浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标

招 标 文 件

项目编号：NFZB-20251008

| 招标人： | 浙江衢州巨塑化工有限公司 |
| --- | --- |
| 招标机构： | 浙江南方工程咨询管理有限公司 |
| 审核单位： | 巨化招标办公室 |

2025年10月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标定标办法	21

第四章 合同条款及格式	25

第五章 图纸	25

第六章 技术标准和要求	40

第七章 投标文件格式	133

第一章 招标公告

一、招标条件

皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标经衢州市智造新城衢州智造新城管理委员会备案，投资项目统一代码为2508-330851-04-02-939471。项目建设地址位于衢州智造新城高新片区浙江衢州巨塑化工有限公司厂区内，建设单位为浙江衢州巨塑化工有限公司，资金来源为自筹，出资比例为100%自有资金。项目已具备招标条件，委托代理机构为浙江南方工程咨询管理有限公司，现对该项目进行公开招标。项目编号：NFZB-20251008。

二、招标内容

招标内容：浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标，具体详见招标文件。

三、投标资格条件、要求

1.基本资格要求：

1.1投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.2投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动，近三年在招标人单位无不良业绩。

1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

2. 特定资格要求：

2.1投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

2.2投标人须为核心设备蒸汽压缩机的制造商。

2.3业绩要求：

2.3.1投标人自2020年8月至今，应至少具有 1 套蒸汽压缩机组应用业绩（以合同签订时间为准）。

2.3.2投标人须提供能证明业绩的合同复印件，内容至少包括项目名称、合同签订时间、压缩机参数、供货范围以及签章页。若不能体现上述要求，须同时提供合同配套的技术协议或数据表复印件。若投标文件提供的业绩证明材料不满足上述要求，则视为无效业绩。

四、招投标方式

1.公开招标。

2.不采用评定分离。

五、招标文件的获取

1.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。

2.招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。

3.潜在投标人登录衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）办理投标人信息入库（衢州市级交易平台市场主体信息库，下同）备案事宜。

3.1未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经公示三天后自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。

4.潜在投标人可在衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载招标文件及附件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录衢州市公共资源电子交易系统，按照操作手册在对应模块下载领取。

5.潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。提交疑问截止日为2025年11月10日16:30。招标人将在衢州市市县一体公共资源交易平台上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

六、投标文件递交（不见面开标）

1.投标文件递交截止时间2025年11月20日 9时30分00秒。

2.投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）。

3.不见面开标大厅网址：

https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

七、特别提醒

1.投标人需在投标日期截止前进入主体库更新主体信息，经营资质、职业人员、投标业绩、企业获奖、各类证书、奖惩记录等将作为推荐环节的重要推荐依据。

（投标人登录衢州市市县一体公共资源交易平台会员端，点击右上角头像中的单位信息后对单位信息进行更新，更新资料后需公示3天，请提前预留时间）

2.投标人未对主体信息更新的，造成的未被推荐为正式投标人或未被确定为中标人的风险由投标人自行承担，视为投标人自动放弃相应权利，不作为废标处理，不影响最终投标和开标、评标结果，且事后投标人对开标不得提出异议。

3.本条款评定分离适用，不采用评定分离不适用。

八、发布公告媒介

浙江省公共资源交易服务平台、衢州市市县一体公共资源交易平台、巨化数字化招采平台。

招标人：浙江衢州巨塑化工有限公司

地 址：浙江省衢州市智造新城高新片区（巨化公司内）

联系人：宋工

电话： 0570-3615716

招标代理：浙江南方工程咨询管理有限公司

地址：浙江衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼

联系人：颜先生、王女士

联系电话：18905707159、13059721359

2025年10月28日

第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：浙江衢州巨塑化工有限公司 地 址：浙江省衢州市智造新城高新片区（巨化公司内） 联系人：宋工 电话： 0570-3615716 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称：浙江南方工程咨询管理有限公司 地址：浙江衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼 联系人：颜先生、王女士 联系电话：18905707159、13059721359 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 衢州智造新城高新片区浙江衢州巨塑化工有限公司内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 巨塑与中标人联合投资，其中： 巨塑投资项目土建及三同时相关其他费用； 中标人投资本项目成套蒸汽压缩机及相关改造设备、安装工程、材料、除土建及三同时相关外其他费用（提供设备清单） |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 计划工期：合同签订后300个日历天内项目具备试车条件。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 按国家标准一次性验收合格 |
| 1.4.1 | 投标资格 条件、要求 | 见招标公告内容。 |
|  | 业绩要求 | 按招标公告要求 |
| 1.4.3 | 是否接受 联合体投标 | □不接受。 ☑接受（不超过2家）。应满足下列要求：按招标公告要求 |
| 1.4.4 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。 联系人： 电话： 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 投标人提出问题的截止时间：同招标公告。 上传疑问方式：登录衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）--“业务办理”--我要投标--提出质疑。 |
| 1.10.3 | 招标文件的 澄清、补充、修改的时间及下载网址 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至电子招投标交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间3天前，以上款相同的形式发布。 下载地址：衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/） 注：潜在投标人应密切关注衢州市公共资源电子交易系统或衢州市市县一体公共资源交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。 |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | □不允许。 ☑允许。分包的工程内容：非主体工程分包符合相关法律法规规定且需征得发包人同意。 分包金额要求：无 分包企业的资格要求：分包人应符合国家法律法规规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。因违法分包引起的责任由中标人负责。 项目实施方要求：（提供相应承诺） 1、其他设备（见清单）：投标人自行委托或通过招标方式确定，须满足相应的制造资质要求。 2、安装工程： （一）施工单位 ①具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质和具有中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（压力管道）GC2级工业管道安装资质。资质证书在有效期内。 ②具备企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证”A类证书。 （二）拟派项目负责人（项目经理，下同）： ①具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，具有“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证”B类证书。 ②项目负责人在投标人单位自2022年1月1日至今以项目负责人（项目经理）身份承接过合同金额在400万元及以上的石油化工工程业绩。 （三）其他： ①拟派施工现场专职安全生产管理人员具有“建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证”C类证书，人数按建质﹝2008﹞91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定配置。 ②投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。 4、设计：具备建设行政主管部门核发的化工石化医药行业（化工工程）甲级或化工石化医药行业甲级或综合甲级施工图设计资质。 5、除上述实施内容外，其他参与实施方均需满足相关法定资质要求。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许。 允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： 不允许偏离的部分：施工要求、商务要求、第六章 技术标准和要求中标记*的技术要求 允许偏离的部分：第六章 技术标准和要求中未标记*的技术要求，但偏离不允许超过5条。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 详见第一章 招标公告 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章 招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 最高投标限价：投标人总投资额人民币 3200 万元（含税），超过最高限价的投标将被否决。 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、本项目交纳投标保证金 10 万元整。 投标保证金专户信息如下： 账 号：按系统随机分配账号。 缴纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。 二、缴纳方式 投标人登录衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块： 缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出。 缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。 申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。 缴纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《衢州市公共资源交易平台投标电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。 软件公司联系电话：4009980000。 保证金室，咨询联系电话：0570-8757613 投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后5个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入监管办投标保证金专户。 |
| 3.5.1 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1.基本资格要求： 1.1投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 1.2投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动，近三年在招标人单位无不良业绩。 1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。 2. 特定资格要求： 2.1投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。 2.2业绩要求： 2.2.1投标人自2020年8月至今，应至少具有 1 套蒸汽压缩机组应用业绩（以合同签订时间为准）。 2.2.2投标人须提供能证明业绩的合同复印件，内容至少包括项目名称、合同签订时间、压缩机参数、供货范围以及签章页。若不能体现上述要求，须同时提供合同配套的技术协议或数据表复印件。若投标文件提供的业绩证明材料不满足上述要求，则视为无效业绩。 二、评审打分资料： 详见技术资信评审内容。 以上一、二条涉及的证书、资料应在投标文件中附扫描件。若投标文件中未附上述资料，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。（相关证书均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按特殊条款处理） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2022、2023、2024年度经审计的财务报表，如未满三年则提供成立以来的经审计的财务报表 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2020年8月1日（以合同签订时间为准）至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 二、联合体投标（如招标文件允许联合体投标）的，电子投标文件只需联合体牵头人按要求盖章(联合体协议书在成员盖章后由牵头人扫描上传并按要求盖章） |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 一、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。 二、中标公示结束后，中标人应免费提供纸质投标文件2套。 纸质投标文件打印装订后邮寄至： 收件公司：浙江南方工程咨询管理有限公司 收件地址：浙江衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼 收 件 人：颜先生 联系电话：18905707159 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（https://ggzy.qz.gov.cn/）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件的 拒收情形 | 加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的；未在投标截止时间前完成上传的。 |
| 5.1 | 开标时间、开标地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标大厅：（https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） 三、参加开标会议的要求 开标过程中，投标人参与远程音视频交互的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并能及时响应开标要求。投标人终端操作人员均被视为投标人法人代表或授权委托人，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.投标人参加开标须携带加密投标文件的CA证书锁以供解密投标文件。 2.开标时，如发现以下情况之一的，招标人将拒收其投标文件： （一）投标文件不符合招标文件规定的受理要求的（本章4.2.5条）。 3.开标程序 （一）招标人宣布投标人参加开标会议情况，并介绍本次招标工程相关情况。 （二）公布投标人名称及标段名称。 （三）投标人解密 投标人解密时间：招标人或招标代理开启解密后30分钟以内。 投标人解密方式：投标人使用CA数字证书进行解密，未在规定时间内完成投标文件解密，视为其撤销投标文件，须退回投标文件。 （四）唱标。 （五）评标委员会对（正式投标人/投标人）提交的投标文件进行评审。 （六）公布评审结果，投标人确认。 （七）开标会议结束。 |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标截止时间延期的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 ☑2.开标特别说明 （1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；招标人或招标代理在开启解密后30分钟内投标人未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 3.其他： 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员构成：共5人，其中招标人代表1人，评标专家4人； 评标专家确定方式：依法随机抽取。 |
| 6．3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法。 □技术标通过制的综合评估法。 ☑技术标打分制的综合评估法。 |
| 6.3.1 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | ☑1.推荐1名中标候选人。 2.评定分离：推荐中标候选人数量： 当有效投标人为3-7名时，推荐3名中标候选人； 当有效投标人为8-15名时，推荐7名中标候选人； 当有效投标人为16名及以上时，推荐9名中标候选人； 注：①以上推荐的中标候选人均不排序。 ②本条中的有效投标人指正式投标人中剔除无效标后的投标人。 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介： 浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn） 衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 □评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.2.3 | □定标会议地点和时间 | □1.定标时间： 。 □2.定标地点：衢州市公共资源交易中心。 □①招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议； □②招标人根据相关规定在评标结果公示结束10日后召开定标会议。 如有异议，在异议答复10日后召开定标会议。 |
| 7.2.4 | □考察、质询 | □1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 □2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 |
| 7.2.5 | □定标委员会的组建 | 定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数，组长由招标人的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于1：2的比例随机产生。 |
| 7.2.6 | □现场面试 | 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。 |
| 7.2.7 | □定标要素及具体内容 | □1.履约能力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）、团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； □2.企业信誉： 主要包括企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等； □3.投标方案：主要包括技术标情况、工程建设时重难点问题的解决方案、主要材料品牌等 ； □4.价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等； □5.高质量发展所要求的创新、绿色、社会责任等因素； □6.评标报告； □7.质询或（和）考察报告； □8.现场面试情况； 9.招标人认为需要考量的其他因素： 。 |
| 7.2.8 | □定标方法 | 1.票决拟中标人和确定中标人两阶段法。 第一阶段采用票决方式决出 （2或3）名“拟中标人”。定标委员会采用以下方式之一确定“拟中标人”： 直接票决法，即通过投票，取票数最多且超过半数的为“拟中标人”。若超过半数中标候选人数不够拟中标人数，取票数前2名再次票决，直至达到确定“拟中标人”数量； 逐轮票决法，即通过投票，每轮淘汰1名票数最少的中标候选人，最终确定“拟中标人”。 第二阶段分情形确定中标人。 发挥招标人党委（党组织）对招标投标活动的领导作用，由主要领导担任定标委员会组长，由定标委员会集体议定后确定中标人。 招标人从“拟中标人”名单中随机抽签确定中标人。 □2.票决法； 3.集体议事法； □4.其他定标办法： 。 |
| 7.2.9 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台、衢州市市县一体公共资源交易平台 公告期限：不少于1日。 |
| 7.2.10 | □按原定标方法确定中标人 | 其他情形： / 。 |
| 7.2.11 | □重新定标 | 其他情形： / 。 |
| 7.4 | 履约保证金 | 1、履约保证的金额：200万元 2、履约保证金的形式：现金或者银行保函 3、提交时间：在签订合同的同时。 4、本项目建成，装置通过72h满负荷性能测试，稳定运行半年后退回 5、履约保证金扣除情况如下： （1）项目建成后装置72h满负荷测试及未达预期目标； （2）项目建设期间，中标人所确认施工单位如发生违反招标人安全管理规定按考核金额扣除履约保证金。 |
| 8.1 | 重新招标其他情形 | 1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； ☑2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。 3.法律法规规定的其他情形。 □4.（招标人认为需添加的其他情形） |
| 8．2 | 不再招标 的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行电子询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （一）符合性内容 1、投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）； 2、未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的； 3、投标函载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的； 4、投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 5、改变招标人提供的招标范围的； 6、投标文件的组成不符合招标文件要求的； 7、不同投标人的电子投标文件清标过程中检测出制作机器码相同的； （二）技术标内容 按投标人须知1.12的要求； （三）商务标内容 1、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 2、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 3、投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的； 4、投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； 5、修改暂列金或暂估价或不竞争价的； （四）投标人存在投标人须知第 1.4.3项或投标人须知前附表第 10.5 款第二点规定情形的。 （五）法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式可通过衢州市公共资源电子交易系统或书面形式。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 10.3 | 在建合同工程的认定及变更证明（本项目不适用） | 一、对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。 其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。 以下情形视为“有在建合同工程”： 1、合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； 2、合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； 3、项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有本条第二款证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。 二、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： 1、项目业主同意更换的证明； 2、提供行业主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件。 |
| 10.4 | 特别说明 | 一、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 二、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4、不同投标人的投标文件异常一致； 5、不同投标人的投标文件相互混装； 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 7、不同投标人的投标报价呈规律性差异； 8、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 9、投标人之间约定中标人； 10、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 11、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 12、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
| □10.5 | 陈述和答辩 | 1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。 2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复 3.陈述和答辩通知方式及相关规定： （1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）； （2）技术标评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。 （3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。 4.陈述和答辩地点： 。 5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。 6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。 □7.电子平台在线答复： 。 |
| 10.6 | 不见面开标特别说明 | 因本工程采用不见面交易模式，故招标人特别说明如下： 1、不见面开标项目的时间以衢州市公共资源不见面开标系统显示的时间为准。 2、递交投标文件时，请使用衢州市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。 3、投标人通过衢州市公共资源交易平台系统递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需登录衢州市公共资源不见面开标系统参加开标会议，并根据需要通过衢州市公共资源不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提异议等活动。 4、投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前登录衢州市公共资源不见面开标系统（https://jyzx.ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点自行实施远程解密，投标人解密限定在开标截止时间后30分钟内完成。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或衢州市公共资源不见面开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在询标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配备的硬件设施有：电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10完整版、浏览器：IE9~IE11、文字处理软件：office2007以上完整版。软硬件具体配置要求见操作手册。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自行承担后果。 8、特别提醒：本项目招投标全流程均使用衢州市公共资源不见面开标系统操作和发布，操作和发布平台为衢州市公共资源交易平台，网址为 https://ggzy.qz.gov.cn/ ，投标文件制作工具软件请在衢州市公共资源交易平台首页“投标文件制作工具”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为： 0570-3899008。 9、 出现下列情形导致系统无法正常运行，或者无法保证交易过程的公平、公正和信息安全时，各方招投标活动当事人免责：（一）所涉开标项目电子交易服务系统，因服务器、网络等问题无法正常运行的；（二）系统安全漏洞，计算机病毒，黑客攻击等安全威胁，存在数据泄密、损坏，系统无法运行等严重风险的；（三）电力系统发生故障导致交易系统无法运行的；（四）其他非投标人原因导致开标活动无法正常进行的。 10、出现第9条所列情形，不能及时解决的，应由招标人、监管部门和交易中心及时进行协商。可以采取以下办法处理：（一）项目暂停，系统或网络故障在三个小时内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行，继续完成项目开标活动；（二）系统或网络故障在三个小时内未能排除的，已在线解密的，通知投标人代表按照约定时间到开标现场，继续进行开标；未解密的，另行通知不见面开标时间。 11、投标人应妥善保管CA数字证书，确保在有效期内，并保证加密和解密时使用同样的CA。出现下列情况的，投标人须重新用数字证书签章加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到交易系统：（一）数字证书到期后重新续期；（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 10.7 | 进浙备案 | 如中标人为浙江省外企业，须在合同签订前办妥《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的备案信息截图。 |
| 10.8 | 中标服务费及交易服务费 | - 中标服务费：中标人在领取中标通知书后5个工作日内，向招标代理单位缴纳中标服务费。中标服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号文件中的收费标准的50%执行，按项目总估算金额计费收取7万元中标服务费。 2、本项目“公共资源交易中心工程建设项目交易服务费”由中标单位根据“衢发改价[2018]14号”向衢州市公共资源交易中心缴纳，收费标准如下： 中标价（元）; 分档收费标准（元）. 500万-1000万（含）; 12000. 1000万-2000万（含）; 20000. 2000万-5000万（含）; 30000. 以上两项费用在报价表中无需单列报价子项，由投标人自行在企业运营成本等或各投标单价中列支。 |

第二节 投标人须知

1．总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；

（13）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县(市、区）的建设行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的（以网络可查证文件为准）在招投标领域违法违规被行政处罚的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起六个月计）；

（14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式详见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址详见投标人须知前附表。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过衢州市公共资源电子交易系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表1.10.3规定的时间前通过衢州市市县一体公共资源交易平台发布公告，并在衢州公共资源交易平台供潜在投标人下载，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人应自行关注衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）公告和供下载内容，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标人须知前附表1.10.3规定的时间前，招标人可以修改招标文件，并在衢州市市县一体公共资源交易平台（https://ggzy.qz.gov.cn/）发布公告。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格及资信文件（上传在投标工具中的“资格审查申请文件”模块）：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（2）投标保证金；

（3）资格审查资料：体系认证等；

（4）联合体协议书（格式自拟）；

（5）投标人主要业绩情况及佐证材料；

（6）2022、2023、2024年度经审计的财务报表，如未满三年则提供成立以来的经审计的财务报表

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

技术标（上传在投标工具中的“技术标”模块）：

（1）项目方案设计总说明、图纸、投资概算及关键问题解决方案等。提供包括但不限于以下图纸：总平面布置图、工艺流程图等。方案中应列出技术经济指标一览表。

（2）设备技术要求偏离表，技术响应表，点对点应答；

（3）核心设备技术性能指标的详细描述；

（4）技术支持资料，产品质量检验报告，认证证书等；

（5）技术服务和能源管理合同期内装置检维修方案，服务计划；

（6）施工组织设计：应包含安装施工方案、项目工期进度安排、施工机具人员配备、质量控制与管理、安全文明施工管理；

（7）根据招标文件中的技术要求，投标人认为需要提供的其他文件和资料；

（8）工程调试、试运行方案。

的“商务标正文”模块）

（1）投标函；

（2）项目投资金额及组成、资金来源、年运行成本、年收益测算；

（3）项目年收益、投标人投资回收期、能源管理合同分享比例表；

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 （3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改已标价工程量清单中的相应报价。

3.2.3投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按“投标文件格式 ”要求在投标函中进行报价及填写项目年收益、能源管理合同分享比例、投标人投资回收期、招标人综合总收益。

3.2.4 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.5投标报价为项目年收益、投标人投资回收期、能源管理合同分享比例表，本项目不接受投标文件之外的报价修改文件。

3.2.6 招标人设有分享年限和分享比例限制的，投标人的投标报价不得超过该限制，能源管理合同的分享年限和分享比例最高限制在投标人须知前附表中载明。

3.2.7项目年收益由投标人测算，测算依据为：电费单价0.6元/kWh（含税），中压蒸汽单价为200元/吨（含税），新增污水处理费按25万元/年，年运行按7000小时满负荷（10t/h），其他装置管理、经营、维护、运行成本由投标人自行根据实际情况，综合于收益分享比例考虑。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过衢州市公共资源电子交易系统通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目不适用）

3.5.3 “业绩表”应附招标文件要求的扫描件。并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目不适用）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记（不适用，本项目为不见面开标项目）

4.1.1投标文件的外包装和密封要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标文件的拒收要求见投标人须知前附表。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4特殊情况处置

见投标人须知前附表

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7．合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定中标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.2.6招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表7.27选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）定标确定的中标候选人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）定标确定的中标候选人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会、定标委员会成员的纪律要求

评标委员会、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏正式投标人的产生过程、对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐、中标人的确定等情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，评标委员会、定标委员会成员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标、定标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标定标办法

第一节 评标办法

技术标打分制的综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第30号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，成员人数参照“投标人须知前附表 6.1.1 评标委员会的组建”。评标委员会组建后报项目交易所在地监管办备案。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序

1、熟悉招标文件和评标办法；

2、投标文件的符合性评审；

3、投标文件的资信技术标评审；

4、投标文件的商务标评审；

5、当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

6、对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

7、完成评标报告。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2、询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标应通过衢州市公共资源电子交易系统通知相关投标人，招标人或招标代理可以通过专用录音电话提醒相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

（二）投标文件的资信技术标评审（40分）

| 序号 | 评审项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质、经营状况及财务状况 | - 认证余热利用系统（需含多级水蒸汽压缩机）“首台（套）装备”，根据认证级别进行打分，国家级得0.8分，省级得0.4分，没有不得分； - 企业获“高新技术企业”，根据认证级别进行打分，国家级得0.8分，省级得0.4分，没有不得分； - 蒸汽压缩机核心技术纳入国家生态环境部、工业信息化部等五部委发布的“国家重点推广低碳技术目录”，或获省级科学技术奖二等奖以上得0.8分，没有不得分； - 出具1000万元自有资金证明，得0.8分，没有不得分； - 根据企业其他省级、国家级相关资质，经营及财务状况（可参考净资产增长率、销售收入增长率、年平均利润率和资产负债率等财务指标），酌情打分，最高得0.8分。 | 0-4分 |
| 2 | 投标人业绩 | ①投标人2020年8月1日至今，具有与本项目相似进口条件多级非洁净蒸汽压缩机组（含杂质，压缩比）销售业绩得1分（以合同签订时间为准），最高1分；其他多级蒸汽压缩机组销售业绩每提供1套得0.5分，最高1分； ②投标人具有运行2年以上的余热回收项目能源管理合同业绩，每提供1项得1分，最高2分。（提供合同、现场机组照片及验收报告等相关证明材料） | 0-4分 |
| 3 | 项目方案 | 根据投标人提供的技术方案进行打分，成套工艺、设备和仪表技术方案先进、合理，技术指标完全响应或优于招标文件要求，机组设计制造与API标准（中文版）契合程度。 | 0-8分 |
| 4 | 机组轴功率 | 压缩机组轴功率（按技术条件的正常标况，即入口蒸汽：10t/h，入口压力：0.025 MPa（A），入口温度：65℃，出口减温减压后压力0.35MPa（A），温度：149℃计算）。轴功率最低值为基准。基准为4分，轴功率每上升1%，扣0.4分，直至本项分扣完为止。 | 0-4分 |
| 5 | 选用品牌 | 配套设备及零部件选用品牌情况。 | 0-4分 |
| 6 | 项目实施安排 | 工装设备、制造工艺说明、过程检验控制卡及加工计划。 | 0-4分 |
| 7 | 调试方案 | 工程调试及试运行方案针对性、可行性高。 | 0-2分 |
| 8 | 施工组织 | 施工方案、安全、文明、环境保护的组织和技术措施。 | 0-8分 |
| 9 | 维修计划 | 装置建成后，日常检维修服务计划方案合理性。 | 0-2分 |

由评标委员会负责对投标文件的资信技术部分采用记名方式各自评分。此项评分为：所有有效评标专家的评分的算术平均值。

以上评分保留小数2位。

（四）投标文件的商务标评审（60分）

1、由评标委员会对投标文件的商务报价进行评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题，投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

⑴投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价；

⑵评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的；

2、商务报价评审应以报价口径范围一致的投标报价为依据。投标报价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3、投标报价高于最高限价的，作否决投标处理。

4、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

5、报价评分

本项目运行年限为20年，收益分享年限为20年，项目年收益为改造后生产成本-改造前生产成本，

改造前生产成本=中压蒸汽耗量*蒸汽单价+循环冷却系统耗电*电单价；

改造后生产成本=节能改造系统总耗电*电单价+需补充的外购蒸汽*蒸汽单价+增加污水处理费。

招标人综合总收益计算基本公式如下：

W招标人=Q*w1%*n+Q*w2%*（20-n）

其中：Q为项目年收益；W招标人为招标人总收益；n为投标人投资回收期；w1%为投资回收期前，招标人项目收益分享比例；w2%为投资回收期后，招标人项目收益分享比例。

（1）能源管理分享项目年收益、投标人投资回收期由投标人自行测算，需明确成本组成情况及测算依据。

（2）除招标人原因外，若因投标人设备运行、成本控制等因素，项目实际运行后年收益未达投标预期年收益，则投标人仍按预期年收益*约定收益分成比例向招标人进行分成。

*（3）投标人投资回收期前，招标人收益分享比例不得低于20%；投资回收期后，招标人收益分享比例不得低于50%；投标人投资回收期不得大于8年。

- 收益分享年限前八年内得分：所有有效投标人中收益分享年限前八年内最高的收益值为评标基准价，得60分，在此基础上收益值每下降80万扣0.6分，最低0分，占商务经济得分的60%；

n为投标人投资回收期，不得大于8年，投标人投资回收期由投标人综合考虑运行成本、利息等自行测算；w1%为投资回收期前，招标人项目收益分享比例；Q为项目年收益；Ti为投标人总投资额（含税）；

前八年内招标人收益计算方式如下:

W招1=Q*w1%*n+Q* w2% *(8-n);

收益分享年限第九至第二十年内得分：所有有效投标人中收益分享年限第九至第二十年内招标人收益最高的收益值为评标基准价，得60分，在此基础上收益值每下降80万扣0.6分，最低0分，占商务经济得分的40%；

第九至第二十年内招标人收益计算方式如下:

W招2= W招标人- W招1

商务经济得分=收益分享年限前八年内得分*0.6+收益分享年限第九至第二十年内得分*0.4。（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信标技术标评分、商务标评分的总和，满分为100分。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式排序。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、其他建议。

第四章 合同条款及格式

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

## 附件一：能源管理合同模板

浙江衢州巨塑化工有限公司

皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目

能源管理合同

合同编号：

甲方名称：

签		 章：

乙方名称：

签		 章：

签订日期：

能源管理合同内容

甲方:

乙方:

鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目以下简称“项目”或“本项目”)进行专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1节术语和定义

本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下:

1.1 合同能源管理:乙方与甲方以契约形式约定节能项目的节能目标，乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务，甲方以节能效益支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2合同能源管理项目:以合同能源管理机制实施的节能项目。

1.3 乙方:提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造(施工、安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

1.4能耗基准:由甲方和乙方共同确认的,甲方的用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。

1.5项目节能量:在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，甲方的用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

第2节 项目期限

2.1 本合同期限自2025年  月  日始，至项目分享期结束之日止。

2.2本项目的建设期暂定为    天，自2025年 月  日始，至2025年 月  日止，建设地点为                                           。

2.3 本项目的节能效益分享期的起始日(以下简称“分享起始日”)为2025年  月  日;效益分享期 20年，年运行小时数按照实际运行小时数计算，每年保底运行时间不少于7000小时。实际每年分享收益时间以节能装置实际运行时间为准。

2.4如因非乙方原因导致节能装置年度运行时间不足7000小时，不足部分节能收益，经甲乙双方协商同意，______________________________，如遇政府行为或者遭遇不可抗力无法恢复生产或不归咎于甲方公司原因的情形外。

第3节 项目方案设计、实施和项目的验收

3.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。

3.2 项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。

3.3 乙方应当依照第2.2条规定的时间依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。

3.4甲乙双方应当按照技术协议的规定进行项目验收。

3.5根据乙方提交初步设计，本项目概算总投资额为   万元，实际发生投资由乙方自行控制，如超过该投资额，若甲方回购装置，价格以概算总投资额为基准协商。

第4节 节能效益分享方式

4.1 效益分享期内项目节能量预计为节省的中压蒸汽量    吨/小时（以实际测量为主），预计的节能效益为    万元/年（以实际测量为准），乙方投资回收期为_____年(以乙方投标文件投资回收期为准)。

项目年节能收益：

4.1.1全年保底运行时间7000小时，每小时节约中压蒸汽    吨(具体以实际计量数据为准)，中压蒸汽价格按    元/吨（具体参照热电厂衢州市蒸汽与煤联动价格，含税）

4.1.2节能改造系统耗电量为    kwh(具体以实际耗电量为准)，电费按照 元/度（具体参照国网浙江省电力有限公司关于代理工商业用户购电价格的公告，含税）；

4.1.3 蒸汽的出口减温采用蒸汽冷凝水，不增加成本。

4.1.4 增加污水处理费按25万元/年，计入成本。

4.1.5每年理论上节约能源费用(即节能收益)约为人民币    万元（以实际计算收益为准），(年节能收益=年生产小时数×（改造前生产成本-改造后生产成本）。

改造前生产成本=中压蒸汽耗量*蒸汽单价+循环冷却系统耗电*电单价；

改造后生产成本=节能改造系统总耗电*电单价+需补充的外购蒸汽*蒸汽单价+增加污水处理费。

双方应分享的节能收益以实际计量和实际单价计算后的数额为准。该前述预计的指标可按照附件一中文件2规定之公式和方法予以调整。

4.2 在本合同约定的节能效益分享期内，甲、乙双方的分享比例如下；合同结束之后，节能效益完全归甲方享有。

| 序号 | 分享年度 | 节能分成比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲方 | 乙方 |
| 1 | 第一阶段 | % | % |
| 2 | 第二阶段 | % | % |
| 3 | 备注 | 1.装置运行满2年后，合同能源管理期限内，甲方可向乙方回购本项目装置，回购价由双方协商确认 2.第一阶段为乙方投资回收期前，第二阶段为乙方投资回收期后至装置设计寿命20年。 3.乙方投资回收期：投资回收期以乙方投标报价为准。 4.乙方投资回收后第二季度分成比例按第二阶段执行。 5.效益分享期结束后，本项目涉及乙方资产无偿移交甲方 |  |

4.3 双方应当按照附件一之文件3规定的程序和方式由双方确认指定的第三方检测公司对项目节能量进行测量和确认，并按照附件一之文件7的格式填制和签发节能量确认单。

4.4 节能效益由甲方按照第4.2条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下:

(a)节能效益自分享起始日起计算，按季度结算。双方应在结算周期届满后 10个工作日内确认相应的节能量。

(b)乙方根据已确认的节能量向甲方发出书面的付款请求，需明确付款的金额、方式以及对应的节能量;甲方应当在收到上述付款请求之后的10个工作日内进行确认并通知乙方开具相应   %专用增值税发票，待收到发票后15个工作日内将相应的款项以银行汇款的形式支付至乙方账户。

4.5 如双方对任何一期节能效益的部分存在争议，该部分的争议不影响对无争议部分的节能效益的分享和相应款项的支付。

4.6 如因中压蒸汽、电价格波动导致项目实际收益未达或超过预期，按实际收益及合同分配比例进行分成。

第5节 甲方的义务

5.1 如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。

5.2 甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必需的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

5.3 提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如清理施工现场、合理调整生产、设备试运行等。

5.4 根据附件一之文件6的相关规定，指派具有资质的操作人员参加培训。

5.5 甲方应提供必要的资料和协助，配合双方同意的第三方机构开展节能量测量和验证。

5.6 甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

5.7 甲方应根据附件一的规定对设备进行日常操作、日常巡检、日常抄表并做出记录、妥善保存5年。甲方应根据乙方的合理要求及时向其提供该等记录。

5.8 甲方应当根据项目方案的规定，为乙方或者乙方聘请的第三方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设施和设备提供合理的协助，保证乙方或者乙方聘请的第三方可合理地接近与本项目有关的设施和设备。

5.9 节能效益分享期间，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时书面通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

5.10 甲方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求。

5.11 甲方应保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好。

5.12 甲方应当按照本合同4.4条的规定，及时向乙方付款。

5.13 甲方应当将与项目有关的其他内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方，并根据需要提供防护用品（原则上乙方自备）。

5.14 其他：____________________________

第6节 乙方的义务

6.1 乙方应当按照附件一的项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过经甲方批准的第三方按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。

6.2 乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

6.3 乙方应当依照附件一之文件6的相关规定，对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

6.4 乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

6.5 乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求

6.6 在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据附件一的相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换，所有维护费用由乙方承担。

6.7乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度，如其工作人员或者其聘请的第三方违反甲方相关规则制度，甲方有权利对乙方进行考核。

6.8 乙方应配合双方同意的第三方机构或甲方开展节能量测量和验证。

6.9其他：____________________________

第7节 项目的更改

7.1 项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人应当至少每月进行一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

7.2如在项目的建设期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。

7.3在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、更换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。

7.4 在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地，以致对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。

第8节 所有权和风险分担

8.1 在本合同到期并且甲方付清本合同项下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产(简称“项目财产”)的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该等项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该等项目财产在转让时可以正常运行。转让后，甲方可与乙方签订《成套节能装置维保协议》。项目财产清单见附件一之文件9。成套节能装置维保协议见附件一之文件16。

8.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和/或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由乙方承担。若有第三方就本项目相关的知识产权主张权利的，由乙方负责处理，并承担全部责任。8.3 项目财产的所有权不因违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第11.6条的规定处理。

8.4 在本合同建设期内，乙方负有保管责任，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由乙方承担;设备竣工验收后，项目财产的保管责任转移至甲方。

8.5 项目的设备发生故障导致甲方机炉停运的由此产生的一切损失、费用由乙方全部承担。损失、费用计算方式为上年平均时发电量和供热量乘小时数乘相应价格，减去相应的成本。

8.6 因第11.4 条情况发生致使合同解除的，相应的损失及后果由乙方全部承担。

第9节 违约责任

9.1 如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照       向乙方支付逾期付款违约金。（滞纳金为滞纳金额的万分之五/天）

9.2如甲方违反除第 9.1条外的其他义务，乙方对由此而造成的损失有权选择以下任意一种方式要求甲方承担相应的违约赔偿责任:

(a)按照以下标准延长节能效益分享的时间:在原有节能效益分享期的基础上________的效益分享期:

(b)按照以下标准增加乙方节能效益分享的比例:在原有节能效益分享比例的基础___________;

(c)直接要求甲方赔偿损失:

(d)依照第11.5条的规定解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。

9.3 如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成，则延误期计入分享期，并承担甲方因此造成的相应损失及后果。

9.4 若因甲方原因（如氯化钙三效蒸发装置停运等）致使本合同解除的，甲方按双方协商价回购装置；若因乙方原因致使本合同解除的，乙方应承担甲方因此造成的相应损失及后果，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、执行费等或有诉讼仲裁的相应费用。

9.5 如果乙方违反除9.3条外的其他义务，甲方有权对由此造成的损失选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任。

(a)按照以下标准降低乙方节能效益分享的比例:在原有节能效益分享比例的基础上___________;

(b)按照以下标准缩短乙方节能效益分享的时间:在原有节能效益分享期的基础上___________的效益分享期;

(c)直接要求乙方赔偿损失;

(d)依照第11.5条的规定，解除合同，并要求乙方赔偿损失。

9.6本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

9.7 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

9.8项目分享期内，无论何种原因，乙方承担的全部责任范围及赔偿上限累计不超出乙方已分享取得的节能收益总额。

9.9 双方违约金均以现汇支付。

第10节 不可抗力

10.1 本合同下的不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于:

(a)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故战争、骚乱、暴动、全国紧急状态(无论是实际情况或法律规定的情况)、戒严令、火灾或劳工纠纷(无论是否涉及相关方的雇员)、流行病、离、辐射或放射性污染:或

(b)任何政府单位或非政府单位或其他主管部门(包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构)的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

10.2 如果一方(“受影响方”)由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务,受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方(“非影响方”)提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

10.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第11节 合同解除

11.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

11.2 本合同可依照第10.5条(不可抗力)的规定解除。

11.3 当甲方迟延履行付款义务达15日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。当乙方延误项目建设期限达 30日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

11.4 由于设计、安装、设备质量等原因造成该项目不能正常运行或导致甲方停产连续超过10日的，甲方有权书面通知乙方后解除合同。

11.5 当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(a)一方进入破产程序;

(b)一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力;

(c)一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后15日内未得到纠正;

(d)一方擅自中止履行本合同项下义务，导致本合同目的无法实现或本合同无法继续正常履行的。

11.6 本合同解除后，本项目应当终止实施。本项目资产按下列方式处置:(1)若因甲方原因致使本合同解除的，项目财产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由甲方承担。

(2)若因乙方原因致使本合同解除的，项目财产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

(3)如果本合同因第10.5条(不可抗力)的规定解除的，项目财产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由双方分摊。

11.7 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第12节 合同项下权利、义务的转让

12.1 双方约定，本合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行:由转让意愿方以书面形式向另一方提出转让请求，并叙明转让理由，经另一方书面答复同意后，由双方与受让意向方共同协商并签订书面的权利义务转让协议。

第13节 人身及财产损害赔偿

13.1 乙方有义务保障乙方的工作人员和受其指派的第三方人员的人身安全。如本合同在履行过程中，乙方的工作人员或受其指派的第三方人员在工作中由于自身原因造成的人身伤害、财产损失由乙方承担全责。甲方的工作人员由于乙方或受其指派的第三方之原因在工作中造成的人身伤害、财产损失由乙方承担全责。反之由甲方承担全部责任。

13.2 受损失或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损失或伤害一方的责任。

第14节 保密条款

14.1双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:凡与履行本合同有关的火灾或劳工纠纷(无论是否涉及相关方的雇员)、流行病、隔离、辐射或放射性污染:或合同文本(含附件)、技术资料、财务资料等均属于本合同项下甲乙双方保密的范畴,任何一方未经对方书面许可，禁止擅自对外使用，否则将视同泄密，泄密方将承担另一方面因此造成的相应的损失及后果。本保密责任不因本合同转让、中止、终止或解除而免除。

第15节 争议的解决

15.1 因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面的协商请求后15日内双方无法达成一致的，双方同意交由诉讼方管辖权的人民法院诉讼解决。

第16节 保险

16.1 双方约定:所有由乙方安装到甲方处的节能产品、设备、设施和仪器等财产安全的保险由乙方负责:所有由乙方委派到甲方处员工的人身安全的保险由乙方负责。

16.2 双方应充分协商并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员投保情况。

第17节 知识产权

17.1 本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下:凡与履行本合同有关的产品、设备、节能方式等的专利实施许可和技术秘密的知识产权均由乙方负责并所有。

第18节费用的分担

18.1 双方应当各自承担谈判和订立本合同的花费

18.2除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。

18.3 受限于第18.2条的规定，除非本合同下的其他条款或附件另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运营、监测的相关费用，包括项目所需设备、设施、技术购置、更换的费用。

第19节合同的生效及其他

19.1 项目联系人职责如下:

甲方指派     (身份证号:          ）作为甲方项目联系人，代表甲方处理本合同相关一切事宜。

乙方指派     (身份证号:         )作为乙方项目联系人，代表乙方处理与本合同相关一切事宜。

19.2 双方不得擅自变更项目联系人。一方变更项目联系人的，应在15日内以书面形式通知另一方，经另一方书面同意后方可予以变更。若因未及时通知或未经双方同意擅自变更联系人，并影响本合同履行或造成损失的，变更方应承担相应的责任。

19.3 本合同下的通知应当由第19.1条所示项目联系人递交，或以挂号信、快递、电报、电传、传真、电子邮件的方式发送至本合同所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快地在合理的时间内以书面方式向对方补充确认。如一方联系地址改变则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

19.4 乙方承诺为甲方提供能力范围内的技术支持与合作。

19.5 乙方承诺与甲方一起合作，共同致力本项目的相关开发和应用。

19.6 本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定。

19.7 本合同的修改或补充应采取书面方式。

19.8合同签订时间：本合同由双方于2025年   月   日在（地点）签订。

19.9 本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式四份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

第20节 合同附件

1.项目技术协议，主要对设计内容、甲乙双方水、电、仪、气、设备、土建、控制系统边界区分条件、技术原理描述

2.能耗基准、项目节能目标预测及能源价格波动及调整方式(调价公式和所依据的物价指数及其发布机关)

3.节能量确认计算方案

4.项目性能指标

5.节能目标达标认证书

6.培训计划(包括人员资质要求等)

7.项目进度阶段表和节能量确认单

8.技术标准和规范

9.项目财产清单(设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间、价格及质保期等)

10.项目所需其他设备材料清单

11.施工条件约定

12.项目投资分担方案

13.项目验收程序和标准

14.设备操作规程和保养要求

15.设备故障处理约定

16.成套节能装置维保协议（合同履约完毕后供甲方选择是否签订维保协议）

合同签章页：

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （印章） | （印章） |
| 法人代表或委托代理人： | 法人代表或委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 手机： | 手机： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 税号： | 税号： |

第五章 图纸

/

第六章 技术标准和要求

本次招标为浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标，中标人承担项目投资、设计、采购、制造、检（试）验、运输、安装、调试、检维修、相关装置改造等。其中，核心设备蒸汽压缩机需由投标人自行制造，其他设备、设计、运输、安装、检维修等可由投标人通过招标或发包等方式依法确认具有相关资质工程单位，应满足本招标文件技术要求

根据上述招标范围，项目技术要求主要分为蒸汽压缩机组技术要求，工程施工技术要求两部分。

# 第一部分 蒸汽压缩机组技术要求

# 1.总则

*1.1投标蒸汽压缩机组须为完整的、全新的未曾使用过的蒸汽压缩机组，须提供至少1条近三年内类似工况，（入口蒸汽流量≥9t/h或出口压力≥0.3MPa)的应用业绩(以合同签订时间为准)，提供合同及销售发票复印件并加盖公章。

1.2蒸汽压缩机组的零、部件应采用全新优质材料制造，所选用的机械、气动、电气、电子元件应当是先进的、优质的、可靠的。

1.3投标蒸汽压缩机组必须是投标人的制造厂自行设计、生产、装配并经严格检验、试验合格的蒸汽压缩机组。

1.4投标人应保证所供蒸汽压缩机组的先进性、可靠性和适用性。

1.5投标人应保证所供蒸汽压缩机组完整性和成套性，能保证货物的正常运行和使用。

1.6投标蒸汽压缩机组应有完善、可靠的安全保护措施，以防止误操作或意外事故使人员、蒸汽压缩机组、工件受损。安全及环保标准应符合中国国家的有关管理规定。

1.7投标蒸汽压缩机组的零件和仪表计量单位全部采用国际单位制标准(SI)，所有零部件和仪表的设计制造应符合ISO和IEC标准。主机和所有配件、备件应说明基本参数、制造国和制造商名称。

1.8投标蒸汽压缩机组的金属构件(除装配表面和电镀表面外)都应进行油漆或防腐处理。防腐措施应能保证招标人在正常使用周期内状态良好。

1.9招标人在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足或高于本技术标书要求的高质量蒸汽压缩机组及其相应服务。对国家有关安全、技术、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.10 如未对本技术标书中提出的标准提出偏差，将认为投标人提供的蒸汽压缩机组符合规范和标准的要求，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的差异表中。

1.11 投标人须执行本招标文件所列标准。有矛盾时，按高标准执行。

1.12投标人须在技术资信标中明确投标人对支付条款和交货期的响应和承诺。

1.13 加*条款为招标文件的主要条款，对主要条款（含条款所有子项）的任何负偏离，将否决其投标。不加*条款为招标文件的一般条款，对一般条款的负偏离超过五项的，将否决其投标。

*1.14控制柜内信号电缆接入卡件前均需设置安全栅，保证控制卡件安全。压缩机要求安装在线测振，采用本特利振动变送器检测设备振动值，数据上传PLC，预留可上传至本特利3500接口，485通讯到DCS并可下载分析；所有通讯接口都要设置冗余；所有测振测温点的进线口要求位于机壳上部，填密封胶，防止漏油。电动机要求测振点不少于2个。机组所有联锁仪表需采用“二取二”联锁。

1.15投标人负责管路声学脉动计算，计算范围应包括各气缸、各消音器、管线、压缩机入口上游招标人第一个大容器始，至压缩机出口下游招标人第一大容器止在内的所有主管线和旁路管线。声学脉动计算包括满负荷工况和各种部分负荷工况、各种气体以及单机运行、双机并联工况。中标后应向招标人和设计单位给出声学脉动计算结果并提供计算书。

*1.16本项目压缩机组运行寿命至少为20年。

1.17 所有文件、图纸及相互通信，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

2.使用环境

2.1 环境温度：

- 最高气温：45℃；

- 最低气温：-10℃

2.2 气象及环境条件

- 海拔高度：78m

- 地震裂度：6度

- 雷暴日数：57/年

- 环境污染：Ⅲ级

# 3.主要技术规格

| 项目代号及名称 | 浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目 |
| --- | --- |
| 设备位号 |  |
| 设备名称 | 多级叶轮离心式蒸汽压缩机组 |
| 数量 | 1套，1开0备 |
| 入口流量 | 9~11t/h |
| 物料组成（进口） |  |
| 进口温度 | ≈65℃ |
| 进口压力 | ≈0.025 MPa（A） |
| 回用至一效蒸发室入口压力 | ≥0.35 MPa（A），考虑压损 |
| 回用至一效蒸发室入口气体温度 | ≥149℃ |
| 冷却液（工作液） | 润滑油 |
| 压缩机类型 | 多级叶轮离心式压缩机 |
| 电气 | 6KV-3P-50HZ，非防爆 |
| 安装位置 | 厂房内 |
| 法兰标准 | WN/FM PN25 HG/T 20592-2009（B） |
| 各级冷却器 | 配套提供，卧式布置 |
| 撬块提供 | 是，压缩机组、油站分别成撬块提供 |
| 控制要求 | 防喘振调节控制系统由投标人自行采购PLC实现控制，其他控制及报警联锁由招标人DCS系统实现，投标人提供的PLC系统应符合招标人要求的通讯格式并提供通讯地址表（RS485 Modbus RTU）投标人需提供的设计包括且不限于： （1）、现场控制柜的指示灯、手自动切换、现场操作按钮与DCS的联系方式与控制逻辑； （2）、PLC接收DCS什么信号后开始投入防喘振控制，DCS发出信号的条件和逻辑； （3）、PLC系统防喘振控制需要的测量信号采用信号分配器一分二，一路进PLC一路进DCS。信号分配器放现场控制箱由投标人设计采购，提供所有关联信号在PLC现场控制柜端的接线图； （4）、通过PLC实现PLC、DCS防喘振阀开度高选控制； （5）、DCS系统、SIS系统（若有）的组态由招标人负责，投标人配合组态、系统调试； |
| 说明 |  |

# 4.设计制造检验等要求

- 压缩机组

- 机组总体要求

- 户内安装，有顶棚，无采暖；

- *驱动机型式：电机（2极或4极电机）

- 旋转方向：缸体结构形式从驱动机侧向压缩机看，压缩机转向为逆时针。

- *流量调节方式：防喘振回、增加大回流、小回流设计，实现压缩机排气量的自动气量调节（回路调节）。

- 底座：压缩机组采用公用底座（详细描述：电机、齿轮箱和压缩机公用底座），包括防滑盖板、地脚螺栓、调平垫块和不锈钢垫片，地脚螺栓采用基础贯穿式。底座两端至少对置安装2个接地接线柱。

- 联轴器与护罩：

联轴器：带中间加长段的弹性膜片式联轴器（叠片式），服务系数至少为1.7；所有外露的转动部件须提供防火花护罩，应为符合 ISO 10441 或 API 671 的专用联轴器。

护罩：全封闭304材质，护罩的构造应当有足够的刚性，以承受任何方向 900 N（200 lbf）静点负荷，防护罩不会接触到运动零件。防护罩应能容易地拆卸，全天候的，并为无火花结构。防护罩应无开口，除了飞轮防护罩上应提供带有可拆卸盖的开口，用以盘车和靠近正时记号指示器、轮中心（如有）和其他任何需要注意的零件。

- 公用底座范围内的全部管线交接到底座边缘，并带有非标配对法兰、螺栓、螺母、垫片（不带标准配对法兰、螺栓、螺母、垫片）。公用底座内的全部仪表，包括接线盒的配线以及至机旁盘的保护管，接到开架式仪表盘（独立于底座）。所有法兰连接螺栓要求采用涂覆特氟龙35CrMoA高强螺栓。

- 压缩机组排烟后汇总至底座边缘，由招标人接至润滑油站排烟风机接口。

- 压缩机机壳底部设排凝口，并接管至底座边缘，带阀和盲板。

- 机组结构要求

- 采用水平剖分或整体铸造机壳。

- 轴承型式：

径向轴承：可倾瓦式，水平剖分，带埋入式测温元件。

推力轴承：金斯博雷式，倾斜瓦块双作用自平衡型，带埋入式测温元件，推力轴承载荷不应超过允许最大载荷的50%。

- 轴端密封型式：碳环密封。

- 级间密封、叶轮口圈密封和轴端前置密封为迷宫式，材质哈C276以上。

- 壳体水压试验按最大工作压力的1.5倍进行，压缩机壳体进出管口最大允许承受的力和力矩执行API617标准。

- 平衡管设计应保证密封间隙为原设计值的两倍时仍能维持轴端密封性能。

- 转子部件：

主轴：主轴或轴套材质耐腐蚀性能不低于双相不锈钢2507。

叶轮：叶轮材料采用TC4钛合金或TA2，为全三元流的径向或后弯叶轮，使用寿命至少为20年。

动平衡精度不低于G1级， 120%转速超速试验。

转子进行低、高速动平衡，转子动平衡带合同联轴器的安装盘进行，不允许在联轴器上去重，动平衡按API617进行，校核转速不超过最大连续转速。

- 机组推力盘与主轴的配合形式为：锥面液压安装

- 离心压缩机提供下列配套设备和材料：

- 轴振动、轴位移探头：

压缩机每个径向轴承部位安装2个（互成90度角）振动探头。

压缩机推力轴承侧安装2个轴位移探头。

测温元件：

压缩机径向轴承瓦块上埋（Pt100型）双支温度检测元件2个。

压缩机推力轴承主推力面瓦块上埋（Pt100型） 双支温度检测元件2个，副推力面瓦块上埋（Pt100型） 双支温度检测元件2个。

2）压缩机入口和出口非标配对法兰、螺栓、螺母和垫片及其它与用户相连接的非标配对法兰、螺栓、螺母、垫片（不带标准配对法兰、螺栓、螺母、垫片）。螺栓、螺母为涂覆特氟龙35CrMoA材质。

- 润滑油系统

- 润滑油系统设计和制造参照执行API－614最新版的标准。

- 油系统基本描述

4.2.2.1 润滑油站的所有设备和仪表，安装在一个底座上并带有地脚螺栓。在底座范围内的电气仪表安装好并配管。所有管线带非标配对法兰接到底座边缘，并带运输用盲板。需招标人连接的所有接口处均需编号，并注明压力等级、公称通径、介质、流量、操作压力、操作温度、材料等；出厂前在所有接管处挂标明用途的不锈钢标识牌。

4.2.2.2 润滑油牌号： 32#/46#抗氧防锈汽轮机油。

- 润滑油站

4.2.3.1 润滑油站向下列设备供油：压缩机润滑系统、齿轮箱润滑系统、电动机润滑系统（1000kW及以上电机采用强制油润滑，1000kW以下采用脂润滑）。

4.2.3.2 油箱滞留容量（低于正常运行最低液位之下的总容量）至少为8分钟正常油流量，工作容量（正常运行的最低液位与泵入口损失液位之间的容量）至少为5分钟正常油流量。

4.2.3.3 油箱顶部带浸没式铠装自动恒温电加热器。

4.2.3.4 油箱带有排凝及放空口且配备带排烟风机和除雾器、N2接口、低点带有排放阀。

4.2.3.5 *配套二台120%负荷的卧式螺杆泵，两台泵互为备用，油压或转速低于设定值时辅泵自启动；主/辅用油泵均采用电机驱动，独立供电，电机选用高效节能电机，户外式。铠装电缆进线，配电缆密封接头。

4.2.3.6 主、备油泵采用机械密封，挠性联轴器（带中间隔套）及无火花联轴器护罩。电机的控制应设计为能自动或手动开、停机，用于油泵的开、停车。

      - 一台150%负荷双联的管壳式冷却器。

      - 两台120%负荷双联的润滑油过滤器，过滤精度为10μm，一用一备，在线切换。

4.2.2.9 恒流转换阀：六通阀用于油过滤器的连续流量切换，三通阀用于油冷却器的连续流量切换。

4.2.2.10 油站回油系统设计为能适应两个油泵全流量输出时的工况。底座内的回油管应保证回油液面不超过管径的一半。

4.2.2.11 油箱应提供油净化器接口2个（一出一回）（包括阀门），DN≥40，允许用油净化器将部分油抽出。接口位置应允许油自流至油净化器。连接件应包括虹吸破坏器以防止由于净化器作用使油箱油位降至最低。

4.2.2.12 油站仪表盘为开架式，单独另外安装，独立于油站底座。仪表架位置应便于操作人员观看。

4.2.2.13 油系统配置两个调节阀。泵出口的一次调节阀应满足两台泵同时开启时的通流量。当两台泵同时开启时，如果停下一台，这时调节阀应迅速关小，维持油压在报警以上保证机组连续运行。

4.2.2.14 油系统连接管线和管件均为304不锈钢材质，出厂前管路酸洗、钝化、清理完毕，管路上所有涉及到的阀门材质为304不锈钢，连接螺栓采用高强度特氟龙涂覆双头全螺纹螺栓。

      - 润滑油系统仪表详见 第6节仪表部分。

      - 油系统内所有管道焊接全部要求用氩弧焊打底。

      - *在油系统中增设一套低油压油泵自动启动连锁调试系统，即在正常运行时，通过手动给一个低油压信号，验证备用泵是否能够自动启动。

      - 涉及机组撬块内中标人供货压力管道的设计和安装，应符合《TSG D7006—2020压力管道监督检验规则》的规定。随机提供压力管道监检资料。

      - *油路系统只能用气试，禁止用水试验。

- 齿轮箱

- 运转方式：连续、增速

- 齿轮型式：单斜齿/双斜齿。

- 齿形：渐开线齿形

- 轴端结构形式：输入轴：双键、圆柱；输出轴：圆锥/端面齿

- 轴承形式： 高速轴：径向：可倾瓦轴承；低速轴：径向：圆瓦；推力：固定推力面

- 采用手动盘车，中标人提供手动盘车工具。

- 小齿轮和转子轴一体加工成型。转子的任何横向临界转速离开正常转速范围至少正负15%，任何扭转共振转速至少高于或低于正常工作转速10%。大齿轮和主轴热套安装。齿轮具有足够的尺寸和强度传递任何运行条件下输入的最大扭矩和功率，服务系数≥1.8。

- 容器

4.4.1所有压力容器设计寿命不少于二十年。

4.4.2各接管方位根据平面布置情况尽可能优化，焊缝要求工艺介质压力管道100%RT，油路管线20%RT，涉及压力管道的焊缝需提供压力管道监检合格证书。

4.4.3焊缝焊接全部采用氩弧焊打底，试压后进行干燥，清理，不得有焊渣等影响压缩机运行的杂物。

4.5管路系统

4.5.1蒸汽温度超140℃工艺气路管道均要求采用TA2（厚度≥2mm）+Q235复合板及以上材质，其余管路材质采用碳钢，所有管线采用法兰连接。油路、仪用气管路采用不锈钢。蒸汽温度超140℃工艺气路过流部件材质耐氯离子腐蚀性能不低于双相不锈钢2507，并提供至少1套备件。

4.5.2所有随机带来的阀门、管件等必须满足现行《压力管道安全技术监察规程》报检要求，阀门、管件等必须具有TS标志的出厂合格证、产品质量证明书、材质分析报告、制造厂压力原件生产制造资质证书，所有阀门、管件等必须在其本体上带有TS标志和规格型号、材质、执行标准等，要求满足衢州市特种设备检验研究院关于压力管道安装的要求。级间管道涉及压力管道配管施工由投标人负责，并取得当地特检院颁发的压力管道监检证书。

4.5.3压缩机的吸入管路设置进气过滤器，进气过滤器采用法兰式，过滤器过滤零部件材质要求为碳钢，其过滤精度为60目。

4.5.4气液分离器为立式结构，内设有分离效果好的除沫器，壳体材料碳钢，内件为TA2（厚度≥2mm）+Q235复合板以上材质。气液分离器上设有液位计(带远传)，压力表和温度计，自动排液阀和安全阀。

4.5.5机组布管应充分考虑检修空间和踩踏保护。

4.5.6全部测温测压元件采用法兰连接或双方商定方式，需带有防震功能，出口管的温度计需带特殊套管，保证测量的准确性。

4.5.7出口设有止回阀

4.5.8压缩机进出口和级间管路支架要求使用不锈钢S30408。

# 5.电气部分

- 电气条件：6KV-3P-50HZ，非防爆

- *电机要求采用2极或4极变频电机设计，电压等级为6Kv-3P-50hz，非防爆，防腐等级：WF2，温升等级：B，冷却方式：IC611/IC666，定额：S1（连续工作制），防护等级：IP55

- 电机前后轴承设置注油及排液装置。

- *启动及运行要求

5.4.1 启动方式：直接启动

5.4.2 电动机允许在冷态下连续起动二次（二次起动之间电动机应自然停机），或在额定运行后在热态下起动一次。

5.4.3 电源频率与额定频率的偏差不超过±2%时, 电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时,或电压和频率同时出现极限偏差时, 电机输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按 B 级（绝缘等级为 F 级时）考核。

5.4.4 当电源电压与额定电压的偏差在-10%～-5%或+5%～+10%，或当电源频率与额定频率的偏差在-5%～-2%或+2%～+3%；或者当电源与频率同时出线偏差时，电机输出功率应连续保证为额定值，此时，温升按 B 级（绝缘等级为 F 级时）考核。且电动机最高表面温度不超过T4组别的要求。

5.4.5 电源频率为额定值 50Hz，电机机端电压在 85%额定电压下(≮80%额定电压)，电机应能连续运行 2 分钟而无有害过热。

    - 电机在 1.2 倍同步转速下超速运行 2 分钟不产生有害变形。

- 电机的结构与安装方式

    - 电机为卧式安装，圆柱轴伸。

    - 电动机型式要求：

| 电机功率（kW） | 电源 | 轴承形式 | 冷却方式 | 防爆形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0<功率<200 | 3P/380V/50Hz | SKF滚动轴承 | IC411 |  |
| 200≤功率＜630 | 3P/6kV/50Hz | SKF滚动轴承（后轴采用绝缘轴承） | IC411 |  |
| 630≤功率 | 3P/6kV/50Hz | RENK滑动轴瓦(强制润滑) | IC611/IC666 |  |

    - 轴承选用进口原产地优质产品。

- 每个轴承上设置 1 个 Pt100 铂热电阻(双支三线制)，并接至独立的测温接线盒。电机轴承报警温度 85℃，停机温度 90℃。信号可远传。电机定子绕组埋置 Pt100 铂热电阻(三线制)6支，每相2支，3支工作，3支备用，并设独立的测温接线盒。定子绕组测温报警温度135℃，停机温度145℃。可远传。

- 电机带有防冷凝空间加热器，容量按散热计算值，电压为 220VAC、单相,加热器设独立的接线盒，防护等级IP65。

- 电机主接线盒位于电机右侧（从电机轴伸端视之），防护等级为 IP55。

- 测温接线盒、加热器接线盒单独进线，与主接线盒同侧。测温与测位移接线可由同一接线口引出，尽量减少开孔。

- 接线盒内部及外部均有接地螺栓，并应在接地螺栓附近设有接地标志。此标志应保证在电机整个的使用期间内不易磨灭。

- 出厂时，电机铭牌附近有显示电机磁力中心线位置的指示牌。

- 出厂时，电机轴伸端面带有显示电机旋转方向的指示牌。

- 出厂试验要求

5.13.1 中标人对电动机进行试验，试验方法及内容严格按照有关标准的规定，且不少于下列内容：直流电阻测量；空载和短路试验；绝缘电阻测量；交流耐压试验；气隙测量；轴电压测量；振动测量；噪声测量；超速试验；相序识别；转子动平衡试验；

    - 结构及外观检查试验要求。

- 中标人为招标人提供以下资料：

中标人应对不同类型的设备、主要原材料，提供检验资料清单，包括质量证明文件。

产品合格证；

材料合格证（主要材料）；

材料入厂检验报告；

外观和尺寸检测报告（整机）；

出厂提供详细的试验报告；

启动时间曲线。

- 电机推荐选用品牌及要求：

■卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（南阳集团） （原产地：河南南阳）

■无锡东元电机有限公司（原产地：无锡）

上述推荐厂家任选其一

高压电机要求不低于GB 30254-2024版2级能效标准。

低压电机要求不低于GB 18613-2020版2级能效标准。

要求品牌原产地的电机，不要后来收购、兼并、及控股来的公司。

电机前后轴设置测振装置，数据可远传至DCS显示。

5.16 电气连线图需与现有系统配套，确保可接入。

5.17 为确保产品质量,投标人所供变频器应为质量可靠、性能优越的国际一流制造商原厂原技术产品。关于国际一流品牌的基本认定条件:

1)能提供 CE 认证证书;

2)国内外均设国际一流中高压变频制造工厂;

# 6.仪控部分

- 多级蒸汽离心压缩机成套机组基本控制由PLC防喘振控制系统和DCS系统实现。DCS系统、SIS系统（如需，接入三效装置ESD紧急停车）由投标人提供并组态调试，投标人负责完成压缩机组控制及安全联锁方面的设计，对整套机组仪表设计的完整性负责。并提供招标人DCS/SIS系统组态所需的全部技术资料及要求，包括但不限于仪表数据表、IO列表、PID图、报警联锁逻辑控制图等并配合招标人组态、调试。PLC防喘振控制系统由中标人设计、成套并供货，PLC与DCS两个系统的融合设计由中标人完成，实现压缩机的防喘振控制、性能调节以及调速等控制。

- 所有仪表均用SI单位，压力单位MPa，温度℃。

- 润滑油站仪表板独立安装，不在润滑油站底座上，安装的仪表有：压力表；油过滤器差压变送器、接线箱、泵出口压力变送器，配套根部阀。

- 压缩机组仪表板独立安装在润滑油进油总管旁，不在压缩机底座上，安装的仪表有：润滑油总管压力表、压力变送器、接线箱。

- 压缩机厂房内为非爆炸危险区。现场仪表、接线箱防护等级为不低于 IP65。

- 压缩机组联锁不采用单点联锁方式，原则上不选用开关量仪表。

- 所有变送器选用智能型， 4～20mADC 叠加 Hart 通讯信号，并带数字表头。就地温度指示仪表选用带外保护套管的双金属温度计，刻度盘直径选用 100mm。轴系测温元件选用 Pt100 双支热电阻。

- 就地压力指示仪表，刻度盘直径选用 100mm，采用不锈钢压力表，采用耐振式压力表。

- 所有电磁阀采用 ASCO 产品， 24VDC 供电，低功耗（≤4W），带防爆接线盒及端子，

- 现场接线箱采用不锈钢材质。接线端子采用菲尼克斯、魏德米勒等品牌。

- 工艺气路上的压力、差压变送器使用法兰隔膜式，隔膜采用钽材质。隔膜内充氟油。压力变送器非隔膜安装时配带两阀组。

- 一次连接的导压管及管阀件的材质不低于 S31603，导压管的管径选用φ14x2，

- 采用焊接式活接头连接。

- 轴系仪表至接线箱间的穿线导管采用镀锌管连接。两端采用不锈钢丝编织防爆金属挠性管连接。

- 考虑到具体使用，仪表接线箱进、出线口不朝上，接线箱按信号类型分类设置。进出线口螺纹为 NPT 螺纹。

- 插入式铂热电阻都应带外保护套管，采用整体钻孔锥形套管，材质用哈氏 C-276以上，采用法兰连接，压力等级与配管材料等级规定相同。

- 蒸汽流量计采用涡街流量计或孔板流量计，流量计温压补偿，蒸汽管路气动调节阀，接液材质采用哈氏 C-276以上。

- 流量计（壳体）、阀门应符合 TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》的规定；国内制造商应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件），国外制造商应提供产品的《特种设备型式试验合格证》；流量计（壳体）应提供《特种设备监督检验证书（压力管道元件制造）》。

一次仪表的根部阀材质采用波纹管截止阀，材质HastelloyC-276。

- 中标人在合同规定的时间内应按合同规定及时派有能力、有经验的工程技术人员配合进行PLC与DCS系统的通讯，DCS/SIS （如需）组态和调试，接入浙大中控DCS系统。

- 防喘振控制阀要求：泄漏等级V级，配装附件:空气过滤减压阀、智能电气阀门定位器采用阀门同品牌或azbil品牌，定位器带HART协议带阀位反馈，电磁阀采用ASCO品牌 24V DC供电、低功耗，全开、全关限位开关，手轮，配对法兰及连接紧固件。

- PLC防喘振系统设计原则：

- 报警联锁系统逻辑设计为故障安全型。

- 每个单点联锁设计软切除开关，切除时记录并报警。

- 主要运行参数以通讯的方式传送到业主中控DCS，控制系统与DCS之间的通讯协议为MODBUS，接口：RS485，DCS为主站，通过通讯协议与DCS连接的信号仅用于显示。

- 控制系统与DCS、SIS、电控间的往来信号，具体内容可在协调会上确定。

- 控制系统I/O卡件备用点数按30%考虑，控制柜内预留20%安装空间，I/O卡槽位的备用空间为15%。

- 报警联锁系统逻辑设计为故障安全型。

- 每个单点联锁设计软切除开关，切除时记录并报警。

- 控制系统与DCS之间的通讯协议为MODBUS，接口：RS485，DCS为主站，通过通讯协议与DCS连接的信号仅用于显示。

- 控制系统I/O卡件备用点数按30%考虑，控制柜内预留20%安装空间，I/O卡槽位的备用空间为30%。

- 现场控制柜采用304不锈钢材质外壳

# 7.供货要求

- 供货范围：多级离心式压缩机组一台套，包含离心压缩机、润滑油系统、齿轮箱、随机备品备件、随机专用工具以及防喘振控制系统控制方案，大回流、小回流等等。

- 离心压缩机安装指导、组态调试指导、培训等。

- 离心压缩机

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压缩机本体 | 1 | 套 |  |
|  | 定子 | 1 | 套 |  |
|  | 转子 | 1 | 套 |  |
|  | 支撑轴承 | 2 | 套 |  |
|  | 推力轴承 | 1 | 套 |  |
|  | 底座 | 1 | 套 |  |
|  | 驱动机、变速机、压缩机联合底座 | 1 | 套 | 含地脚螺栓、调整螺钉、螺母、垫片、接地座组 |
|  | 联轴器 | 1 | 套 | 叠片/膜片 |
|  | 联轴器护罩 | 1 | 套 | 304 |
|  | 润滑油管路 | 1 | 套 |  |
|  | 底座范围内油管路 | 1 | 套 | 即机旁油管路 |
|  | 所有与用户连接的法兰、螺栓、螺母、垫片 | 0 | 套 |  |
|  | 碳环密封 | 1 | 套 | 镍基合金或石墨 |
|  | 迷宫密封 | 1 | 套 | 碳钢+C276 |
|  | 轴端密封控制盘 | 1 | 套 | 密封气系统内管路、管件、阀门、垫片等 1套。 |
|  | 控制盘至压缩机间连接管路 | 1 | 套 |  |
|  | 驱动机（电机） | 1 | 套 |  |
|  | 一次仪表 | 1 | 套 |  |
|  | 防喘振控制系统 | 1 | 套 | 进PLC控制，其它控制进DCS |
|  | 电控 | 0 | 套 |  |
|  | 备品备件 | 1 | 套 |  |
|  | 专用工具 | 1 | 套 |  |
|  | 进气总管过滤器 | 1 | 个 | T型直通（壳体无缝三通），焊接连接，过滤精度：70目，压力等级Class150。用于压缩机组一段入口，进气滤网材质HC276。带压力表。 |

- 润滑油系统

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 润滑油站 | 1 | 套 | 包括地脚螺栓、螺母、垫片 |
|  | 润滑和控制油油箱 | 1 | 套 | 电加热器 |
|  | 主油泵 | 1 | 套 | 螺杆泵 |
|  | 主油泵用驱动机 | 1 | 套 | 电机 |
|  | 辅助油泵 | 1 | 套 | 螺杆泵 |
|  | 辅助油泵用驱动机 | 1 | 套 | 电机 |
|  | 泵前粗滤器 | 2 | 套 | 主辅油泵 |
|  | 双联油冷却器（含恒流转换阀） | 1 | 套 | 管壳式 |
|  | 双联油过滤器（含恒流转换阀） | 1 | 套 | 合成纤维滤芯 |
|  | 油站内部的管路、管件、阀门 | 1 | 套 |  |
|  | 回油视镜 | 1 | 套 |  |
|  | 排烟风机（带电机和油雾分离器） | 1 | 套 |  |
|  | 带温控阀 | 1 | 套 |  |

- 齿轮箱

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 齿轮箱 | 1 | 套 |  |

- 随机提供专用工具清单

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联轴器螺栓拆装扳手 | 1 | 套 | 联轴器厂家带 |
|  | 转子锁轴工装 | 1 | 套 |  |
|  | 手动盘车工具 | 1 | 套 |  |

- * 主要部件供应商推荐品牌

| 名称 | 规格型号 | 推荐名单 |
| --- | --- | --- |
| 联轴器 |  | 无锡创明、沈阳申克 |
| 电机 |  | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（南阳集团） 、无锡东元电机有限公司 |
| 油泵 |  | 天津泵业、天津华曼泵业集团、海林柯 |
| 齿轮箱 |  | 南高齿、郑研所、杭州齿轮、中船重庆齿轮、重庆永进 |
| 不锈钢耐震压力表 | YTN-100H | 布莱迪（北京、重庆工厂）/重庆川仪自动化股份有限公司/西安大华仪表有限公司 |
| 油站液位计 | ULB系列磁翻板 | 上海星申仪表有限公司/信东仪器仪表（苏州）股份有限公司/丹东通博电器（集团）有限公司 |
| 油站液位变送器 | 双法兰式 带表头 智能型HART | ROSEMOUNT 3051/ EJA E |
| 压力变送器(介质非工艺气) | 带表头 智能型HART | ROSEMOUNT3051/ EJA |
| 压力变送器(介质工艺气) | 带表头 智能型HART,法兰隔膜式 | ROSEMOUNT 3051/ EJA E |
| 差压变送器 | 带表头 智能型HART | ROSEMOUNT 3051/ EJA E |
| 油站压力调节阀 | 自力式 | FISHER/MASONEILAN/SAMSON |
| 温控阀 | 自力式 | 进口品牌 |
| 防喘振调节阀 |  | FISHER/MASONEILAN/SAMSON |
| 入口导叶执行机构 |  | ITV/FESTO/ARCA（进口） |
| 振动位移仪表 | 探头+延伸电缆+振动位移变送器（输出4~20mA） | 进口品牌 |
| PLC控制器 | S7-1500系列 | 西门子 触摸屏 西门子15寸户外型 |
| 断路器 |  | 施耐德、ABB、西门子 |
| 端子排 |  | 魏德米勒、凤凰、ABB |

# 8.设计制造检验标准

  - 离心压缩机：

■ API617-2022《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机》。

  - 润滑油系统：

■ API614-2022《润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备》。

■ TSG 21-2016《压力容器安全技术监察规程》。

■ 旋转泵执行API676-2022《旋转式正排量泵》。

  - 压力容器：

■ GB/T 151-2014《管壳式换热器》（含第1号修改单）。

■ GB/T 150.1~GB150.4-2024《压力容器》。

■ TSG 21-2016《压力容器安全技术监察规程》。

■ NB/T 47042-2014《卧式容器》。

■ NB/T 47007-2010（JB/T 4758）《空冷式热交换器》。

  - 齿轮箱标准：

■ API STD 613-2021 《用于石油、化工及气体工业的专用齿轮装置》。

  - 电动机

■ GB/T755-2019《旋转电机 定额和性能》。

■ GB 30254-2024《高压三相笼型异步电动机能效定值及能效等级》。

■ GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

  - 联轴器：

■ API STD 671-2022《石油、化学和气体工业用特殊用途联轴器》。

  - 非接触式轴位移、轴振动测量系统：

■ API STD 670-2022《机组保护系统》。

  - 噪声标准：

■ SH/T3024-2017《石油化工企业环境保护设计规范》。

  - 电器仪表设备：

■ API 670-2014《振动、轴位移和轴承温度监测系统》

■ HG/T 20505-2014《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》

■ HG/T 20511-2014《信号报警及联锁系统设计规范》

■ SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》

■ GB/T 50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》

■ SH/T 3019-2016《石油化工仪表管道线路设计规范》

■ SH/T 3081-2019《石油化工仪表接地设计规范》

■ SH/T 3082-2019《石油化工仪表供电设计规范》

■ SH/T 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》

■ SHB-Z03-1995《过程用二进制逻辑图》

■ SHB-Z06-1999《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》

■ GB 50058-2014《爆炸危害环境电力装置设计规范》

■ GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境用防爆电气设备  通用要求》

■ GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境用防爆电气设备  隔爆型电气设备“d ”》

■ GB/T 3836.3-2021《爆炸性环境用防爆电气设备  增安型电气设备“e ”》

■ GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境用防爆电气设备  本质安全型电气设备“i ”》

  - 性能试验标准和规范：

■ASME-PTC-10-1997《压缩机和排气机的性能测试规范》。

■JB/T 3165-1999《离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验》。

  - 转子动平衡试验标准：

■ API617-2014《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机》。

■ ISO 21940-1-2003《机械振动-刚性转子的平衡质量要求-第一部分：平衡公差的规范和检定》

  - 标准优先原则：当不同文件发生矛盾时，其优先原则是：

- 合同后的会议纪要、招投标双方确认后的传真；

- 商务合同及技术附件；

- 询价文件；

- API标准和其他标准及规范；

- 有利于设备安稳长满优运行。

  - 标准均以最新版为准。

# 9.检测与检验要求

    - 压缩机组检验项目

- 离心压缩机

| 名称 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 壳体 | 化学成分、机械性能、焊缝进行X射线探伤（机壳及风筒对接焊缝）、焊缝进行超声波探伤、焊缝进行着色检查 |
| 隔板 | 化学成分、机械性能 |
| 主轴 | 化学成分、机械性能、超声波探伤、磁粉探伤 |
| 叶轮 | 化学成分、机械性能、超声波探伤、磁粉探伤、着色检查 |
| 转子 | 电跳动检查、机械跳动检查 |
| 主机 | 定子和转子间隙检查、转子轴向串动检查 |

- 润滑油系统

| 名称 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 油箱 | 材料一致性检验、尺寸检验、清洁度检验、外观检验 |
| 底座 | 材料一致性检验、尺寸检验、外观检验 |
| 油冷却器 | 尺寸检验、外观检验、清洁度检验 |
| 油过滤器 | 尺寸检验、外观检验、清洁度检验 |
| 油管路 | 材料一致性检验、尺寸检验、外观检验 |

- 齿轮箱

| 名称 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 箱体 | 化学成分、液体渗透、尺寸检查、组装检查、外观检查 |
| 小齿轮 | 化学成分、机械性能、超声波探伤、磁粉探伤、尺寸检查、组装检查、外观检查 |
| 大齿轮 | 化学成分、机械性能、超声波探伤、磁粉探伤、尺寸检查、组装检查、外观检查 |
| 轮轴 | 化学成分、机械性能、超声波探伤、磁粉探伤、尺寸检查、组装检查、外观检查 |
| 轴承体 | 化学成分、机械性能、超声波探伤、尺寸检查、组装检查、外观检查 |
| 齿轮箱组装 | 尺寸检查、组装检查、外观检查 |

- 压力容器

| 名称 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 壳体 | 材料检验、下料检验、组对检验、无损检测、外观及几何尺寸、清洁度检验 |
| 管束 | 材料检验、下料检验、装配检验、无损检测、外观及几何尺寸、清洁度检验 |
| 水箱 | 材料检验、下料检验、组对检验、无损检测、外观及几何尺寸、清洁度检验 |
| 最终产品 | 装配检验、外观及几何尺寸、清洁度检验、防腐检验、包装检验、资料检验 |

- 冷却器

| 名 称 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 壳体 | 材料检验、下料检验、组对检验、无损检测、外观及几何尺寸、清洁度检验 |
| 管束 | 材料检验、下料检验、装配检验、无损检测、外观及几何尺寸、清洁度检验 |
| 水箱 | 材料检验、下料检验、组对检验、无损检测、外观及几何尺寸、清洁度检验 |
| 最终产品 | 装配检验、外观及几何尺寸、清洁度检验、防腐检验、包装检验、资料检验 |

    - 压缩机组试验项目

- 离心压缩机

- 试验及用户见证项目：

| 名 称 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 需要 | 招标人见证 |
| 压缩机壳体水压试验 | √ |  |
| 整机气体泄漏试验 | √ |  |
| 进油总管水压试验，回油总管煤油渗漏试验 | √ |  |
| 叶轮超速试验（按API617标准） | √ |  |
| 压缩机转子低速动平衡试验 | √ |  |
| 压缩机转子高速动平衡试验 | √ |  |
| 压缩机机械运转试验 | √ | √ |
| 压缩机机械运转后拆装检验 | √ | √ |

- 压缩机在中标人工厂进行机械运转试验，在跳闸转速下运行15分钟，然后在最大连续转速下运转4小时。达到如下要求（在最大连续转速下）：

| 项目 | 单位 | 压缩机 |
| --- | --- | --- |
| 轴振动 | μm | ≯25.4 |
| 轴位移 | mm | ≯±0.5 |
| 径向轴承 | ℃ | ≯95（进口油温45±5℃） |
| 止推轴承 | ℃ | ≯95（进口油温45±5℃） |
| 径向轴承润滑油温升 | ℃ | ≯28 |
| 止推轴承润滑油温升 | ℃ | ≯28 |

- 整个机组在招标人现场进行机械运转试验，并提供试车方案，在不超过最大允许排出温度和不发生喘振条件下，吸入大气进行试验并检查油温、振动等情况。

- 现场负荷试车时，投标人、主要配套件分包商（如需要）派人参加，并负责处理因设计制造、配套原因所出现的有关问题，并参加机械运转及试车方案的审定。

- 润滑油系统

| 名 称 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 需要 | 招标人见证 |
| 油箱盛水试验 | √ |  |
| 油冷却器、油过滤器、油管路水压试验 | √ |  |
| 油站功能运转试验 | √ | √ |

- 齿轮箱

- 试验及招标人见证项目：

| 名 称 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 需要 | 招标人见证 |
| 齿轮箱转子低速动平衡试验 | √ |  |

- 机械运转试车

- 中标人在试车前，须向招标人提供试车大纲，招标人确认后，方可试车。

- 中标人在齿轮箱试车前1个月以传真方式通知招标人到中标人工厂内参与、见证机械运转试车。轴头带当量载荷（联轴器），在最大连续转速空负荷状态下至少运行4小时。超速试验要求：120 % ，最大连续转速（至少15分钟）。振动值不得超过额定转速下振动值的1.5倍。

- 现场试车：齿轮箱在现场与主机一起试车，在额定转速下连续运行4小时。

- 压力容器

| 名 称 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 需要 | 招标人见证 |
| 水压试验(油路系统用气试，禁止用水） | √ |  |
| 泄露试验 | 见图样要求 |  |

# 10.性能保证

  - 中标人保证提供的设备是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流的设计和制造工艺，并经检测、试验是完全合格，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。在能源合同管理服务期内，由中标人免费修理或免费更换零部件。

  - 压缩机机组，其设计和构成应确保其使用寿命至少为二十年。

  - 机组性能保证：

- 压缩机的保证点在正常运行点。

- 压缩机正常工况运行点能量头和流量设计不得有负偏差，在上述条件下，其功率不应大于正常运行点设计值的105%。

- 能量头—流量特性曲线应连续上升，当流量大于数据表中预定喘振流量10%以上的任何流量下，在不开启旁通路时，压缩机应能连续工作。

- 压缩机组运行能力应能满足数据表中规定最大工况参数要求。

  - 投标人承担合同范围内所包括的所有分包设备的责任。

  - 机械保证期：设备性能考核验收合格后十二个月或全部设备交货后二十二个月，两者以先到为准。

# 11.压缩机包装与运输要求

11.1压缩机包装

  - 压缩机本体采用单缸整体包装运输。机组的接口法兰需配置橡胶板或胶合板保护。

  - 压缩机机组底座单独包装。

- 单个底座底部固定木方支撑，支座及固定架用箱套保护。

- 底座的散件单独包装，包括地脚螺栓、调整垫片、顶起螺钉等。

  - 润滑油系统包装。

- 油站上的油冷却器与油站主体分开底座的，分别包装，油站与油冷却器的连接管路拆下或放入油站箱内或放入油冷却器箱内包装。

- 高位油箱单独包装。

- 机旁管路单独包装（高位油箱阀组件、视镜也包装在该箱内）。碳钢管路和不锈钢管路要分开包装，以避免造成污染锈蚀。

  - 专用工具单独包装。

  - 开车备件和两年备品备件分开单独包装。

  - 控制系统、仪表件分若干箱包装。

提供详细的包装箱（件）汇总表及装箱单。

  - 工程管路（气管路）包装

- 工程管路直管部分可用包装托架简包，但碳钢管、不锈钢管、钛管要分开包装，以避免造成污染锈蚀。

- 工程管路材料表里的所有件全部按材质分类包装，碳钢管、不锈钢管、钛管分箱包装。自制件与外购件分箱包装。

- 工程管路里的管子外径≥Φ800裸包，＜Φ800时放在管路包装托架上。如果管子数量很少（外径很小），就裸包（在装箱单上注明“捆扎在一起包装”）。90°（L）弯头≥DN450，45°弯头≥DN800，90°（S）弯头≥DN600，等径三通≥DN700，异径接头≥DN800，异径三通≥DN700的裸包。小于以上规格的采用箱装。

- 气体冷却器、分离器、管道过滤器等采用简包方式，地脚螺栓、垫片等附件单独包装。

  - 产品应清洁并按要求涂刷防锈油，对密闭的箱装的，要放置气相缓蚀剂，对易碎件要有防震缓冲包装。

  - 包装箱材料要满足多次倒运及长途运输要求，包装箱内框架牢固，包装箱整体不得倾斜变形。

  - 包装箱外的储运标志要齐全，如“向上”、“怕湿”、“小心轻放”、“室内保管”、 “重心点”、“起吊位置”等。收发货主唛头要用塑料罩密闭热封钉在箱外。随机资料要齐全，并用铝箔热封密闭后放入随机资料包装箱内。箱、内外箱单各一份，塑料罩密闭热封后钉在箱、内外。

    - 压缩机机组运输与验收

  - 压缩机机组采用汽车等运输工具运输到招标人现场

- 中标人提供产品包装、运输和储存保护的文件，应有详细的包装清单。

- 机组到达招标人现场后，由招标人负责卸货，在卸货时应由中标人的检验人员在场监督并指导卸车，要按照中标人的装载文件规定进行。

  - 压缩机机组到达招标人现场后的验收

- 招投标双方在招标人现场共同完成验收工作。

- 招标人提供吊车及其它工具或现场必需的帮助。

- 招投标双方在招标人现场共同完成验收工作后即完成产品交货。

# 12.产品涂漆

    - 产品涂漆按《23138-PEM0103-MC-08 涂漆与防腐设计统一规定-1版》

    - 技术要求：

- 外观油漆应涂的牢固、光亮、平整、色泽均匀，不得有粗糙不平，更不得有漏漆、错色或颜色不符等现象。

- 面漆不允许有流挂、起泡、发白、失光及明显的伤痕等现象。

- 底漆必须涂刷均匀，无流挂和明显的桔皮现象。

- 装配结合面的漆层必须平整，缝线明显，不得有崩脱，界限不分等现象。

- 最后一层面漆应在试车合格后进行。

- 装配后不易或不能涂漆的表面，应在装配前涂漆。

- 对容器表面凹凸不平及划痕，应采用磨削方法去除并使之圆滑过渡，不允许打腻子。

- 容器的涂敷应按JB/T 4711《压力容器涂敷与运输包装》进行。

    - 底漆喷涂：

- 产品部分零部件的内外不加工表面涂装环保型水溶性丙稀酸漆。

- 底漆涂4~5层，总厚度为外表面涂漆130~140μm，内表面涂30~50μm。

- 叶盘扩压器非加工表面涂底漆10~20μm。

    - 面涂喷涂：

- 面漆均应涂装环保型水溶性丙稀酸锤纹漆。

- 面漆颜色：依据招标人厂标。

- 面漆喷涂厚度：70~80μm。

- 面漆喷涂2~3层。

    - 不需涂漆的部件

除非有特殊要求需在图纸中注明外，下述材料及部件表面不需涂漆，技术要求按照厂规执行。

- 铜、铝等有色金属件。

- 玻璃钢、橡胶、合成树脂、石墨、石棉等非金属件。

- 巴氏合金面、电镀面、刷镀面、镀件等。

- 加工表面、法兰及组装件的中分面。

- 不锈钢件（机壳除外）。

- 仪表、阀门、旋塞、油位计、外购油泵、电动机。

- 标牌、视镜、看窗、标志板、标签等。

- 压力容器涂敷：除图样另有规定外，下列情况可不涂敷防腐涂料。

- 容器的内表面

- 随容器整体出厂的内件

- 不锈钢制压力容器

- 有色金属及其合金制压力容器

# 13.投标人投标时需提供

- 制造蒸汽离心压缩机的详细技术方案(结构、系统及管路简介、气路系统、润滑系统、设计制造检验、包装运输、图纸和货物交货期等等)。

- PID流程图。

- 外形图(含平面布置和土建基础图)和详细重量表。

- 电气接线图及原理图。

- 主要性能和技术数据。

- 控制和测量回路接线原理图。

14.其他

- 中标人在收到中标通知书之日起30天内完成初步设计，并与招标人技术人员进行设计确认。

- 在投标书中承诺本技术标书中未尽事宜在订货及设计过程中，招标人、中标人双方以书面协议的方式友好协商解决。尽最大努力响应招标人在技术方面提出的合理要求。

第二部分 工程施工技术要求

1、总 论

1.1 概况

项目名称：浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目

招标文件中指出的推荐、参照的品牌或型号起说明作用，并没有任何限制性，供应商在投标文件中可以选用实质上满足或超过招标文件要求的同档次及以上品牌、型号的产品。

1.2招标范围

本次招标工程施工范围包括但不仅限于以下子项及内容：氯化钙三效蒸发装置改造、配电室改造、蒸汽压缩装置、室外工程等。包括负责工艺技术方案优化、初步设计、施工图设计、设备材料采购、安装工程施工，负责单机试车，系统调试，并配合人员培训、工程调试、72小时生产性能考核、竣工验收、能源管理合同期运维服务等。本次招标不含装置土建工程施工，厂区绿化设计、采购和施工。上述招标范围内工程建设涉及费用均由中标人投资。本项目不涉及重大危险源。

招标范围为：

（一）工程设计范围：技术标准和要求明确的项目界面内的所有内容（包括初步设计、施工图设计、非标设备（专用设备）设计、安全设施设计专篇、消防设计专篇、节能设计、职业卫生设计专篇、HAZOP分析、LOPA分析、SIL验证等）

（二）工程采购范围：工程设计范围内所有材料、设备的采购和保管等；

（三）工程施工范围：包括招标范围内的所有安装工程内容，包括但不限于：室外工程、工艺、设备、管道、电气、自控仪表、暖通、防腐、保温、工业电视监控系统等除土建、给排水外其他专业的施工，并负责完成系统设备的单机调试、配合联动调试（含厂区内的管网）；

（四）工艺调试、工程交工验收、联动试车、投料试车、试运行、72小时生产性能考核，包括培训及技术指导等，并整体移交招标人；

（五）合同能源管理期装置缺陷修复、保修工作和技术服务全过程，配合能源管理合同技术经济指标考核及效益分配；

（六）向招标人移交竣工验收所需的各类资料，配合招标人完成各类项验收及竣工验收工作；

（七）本项目涉及所有文件、图纸及相互通信，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。

1.3工艺方案

目前，巨塑氯化钙装置通过三效蒸发将氯化钙浓度15%的皂化清液浓缩至35%，其采用中压蒸汽（15.6t/h,1.1Mpa，230℃）减温减压至低压蒸汽（16.3t/h,0.35MPa，165℃）为热源，换热后于三效蒸发室产生含盐乏汽（10t/h，0.25bar，65℃）。乏汽通过水环真空泵抽吸至表冷器和原料预热器（副冷器）进行冷凝处理，大部分乏汽（约1200t/h循环水冷却，Δt=3~5℃）在表冷器内通过冷却直接变成含TOC、氨氮的废水，最终进入废水收集池；剩余少量乏汽进入副冷器，用于预热15%CaCl2原料液，冷凝后同样进入废水收集池。

本项目于巨塑1#皂化清液浓缩厂房东南面现备件库处新建压缩机厂房，通过多级蒸汽压缩机组，将氯化钙三效蒸发装置产生的10t/h含盐乏汽（0.25bar，65℃）直接压缩为约11.5t/h低压蒸汽（3.5bar，149℃），回用至一效蒸发器作驱动蒸汽。项目需对氯化钙一效蒸发装置及其配套管道进行更新改造，接触介质为140℃以上含盐蒸汽设备及管道材质不低于TA2（厚度≥2mm）+Q235复合板，仪表材质不低于哈C。

本项目实施后，原循环水冷却装置暂停使用，该装置电机功率约232kW。

本项目需进行改造更新工艺设备清单如下：

| 设备 | 数量 |
| --- | --- |
| 一效加热室 | 1台 |
| 一效冷凝水平衡罐 | 1台 |

1.4公用工程消耗

| 序号 | 名称 | 规格 | 使用 情况 | 单位 | 小时 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合电 | 6000V | 连续 | kwh | 2200 | 外供 |

## 1.5移交

### 1.5.1移交记录

中标人应以书面形式递交详细设备调试移交测试记录。中标人应有责任收集和对照每次记录的所有的数据。

### 1.5.2移交

根据所有测试、培训O&M（运行及维修）手册的满意地完成，双方将签发移交证书。该证书将作为测试完成和培训完成的日期。

## 1.6试运行及验收

（1）调试成功后，试运行及72小时性能考核由中标人负责进行，以确定工程和相应部分是否达到技术规范规定的保证功能，调试、试运行、72小时性能考核所需的水、电、药剂等费用由中标人承担。

（2）在调试结束之后，由发包人的管理人员实施全厂的操作和管理。中标人应指导试运行，并充当发包人的顾问且提供所需的指导人员，包括提供有经验的工艺、电气、自控工程师各1名。

（3）除已进行的交接外，所有没有进行的交接工作均在72小时性能考核结束后完成。

## 1.7 运维服务

在合同能源管理服务期间，本项目新增或改造装置由中标人负责系统维护、检修等，且检修人员及单位需具有相关法定资质，所发生费用由中标人承担。

国外进口设备的制造商在中国国内应有技术服务中心（包括维修中心），由经验丰富的技术人员组成，能提供售后服务，包括备用零件及消耗品购买、更换，零件及消耗品以人民币结算。须直接得到制造厂技术支持，以确保维修的质量。

1.7分界面

1.7.1中标人应主动完成所有与现有装置、设施、系统的接口工作。

### 本项目新建的装置及外界条件存在如下界面：

### 1.7.2工艺分界面

### 工艺分界面为改造及新建装置外1m。

### 1.7.3电气设备的分界面

### 本项目范围包括：项目所需的高、低压供配电系统及电源接入系统建设；动力配线和控制系统及有关电缆敷设设计与施工。

### 1.7.4仪表自控设备的分界面

### 本标仪用空气接点就近接入，DCS控制系统及SIS控制系统（如需）需和现有装置控制系统完成项目并网。

### 本项目范围包括：仪表自控设备、自控回路、自控程序、仪表联锁系统、DCS系统、SIS系统、工业电视监控系统、及辅助操作台、防雷、接地、电缆铺设的设计与施工；DCS系统、SIS系统（如需）的组态、联锁调试、程序调试及仪表回路调试。

1.7.5各类外管分界点

| 序号 | 物料名称 | 管道材质 | 装置界区 | 接入点 | 至何处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含盐乏汽 | 碳钢 |  | 氯化钙三效蒸发装置 | 压缩机组 |
| 2 | 低压蒸汽 | TA2+Q235复合板以上 |  | 压缩机组 | 氯化钙三效蒸发装置 |
| 3 | 废水 | 钢网PE |  | 氯化钙三效蒸发装置 | 污水池 |

1.8生产制度

年工作日：主要生产装置年工作时间为7000小时。

★1.9验收指标

1.13.1建设完成生产后达到“系统性能考核表表的要求。

1.13.2设计规定要考核的其它项目。

2 设计

2.1 本项目设计内容：本项目设计包括项目初步设计、施工图设计、安全设施设计、消防设计、节能设计、职业卫生设计、HAZOP分析、LOPA分析、SIL验证等）

2.2施工图设计

2.2.1 施工图设计专业、设计深度要求及设计标准

2.2.1.1  施工图设计含总图、工艺系统、工艺管道、非标（专用）设备、电气、自控（含DCS控制、SIS系统、工业电视监控系统）、建筑、结构、暖通、给排水、室外工程等。

2.2.1.2  施工图设计需满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》（HG20519.1-2009）和电气设计施工图设计深度的规定，必须满足施工的需要。施工图文件提供：需提供经审查且盖有审查章的纸质版施工图12套，同时提供电子版施工图文件一套，各类图纸必须提供CAD版本图纸。

2.2.1.3 设计标准、规范

施工图设计严格遵守现行、最新的国家法律、法规、标准及行业标准，其中应包含且不仅限于下列规范和标准，如有冲突按较高标准执行；如有更新，按新版标准执行。

# 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

# 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

# 《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000（2008版）)

# 《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

# 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

# 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB 50062-2008)

# 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2018）

# 《仪表系统接地设计规范》（HG/T 20513-2014）

# 《涂装前钢材表面处理第一部分》（GB/T8923.1-2011）

# 《中华人民共和国环境保护法》(2016年)

# 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1996年)

# 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)

# 《环境空气质量标准》(GB3096-1996)

# 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)

# 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

# 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

# 《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》(GB12348-2008)

# 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订））

# 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-1993)

# 中华人民共和国环境保护行业标准《小型焚烧炉》(HJ/T18-1996)

# 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

# 《国家危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）

# 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB/T50236-2011)

# 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)

# 《粘土质和高铝质致密耐火浇注料》(YB/T5083-2014)

# 《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》(JB/T 8471-2010)

# 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)

# 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBT50093-2013)

# 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

# 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

# 《自动化仪表选型设计规范》(HG/T20507-2014)

# 《仪表供电设计规范》(HG/T20509-2014)

# 《仪表系统接地设计规范》(HG/T20513-2014)

# 《控制室设计规范》(HG/T20508-2014)

# 《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T20511-2014)

# 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

# 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

# 《压力容器》（GB/T150.1～4-2011）

# 《热交换器》（GB/T 151-2014）

# 《压力容器法兰、垫片、紧固件》（NB/T 47020～47027-2012 ）

# 《钢制管法兰、垫片和紧固件》（HG/T 20592~20635-2009 ）

# 《压力容器用封头》（GB/T 25198-2010 ）

# 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014)

# 《化工装置管道布置设计规定》（HG/T20549-1998）

# 《化工设备布置设计规定》（HGT 20546-2009）

# 《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》（HG20505-2000）

# 《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ 230-2010)

# 《化工建设项目环境保护设计规定》（HG20667-2005）

# 《工业金属管道设计规范》（GB50316-2000（2008版））

# 《设备及管道保温设计导则》（GB/T8175-2008）

# 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

# 《化工设备管道外防腐设计规定》（HG/T20679-2014）

# 《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》（HG/T20519-2009）

# 《化工蒸汽凝水系统设计技术规定》（GB/T 50812-2013）

# 《化工装置管道材料设计规定》（HG/T20646-1999）

# 《衬里钢壳设计技术规定》（HG/T20678-2000）

# 《压力容器焊接规程》（NB/T 47015-2011）

# 《钢制压力容器-分析设计标准》(JB4732-1995)

# 《承压设备无损检测》(NB/T47013-2015)

# 《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》(NB/T47008～2017)

# 《承压设备用不锈钢钢和耐热钢锻件》(NB/T47010～2017)

# 《压力容器涂敷与运输包装》（JB/T4711-2003）

# 《钢制化工容器设计基础规定》（HG20580-2011）

# 《钢制化工容器材料选用规定》（HG20581-2011）

# 《钢制化工容器强度计算规定》（HG20582-2011）

# 《钢制化工容器机构设计规定》（HG20583-2011）

# 《钢制化工容器制造技术要求》（HG20584-2011）

# 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

# 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）

# 《通用用电设备设计规范》（GB50055-2011）

# 《20kV及以下变电所设计规范 》（GB 50053-2013）

# 《建筑物电子信息系统防雷设计规范 》（GB 50343-2012）

# 《电力工程电缆设计规范 》（GB50217-2018）

# 《电气装置安装工程施工及验收规范 》（GB 50254～257-2014）

# 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）

# 《化学工业炉耐火、隔热材料设计选用规定》（HG20683-2005）

# 《化工建设项目废物焚烧处置工程设计规范》（HG20706-2013）

# 《化学工业炉结构设计规定》（HG/T20541-2006）

# 《化学工业炉金属材料设计选用规定》(HG/T20684-2012)

# 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）

# 《危险废物焚烧污染控制标准》（2014征求意见稿）

# 《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2042-2014）

# 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术要求》（HJ/T 176-2005）

# 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2003]199号）

# 《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-1996）

# 《固体废物浸出毒性鉴定方法》（GB5086.1-2-1996）

# 《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）

# 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

# 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

# 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

# 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）

# 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

# 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008）

# 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)

# 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)

# 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014

标准优先原则

# 执行上述标准过程中，不同的标准有不同的要求时，采用高要求的标准。未尽事项按国内有关标准执行，而且应优先按高或严的标准。涉及标准版本有所更新，按照最新标准执行。

2.2.2总图运输、储运、内外管网

2.2.2.1 设计依据

2.3.2.1.1 采用的法规和标准、规范

《石油化工企业设施防火规范》GB50160-2008

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

2.2.2.1.2 设计基础资料

招标人提供的规划图及地形图

2.2.2.1.3 工程地质和水文等

（1）工程地质

巨化公司厂区范围地层上部为第四纪河流冲积层，总厚度约8m，自上而下为：耕土层0.2m左右；砂质粘土层1～3m，容许承载力约1.77x105Pa；卵石层容许承载力为5.88x105Pa，卵石层上部有透镜体分布；下部为第三纪红色砂岩，容许承载力很高。

（2）水文特征

巨化厂区范围内地下水，因卵石层有较强的渗透性，基岩为不透水性砂岩，故地下水水位高（属地表水），一般0.2～0.75m以下见液面，地下水的流向由南东流向北西。由于巨化厂区地势较高，且距乌溪江和江山港有一定距离，因此基本不受洪水威胁。

（3）场地地震效应

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本工程所在衢州市抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g，所涉及的建构筑物按抗震设计。

（4）场地的稳定性与适宜性

本场地区域稳定性良好，无不良地质条件存在，地基土分布基本稳定，适宜建筑。

2.2.2.1.4气象资料

根据市气象台30年的气象资料统计：

温度：年平均17.3℃，最热月平均29.2℃，最冷月平均5.2℃，绝对最高40.5℃，绝对最低－10.4℃。

相对湿度：夏季月平均76%，冬季月平均78%，夏季最大月平均82%。

大气压：夏季月平均最大绝对值99.kpa，冬季月平均最大绝对值101.86kpa。

降雨量：年平均降雨量1664.4mm，年最大降雨量2464.5mm，一日最大降雨量148.1mm，一次最大降雨量285.8mm（持续时间91小时45分）。

降雪量：最大积雪厚度35cm，平均积雪厚度10cm，雪荷载392.3N/m2。

风：常年主导风向东北，夏季主导风向西南，冬季主导风向东北，全年地面平均风速3m/s，最大风速（10分钟最大持续风速）28m/s，风压值392.2N/m2。

霜冻：初霜10月26日，终霜3月31日，最冷年地面冻结厚度1cm。

蒸发量：历年最大蒸发量1741.1mm，历年最小蒸发量1354.1mm。

雷电：全年雷电日数68日，全年雷暴日数51日。

2.2.2.2 厂址概况

2.2.2.2.1地理位置和区域概括

衢州市地处闽、浙、赣、皖四省交界处。东与兰溪、金华相邻，南与遂昌交界，西与江山、常山相连，北与建德、淳安接壤。

本项目拟改造原有巨塑氯化钙三效蒸发装置，在其东南角改建或新建压缩机厂房。巨化集团有限公司厂区位于浙江省西部衢州市南，距城6.5公里。东邻乌溪江，西近江山港，南枕衢南黄土丘陵，北临浙赣铁路线。拟建场地地势平坦，地貌简单，标高在76.00（巨化独立系统，下同）左右。

2.2.2.2.2 交通运输情况

铁路：浙赣铁从城区南相切转向西南（距巨化西境2公里）而过。巨化专用线接轨于衢州新客站西，转南行1.5公里到巨化，巨化自设编组站，并设有运输处负责大宗原材料和产品的铁路运输，铁路运输是巨化大宗原材料和产品的主要运输方式，氟化公司厂区南部有铁路专用装卸线。

公路：杭金衢高速公路、杭新景高速公路、320国道在市区北缘穿越，46省道与西侧相切。巨化集团有限公司道路网与市区道路、国省道、高速公路相接。项目拟建地的南侧紧靠场内主干道北二道，厂区内道路成网。道路运输十分畅通。

2.2.2.2.3 征地及拆迁情况

本项目设在原车间内，无需征地

## 2.2.2.3 总图运输、储运、界区内外管网

2.2.2.3.1 总平面布置

在满足生产工艺、交通运输、消防安全的前提下，严格执行现行的有关规定、规范，按照规划的要求，结合场地的实际情况，考虑上下游物料的互供，合理布置，节约用地。

布置原则：在满足生产工艺、交通运输、消防安全的前提下，严格执行现行的有关规定、规范，合理布置，统筹考虑，尽可能使物料流向顺畅，运输方便，有利消防。

本项目主要为压缩机厂房，根据与发包人的沟通和协商，结合总图现状，考虑项目建设和生产安全的实际情况，总图布置方案如下：

于巨塑1#皂化清液浓缩厂房东南面现备件库处改造或新建压缩机厂房。

竖向布置

由于厂址区域为厂区规划预留空地，场地平整，竖向设计时尽可能保持原标高，改善场地排水条件。

2.2.2.3.2消防

本工程设计总图布置时，建构筑物、设施之间的间距严格按照国家76号文和浙应急危化（2019）96号文的要求确定，根据本项目建设特点和标准适用范围，以工艺装置为主的建设项目所以选用《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）作为主要标准规范；对其未做要求的参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的要求。

## 2.2.2.7厂区外管网

### 2.2.2.7.1概述

本项目外管主要为含盐乏汽管、低压蒸汽管、污水管、仪用空气管等。

### 2.2.2.7.2外管道设计方案

外管道均架空敷设

根据本项目的特点，结合工厂现有管架，合理增设管架。

含盐乏汽管采用20#无缝钢管，含盐低压蒸汽管为TA2，污水管采用钢网PE，仪用空气管采用20#无缝钢管。

绝热方式与工艺设计部分统一，详见2.2.3.2.3

蒸汽管道的热膨胀除利用自然补偿外，另在需要处设置方形补偿器。

### 2.2.2.7.3管架设计方案

管架按管道敷设需要有单双层门式支架，独立柱T型支架等形式。

支架材料为混凝土支架。

本设计中，由于有小口径管道，故设计当用单层门式支架时，在架间设置钢纵架敷设小口径管道；当用双层门式支架时，在满足大口径管道的敷设需要的同时，在架间的上层设置钢纵梁敷设小口径管道，用以增大管架间距，减少支架数量。

管架的高度：在一般地段，管底（或钢梁底）净空为4.0m，在跨越道路处，管底（或钢梁底）净空不小于5m。

2.2.3工艺设计

2.2.3.1 技术方案

本项目技术方案拟采用多级离心蒸汽压缩机组直接压缩低质乏汽为高品位蒸汽。

2.2.3.2布置与配管

2.2.3.2.1采用的法规和规范、标准

《化工装置设备布置设计规范》  （HG/T20546-2009）

《化工装置管道布置设计规范》  （HG/T20549-1998）

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000,2008年版

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

《建筑结构荷载规范》GB50009-2010

《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《固定式钢梯及平台安全要求第一部分：钢直梯》GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第二部分：钢斜梯》GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第三部分：工业防护栏及钢平台》GB4053.3-2009

《储罐区防火设计规范》GB50351-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001,2005年版

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《建筑采光设计标准》GB50033-2013

《建筑照明设计标准》GB50034-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《通用用电设备配电设计标准》GB50055-2011

《爆炸危险环境电力装置设计标准》GB50058-2014

《火灾自动报警系统设计标准》GB50116-2008

《常用危险化学品储存通则》GB15603-1995

《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013

《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990

《化工采暖通风与空气调节设计规程》HG/T20698-2009

《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-2010

《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T3033-2010

《压力管道安全技术监察规程-工艺管道》TSGD0001-2009

《压力阀门安全技术监察规程》TSGDB001-2008

《压力管道使用登记管理规则》TSGD5001-2009

《安全阀安全技术监察规程》TSGZF001-2006

《设备及管道绝热设计导则》GBT 8175-2008

《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》SHT 3010-2013

《仪表及管线伴热和绝热保温设计规范》HGT 20514-2014

《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264-2013

2.2.3.2.2 装置、设备布置原则

1）装置布置设计满足工艺及流程的要求，对腐蚀性、有毒、粘稠物料的设备按物料性质紧凑布置。

2）设备、建构筑物等的防火间距符合有关防火规范要求，根据危险程度的划分来考虑布置设备。

3）装置布置考虑必要的操作通道和平台；合理安排设备间距和净空高度等。

4）设备布置在符合工艺要求的前提下以经济合理为主，并注意整齐美观，同时考虑管道尽量直而短。

5）管道布置必须合理，便于操作，法兰连接管道加设法兰护套。

2.2.3.2.3 绝热方式确定的原则

2.2.3.2.3 绝热方式确定的原则

1）管道保温材料：物料温度≤80℃，选用阻燃型聚氨酯管壳（燃烧性能等级B1级）；物料温度＞80℃，采用气凝胶/硅酸铝管壳；管道保冷材料：选用阻燃型聚氨酯管壳（燃烧性能等级B1级）；

2）设备保温材料：物料温度≤80℃，选用阻燃型聚氨酯（燃烧性能等级B1级）现场喷涂；物料温度＞80℃，采用硅酸铝毯；设备保冷材料：阻燃型聚氨酯（燃烧性能等级B1级）现场喷涂。

3） 管道保温方案：物料温度≤80℃，阻燃型聚氨酯管壳（燃烧性能等级B1级）+PVDC缠绕膜一道+铝合金板；物料温度＞80℃，气凝胶/硅酸铝+油毛毡一层+铝合金板；

4）设备保温方案：物料温度≤80℃，PVDC缠绕膜一道+阻燃型聚氨酯弧形板材（燃烧性能等级B1级）或阻燃型聚氨酯（燃烧性能等级B1级）现场喷涂（不包缠绕膜）+铝合金板；物料温度＞80℃，硅酸铝毯+油毛毡一层+铝合金板。

5）管道保冷方案： PVDC缠绕膜一道+阻燃型聚氨酯管壳（燃烧性能等级B1级）+玻璃丝布两道+玛蹄脂一道+铝合金板；

6）设备保冷方案：阻燃型聚氨酯（燃烧性能等级B1级）喷涂+铝合金板。注：PVDC缠绕膜可向巨塑公司销售部采购；

7）绝热材料厚度上，计算厚度不足50mm,以50mm设计；计算厚度大于50mm不足100mm的以100mm设计。即最终厚度为理论设计厚度向上取整到50mm、100mm，以此类推。

8）保温和保冷的施工要求必须按照现行相关标准、规范的要求进行。铝板固定方式为 304 不锈钢自攻螺丝或 304 不锈钢扣带，其中设备上用 2cm宽、 0.5mm 厚的不锈钢扣带，管道上用 1.5cm 宽、 0.4mm 厚的不锈钢扣带。

9）绝热结构参考08K507-2、08R418-2管道与设备绝热-保冷、08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温设计。

2.2.3.2.4防腐

2.2.3.2.4防腐

（1）保温设备、管道防腐要求

物料温度≤120℃，除锈St2，涂装黑酚醛烟囱漆2道;

物料温度＞120℃，除锈St2，涂装适用于物料工作温度的有机硅高温底漆2道+有机硅高温面漆2道。

（2）保冷的碳钢设备、管道防腐要求：

除锈St2，涂装冷底子油2道。

（3）不保温（冷）的碳钢设备防腐要求：

除锈Sa2.5，无机富锌底漆2道（干膜厚度不低于70μm）、环氧云铁中间漆1道（干膜厚度不低于80μm）、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2道（干膜厚度不低于80μm）。

（4）不保温（冷）的碳钢管道、支架防腐要求：

除锈Sa2.5，无机富锌底漆2道（干膜厚度不低于70μm）、环氧云铁中间漆1道（干膜厚度不低于80μm）、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2道（干膜厚度不低于80μm）。

（5）埋地管道及设备底板（埋地侧）防腐设计选用加强级石油沥青防腐涂层，其涂层结构为：沥青底漆—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青—玻璃布—沥青（一底三布四油，膜厚≥5.5mm）。

（6）其他不锈钢、有色金属、非金属管道和设备不涂装。

2.2.4 非标（专用）设备设计

2.2.4.1设计依据及原则

设备的设计与选型以安全可靠为原则，兼顾经济合理。选型的机泵及设备以工艺专业根据装置生产能力确定的参数为依据，对市场现有产品进行综合对比分析后选取。非标设备依据工艺专业提供的设计参数，运用现行设计方法及有关标准、规范进行设计，如涉及压力容器，则必须提供强度计算书。

2.2.4.2设计标准选用

TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》

GB 150.1~4-2011《压力容器》

GB 151-1999《管壳式换热器》

JB/T4731-2005《钢制卧式容器》

NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》

JB/T 4710-2005《钢制塔式容器》、

HG20652-1998《塔器设计技术规定》

HG/T 20580～20585-2011六项标准

JB/T 4732-2005《钢制压力容器——分析设计标准》

设备零部件：法兰、人孔、手孔、垫片、视镜、支座、液面计等均采用最新标准。

发包人在本技术标书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，承包人应提供一套满足本技术标书要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、技术、环保等强制性标准，必须满足其要求。

2.2.4.3 非标设备材质要求：

与超140℃含氯化钙蒸汽接触材质选用TA2（厚度≥2mm）+Q235复合板及以上，与超100℃含盐溶液接触材质选用TA10以上；

2.2.4.4非标设备防腐

参照2.2.3.2.4执行。

2.2.4.5 非标设备设计要求

非标（专用）设备设计中应考虑设备安装和检修的需要，按设备性质设置安装吊耳和检修吊耳。

2.2.5电气设计

2.2.5.1 电力供应和资源状况

本项目位于巨化巨塑公司园区内；本项目界区西侧建有35/6kV巨塑高配；内设20000kVA主变两台，6kV侧单母线分段，设快切，现有负荷14000kW，容量能满足项目用电需求，电源来自园区变。

2.2.5.2 供电电源及供电方案

1、本项目高压用电由35kVPVC变电所就近供电。该35kV变电所电源来自园区变。

2、本项目配电方案

1）由35kVPVC变配电所为项目提供6kV动力电源，380V低压电源由就近低压配电室提供。

2）变配电室采用无人值守方式，设置数字化运维监视系统，接入原事业部系统。视频监控系统接入原原事业部智慧园区系统。

3）大电流配电装置设置电气火灾预警系统。

2.2.5.3节电措施

本项目采用的节电措施有：

（1）配变电所靠近负荷中心设置；

（2）照明光源选用LED光源。

（3）低压配电装置采用节能型抽屉柜，不低于MNS2.0。

（4）设置电能在线管理系统，满足数字化要求。

2.2.5.4防雷及防静电措施

本项目压缩机厂房为丁戊类环境，属第三类防雷建筑物,设置接闪杆和接闪网联合保护。

第三类防雷建筑物设置不大于24m*16m的接闪网格进行保护。

金属材质的罐区利用本体外壳（要求壁厚不小于4mm），作直击雷和防感应雷保护，在罐体周围设置相应接地干线，每只罐体接地点不少于两处。

厂房设有总等电位连接盒，并与室外接地干线可靠相连，作进出厂房的金属管线、建筑物金属构件、电气PE线等总等电位连接用。

防雷接地以及电气接地、弱电设备接地共用接地装置,并构成全厂接地网，接地电阻不大于1欧姆。

2.2.5.5设计中采用的主要标准及规范

本工程电气设计所引用的主要设计标准及规范:

（1）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发<2012>115号

（2）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

（3）《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2014

（4）《低压配电设计规范》GB50054-2011

（5）《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

（6）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（7）《化工企业静电接地设计规程》HGJ28-90

（8）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

（9）《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年）

2.2.5.6动力用电的操作和保护

机泵电机均在设备现场设操作开关，根据工艺要求在现场加装电流表。部分有特殊要求的设备设DCS控制，ESD紧停。

本项目高压用电设备的保护应采用过流、速断、工艺故障、零序等；低压用电设备的保护均应采用塑壳断路器（熔断器）、热继电器或电机智能保护器等相应组合作为短路、过负荷及断相保护。

2.2.5.7照明

（1） 照明方式：采用一般照明方式为主；

（2） 照明种类: 正常照明和应急照明；

（3） 照度设计值

控制室      300LX（正常）；30LX(应急)；

配电室      200LX（正常、应急）；

装置生产区域    100LX；

楼梯            30LX（正常、应急)；

疏散走道        5LX （应急)；

（4）照明光源选用以高效荧光灯、LED灯等。

（5）照明配电及控制

a. 正常照明系统：

单体建筑设照明箱若干，总电源接自临近低配内照明柜。

大面积生产装置厂房照明采用在箱上集中控制，配电室设就地开关控制。

b. 应急照明及疏散指示系统

消防配电室、建筑物封闭楼梯间设疏散照明，甲、乙、丙类厂房疏散走道及出口处设相应疏散指示照明；

应急照明系统采用36V集中电源供电，应急时间不小于90min。设应急照明控制器一台，可布置在厂房或控制室内，由火灾报警信号连锁启动。

（6）灯具选型和线路敷设方式

防水防尘防腐环境：选用相应防水防尘防腐型。采用ZRA-YJV电缆穿镀锌钢管明敷。

疏散照明选用符合消防要求的专用型灯具,其线路均采用耐火电缆或电线（耐压≥750V）。

2.2.5.8  配电线路和检修电源

（1）配电、控制线路均应选用阻燃型铜芯交联聚乙烯电缆（ZRA-YJV/KYJV），沿防腐蚀电缆桥架（电缆桥架采用不锈钢桥架）敷设为主，部分沿电缆沟或电缆穿钢管埋地敷设，至终端电缆穿钢管埋地、沿建构筑物或支架至用电设备。

（2）配电电缆截面选择原则：

① 计算电流应小于按敷设条件修正后的载流量（爆炸性环境内的还应符合GB50058规定）；

② 1kV动力电缆截面按经济电流密度选择，并满足电压损失及电气保护校验，

（3）在各生产装置区设置必要的检修电源箱。

（4）本项目采用放射式供电，接地制式采用TN-S系统。

2.2.5.9电计量：本项目设置单独电能表。

2.2.6自动控制及仪表

2.2.6.1 控制系统的选择

本项目自控设计主要为：蒸汽压缩装置。根据巨塑现有装置的自动化水平并结合本次技改的特点，本设计采用集散系统(DCS)实现工艺过程参数的显示和控制。DCS控制系统需和现有装置控制系统完成项目并网。

2.2.6.2 仪表选型

本项目采用DCS控制系统，现场仪表根据各装置工艺介质的特点及防爆要求，在选型上均作了相应的考虑。仪表及自控设备选型应根据各装置的生产规模、流程特点、操作要求和自动控制水平，选择技术先进、性能可靠、价格合理、售后服务和技术支持良好的仪表和自控设备

（1）控制室仪表：为与现有装置并网及操作使用方便，DCS系统采用浙大中控产品。

（2）温度测量：集中测量的温度检测元件采用铂热电阻或热电偶。就地温度指示，选用万向型双金属温度计。温度计工艺接管全部采用法兰形式。

（3）压力测量：集中压力测量采用变送器，对于易堵及强腐蚀性介质的压力测量采用远传法兰式压力变送器，其余介质的就地压力测量选用普通不锈钢压力表。

公用系统及重要管道上的取压点全部采用法兰形式及安装法兰式球阀，螺纹式压力变送器或压力表安装带孔法兰后再进行取压。

（4）液位测量：液位测量一般采用差压变送器，易堵及强腐蚀性介质的液位测量采用法兰式差压变送器、微波物位仪、磁翻板液位计等。

（5）流量测量：根据介质的特点及控制精度要求，分别采用质量流量计、电磁流量计、旋涡流量计、孔板配差压变送器等。电磁流量计必须可靠接地。就地指示流量计采用金属转子流量计或玻璃转子流量计。

（6）分析仪表：工艺介质的浓度通过密度或电导率测量来实现测量，pH采用抗氟玻璃电极pH计，可燃气体浓度采用隔爆型可燃气体浓度分析仪。色谱和氧含量分析仪品牌等参照现有装置品牌或同档次品牌。

（7）执行器：本项目使用的各种调节阀、切断阀，主要有单座阀、波纹管密封单座调节阀、软密封球阀等；执行机构选用气动执行机构，阀体材质选用不锈钢及碳钢等，阀芯及阀座材质根据不同的介质及工况均作了相应的考虑；所有阀门根据不同的用途配备有电气阀门定位器、空气过滤减压器、电磁阀、手轮等不同种类及不同数量的附件。切断阀及高压切断阀泄露等级要求零泄漏，可选用PEEK材质密封的球阀。小流量调节阀要求进行流量特性测试并出具报告。

（8）桥架：项目采用不锈钢桥架，考虑备用空位，设计时所有桥架电缆在桥架内的填充率不得大于30%。电缆铺设完毕后若抽查发现电缆在桥架内的填充率超过35%，承包人重新修改设计、整改或重新安装并承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期不予顺延。图纸上明确厂房桥架进口位置，需注意进口位置不能有梁柱。现场尽量减少穿线管使用数量，多采用桥架走线形式，单根电缆穿线管铺设长度应在6m以下。桥架支撑应牢固可靠，金属支架的间距应小于2m。

仪表选型可参考本章“第一部分 蒸汽压缩机组技术要求 6.仪控部分”

2.2.6.3 控制室的设置

DCS系统主要由过程接口、人机接口和数据通讯系统组成。

过程接口包括数据采集单元和控制单元，它们以微处理器为基础进行信号的采集、转换、控制和逻辑运算，并具有多种计算功能，按照过程控制的要求进行控制算法的组态和编程。DCS组态点位描述不能只采用设备位号，要求有中文描述。

人机接口包括操作员站、工程师站、激光打印机以及辅助操作台。操作员站和工程师站均含有24寸双屏LCD显示器、键盘和鼠标。

通讯系统以数字通讯协议（TCP/IP）为基础，在所有的人机接口、控制单元和数据采集单元之间提供全冗余的高速数据通讯系统。并提供与其他系统或设备的通讯接口。

本项目操作站设置在智慧控制中心。

2.2.6.4 安全技术措施

本着安全可靠、保证生产和正常操作的原则，对重要的温度、压力、液位和流量等参数设置了信号报警和联锁系统。联锁接点采用直接型和间接型，联锁为故障安全型。所有联锁均设报警显示，对于关键安全联锁，在工艺参数恢复正常时设手动复位按钮。

一般信号联锁报警在DCS中显示、声响告之，对于重要的安全联锁系统另设置硬报警，外接闪光报警器。

同时本项目在重要装置现场设置有监控摄像头。用于在线监控危险工艺生产情况。

2.2.6.5动力供应

（1）仪表用压缩空气

本装置仪用空气总管操作压力为0.5~0.8MPa（G）,仪用空气应除油、干燥处理，在干燥器出口所获得的干燥仪用空气，其露点温度至少比最低环境温度低10℃。仪用空气含尘粒径应小于3μm。

（2）仪表用电源

本设计中DCS电源由电气专业提供，电源需独立提供。在配电室内设置双机不间断电源（UPS）,输出电压为：220V AC/50Hz，单台荷载电量为20kVA，电源质量要求：AC220V±5%，50±0.5Hz，波形失真率小 于 5%，蓄电池容量应保证电源故障时持续30分钟供电，由正常工作电源转换到事故状态下备用电源的切换时间为：5～10ms。现场需要外部供电的仪表设备，由设置在机柜室的辅助柜分配提供，也可根据装置具体情况，由电气专业现场配电箱提供。仪表普通电源提供非仪表用电，如盘内照明、维护插座和风扇等。

2.2.6.6仪表接地及防雷

仪表接地采用等电位接地方式，仪表控制系统侧设有仪表信号接地、仪表安全接地和本安接地三个汇流条，分别与电气的接地网络相连接。

现场盘、仪表电缆桥架、仪表设备、仪表密封接头的仪表安全接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；或桥架施工时桥架内铺设接地扁钢进行仪接地。仪表的信号接地应在仪表控制系统侧接至仪表信号接地汇流条上。

控制室内DCS设备的工作接地、保护接地均接至电气等电位接地网，所有屏蔽电缆的屏蔽层均要求在控制室侧接地，仪表穿线管及桥架托臂均应可靠接地。

在防雷保护区外的仪表设备，根据情况考虑控制系统侧加装防雷保护器（SPD）。

2.2.6.7现场安装及材料要求

2.2.6.7.1现场安装

（1）所有现场仪表及调节阀的位置确定满足下列要求：

a）在操作处或通道能读出指示数据。

b）足够的操作空间，便于安装、操作和维护。

c）容易接近并且安全。

（2）除直接安装在工艺配管上的仪表外，现场仪表安装高度为：仪表中心到地面（或楼板）距离为1.2m。室内仪表不设仪表保护箱，室外仪表设仪表保护箱，特殊场合除外。当仪表需要保温伴热时采用仪表保温箱，保温（护）箱材质选用玻璃钢。

（3）所有管道安装的仪表设备均采用法兰连接，部分流量计及调节阀采用对夹式法兰连接，管道等级与配管相同。

（4）节流装置前后留有足够的直管段长度（根据节流装置形式，按ISO-5167或GB2624标准确定）。

（5）面积式流量计（变送器）应安装在垂直配管上，流体自下而上流动。质量流量计根据制造厂的要求进行安装，位置的选择应便于观察和维护。

（6）通常液位仪表应配有直接安装在设备上（或竖管上）的切断阀、放空或排污阀门，便于操作和维护。

（7）压力仪表取压口应避免静态液柱压影响，测量有脉冲的压力应设置针型阀或阻尼器。

（8）调节阀应垂直安装在水平配管上，必要时设支撑。在高处安装的调节阀应设置维修平台。

2.2.6.7.2 导压配管

（1）导压管一般采用Ф14x2，Ф14x3，Ф18x3等无缝钢管，连接方式为焊接。

（2）导压配管取源根部阀由本专业负责提供。排净及工艺堵头应配置在导压管的最低点，放空阀及堵头应配置在导压管的最高点。

（3） 导压配管应与水平面1/10或更大的坡度。

（4）冷凝罐用于含物料蒸汽以及易凝气体的场合；腐蚀性介质、易堵介质应采用隔离罐；当导压管中液柱静压可以不考虑时，可用放空堵头代替隔离罐。

2.2.6.7.3仪表配线

（1）控制室与现场仪表的信号配线原则上选用阻燃计算机控制电缆；采用铜丝编织屏蔽，截面积为1.0~2.5mm2。

（2）本安系统的配线与非本安系统配线分开。本安系统配线外护套颜色为天蓝色。

（3）不同电压的仪表电缆分开设置在不同的仪表槽式桥架中，或在槽式桥架中设隔板，同一根多芯电缆所传输的信号应为同类信号。

（4）仪表主电缆槽式桥架架空敷设。从现场仪表到仪表电缆桥架采用穿管敷设并在进入主槽式桥架处配置电缆紧固件，主槽式桥架截面积为电缆总的实际截面积的2.5~3倍。

（5）控制系统机柜与过渡端子柜之间采用带接插件的连接电缆进行连接。

（6）仪表槽式桥架材质选用不锈钢。

2.2.6.7.4伴热配管

对易冷凝、结晶的介质，变送器及导压管应设伴热保温。低温深冷场合应实施保冷绝热。

2.2.6.7.5测量管路防护、防冻、防堵、防腐蚀措施

（1）现场仪表一般设保护箱。需要伴热的仪表应装在内有小型散热片的保温箱内或用伴热管缠绕后用保温材料包扎。

（2）仪表保温箱材质选用不锈钢。

2.2.6.7.6仪表与设备的接口原则

各类仪表与工艺管道及设备的法兰接口统一采用HG/T 20592-2009标准，压力等级不低于工艺管道及设备。

2.2.6.8 标准，规范

（1）《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》 HG/T 20505-2014

（2）《自动化仪表选型设计规定等》 HG/T 20507~20516-2014

（3）《爆炸危险环境电力装置设计规范》  GB50058-2014

（4）《分散型控制系统工程设计规范》 HG/T20573-2012

（5）《石油化工安全仪表系统设计规范》 GB/T 50770-2013

（6）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB50493-2019

对于有关装置内空气中的可燃及有毒气体的测量，选用带现场声光报警功能的可燃及有毒气体检测变送器。

2.2.7土建设计

2.2.7.1 设计依据

根据国家及省（市）有关建设行政部门颁发的法律、法规、规范及规程。场地内

拟建建筑结构的安全等级按二级考虑，地基基础设计等级为乙级；采用的主要设计规范如下：

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

（2）《石油化工设计防火规范》（GB50160-2018）

（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年版)

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（6）《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

（7）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）

（8）基本风压：0.35 KN/m2(重现期n=50 年)

（9）基本雪压：0.50 KN/m2(重现期n=50 年)

2.2.7.1 土建设计原则

根据该区域内已有的工程地质资料知道，场地土层分布均匀、稳定，场地地质构造简单，无断层等不良地质现象存在（具体地质情况以本项目地勘报告为准），本工程所有建、构筑物基础均采用天然地基的方案，在技术上是可靠的，造价上也是最经济的，为此本设计考虑一般建、构筑物选用粘土层做为持力层，重要建、构筑物可适当加大埋深，选用卵石层做为基础持力层，基础以独立基础为主，基础表面涂沥青胶泥防腐。

按照“适用、经济、美观”和“安全可靠、技术先进、经济合理”的原则，生产用房设计主要以工艺及生产使用要求及有关设计条件为依据；建筑立面力求造型简洁、大方，并与周边建筑协调、统一，结合环境绿化以体现出现代化工企业的建筑特点及环保创意，建筑装修标准除有特殊使用要求外，一般采用中级装修标准，耐火等级按二级或以上等级设计，安全疏散和防火分区均按防火规范要求；按使用性质、生产类别，采取对应的技术处理措施使建筑物满足防火、防爆、防腐等要求；结构选型上，在满足生产使用要求的条件下，保证建筑物有足够的强度、刚度，稳定性和耐久性，本项目以采用钢结构以及钢筋混凝土结构为主。

2.2.7.2本标的土建设计范围，是指中标人在本项目中，为满足项目工艺要求的所有建（构）筑物、设备基础、室外工程场地、总图等的设计。

2.2.7.3承包人应单独对其所承担的项目设计的合理性、安全度和适用性全面负责。材质的选择是承包人的责任，材质应有良好的性能，以保证整个装置安全运行。土建工程设计应在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意提高设计标准。

2.3.7.4土建设计范围包括但不限于下列各项：总平面布置、竖向布置、建筑、结构、建筑照明、给排水（含消防）、设备基础、管架、各类沟池、厂区道路及照明、地面硬化等整个土建工程的设计。

2.2.7.5建筑设计原则

1）建筑设计8.1.1.1建筑设计贯彻“安全、适用、经济、美观”的原则。

2） 建筑设计注重环境保护、生态平衡、充分采用绿色建材及节能构件。

3）建筑设计尽量做到标准化、定型化与系列化。

4）建筑设计注意因地制宜，就地取材，积极慎重地采用新技术和新材料。

5）生产厂房的平面和体型应力求简洁、整齐，建筑构配件种类、材料品种和规格力求统一，并与现有装置风格保持一致。

2.2.7.6建、构筑物布置

建、构筑物的平面和空间布置，根据生产工艺流程、使用要求，自然条件、建筑材料、建筑技术等因素，结合工艺设计进行建筑物的平面布置、空间组合及建筑造型设计，并注意建筑群体与周边环境的协调。建筑设计配合工艺解决好建筑内部通道、防火、防爆、防腐蚀、防水、防噪声、保温隔热、采光、通风和生活卫生设施等方面的问题。建、构筑物本着节约用地为主的原则进行布置。建筑物外立面风格及色彩设计须与周边建筑物一致，最终的建筑外立面风格须提交发包人同意。

2.2.7.7 建筑设计

（1）设计原则及建筑标准

生产用房设计主要以工艺生产使用要求及有关设计条件为依据。

建筑标准图和规范

| 序号 | 图 集 名 称 | 图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《防火门窗》 | 12J609 |  |
| 2 | 《建筑节能门窗》 | 16J607 |  |
| 3 | 《不锈钢门窗》 | 13J602-3 |  |
| 4 | 《工程做法》 | 05J909 |  |
| 5 | 《平屋面建筑构造》 | 12J201 |  |
| 6 | 《室外工程》 | 12J003 |  |
| 7 | 《楼梯 栏杆 栏板（一）》 | 15J403-1 |  |
| 8 | 《钢梯》 | 15J401 |  |
| 9 | 《建筑防腐蚀构造》 | 08J333 |  |
| 10 | 《楼地面建筑构造》 | 12J304 |  |
| 11 | 《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》 | 14J938 |  |
| 12 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014（2018年版） |  |
| 13 | 《屋面工程技术规范》 | GB50345-2012 |  |
| 14 | 《建筑地面设计规范》 | GB50037-2013 |  |
| 15 | 《建筑内部装修设计防火规范》 | GB50222-2017 |  |
| 16 | 《工业建筑防腐蚀设计标准》 | GB/T 50046-2018 |  |

（2）建筑立面处理原则和内外装修标准

建筑总体设计美观、经济、实用、大方，能满足业主生产基本功能要求。建筑设计主要以主导工艺专业提供的生产使用要求及其他各专业提供的相关配套设计条件为依据，根据甲方提供的生产使用要求，按相关规范进行合理设计，满足生产使用要求。

建筑立面设计总体简洁大方，用材素雅，建筑单体风格统一，各具特色，相互协调。建筑单体根据内部不同使用功能进行合理开窗与处理，整体处理虚实对比明确，阴影效果丰富。

2.2.7.8 各子项地坪、楼面等主要工程做法说明

本项目改建或新建压缩机厂房方案做法由招标人根据中标人提供相关条件，与设计单位确认。

防火防爆：

（1）建筑按规范要求设置防火分区、安全出口的数量、安全距离。不同防火分区之间设置防火墙，耐火极限均不小于4.0小时。钢结构承重构件进行防火保护，增涂防火涂料。

（2）防腐：

本项目中生产建筑属一般程度的大气腐蚀，地面为生产介质的腐蚀，外墙采用有防腐蚀性能的涂料。有腐蚀性的地面进行防腐设计。钢构件刷防腐涂料。

（3）通风：

建筑物为自然通风为主，机械通风为辅。

2.2.7.9其它

（1）散水：宽600mm，20厚1：2.5水泥砂浆面层，素水泥浆一道（内掺建筑胶），60厚C15砼，150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100，素土夯实，向外坡3%-5%，嵌缝膏嵌缝隙，断面20*80 ，参图集05J909  SW18/3A

（2）台阶： 60厚C20细石混凝土，随捣随抹； 上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%；300厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100； 素土夯实。

（3）坡道：30厚1：2水泥砂浆表面，抹深锯齿形礓磋，素水泥浆一道（内掺建筑胶），100厚C20砼，300厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300，素土夯实，参图集05J909  SW13/坡4A。

（4）平台栏杆：采用圆钢制作。

（5） 其  他：

- 外露铁件、预埋构件需作防腐处理。

B建、构筑物一览表

主要建、构筑物的结构特征、建筑面积和生产类别见下表。

| 序号 | 建、构筑物名称 | 结构特征 | 层数 | 建筑高度m | 占地面积㎡ | 建筑面积㎡ | 生产类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机厂房 | 钢筋混凝土结构 | 1 |  |  |  | 戊类 | 二级 | 改建或新建 |

2.2.7.9结构设计

承包人应负责完成其工作范围内的全部结构设计计算、材质技术规格说明、施工指导文件、设计说明和施工详图的设计，并负责组织施工。

2.2.7.9.1设计依据

1．本工程采用的主要规范：

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)

# （2）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）

（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年版)

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（6）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（7）《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）

2．自然条件：

1）基本风压：0.35 KN/m2(重现期n=50 年)

2）基本雪压：0.50 KN/m2(重现期n=50 年)

3．项目所在地区抗震设防烈度6度，地震加速度0.05g，设计地震分组为第一组，依据国标GB50011—2010《建筑抗震设计规范》，本项目应进行抗震设计。

4．工艺、建筑、水道、电气等主要专业所提的条件。

5．工程地质概况（附近项目参考数据）：

拟建项目位于浙江衢州巨塑化工有限公司内，参考一期岩土工程勘察报告，建设地地势平坦较开阔，下卧基岩为砂岩，无崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、土洞等不良地质作用，①杂填土：结构不均匀，稳定性差，②含砾粘性土：局部场地有分布，力学强度一般，具有中高压缩性，厚度较小。③粉细砂：场地局部有分布，具有低力学强度和高压缩性，为本场地软弱层。④卵石：场地均有分布，力学强度较高，具中等压缩性，为拟建物良好的持力层。

6地下水

场地水位埋深为0.4～1.00米，变化幅度为0.5~1.00米左右，抗浮设计水位按-0.5米设计。根据参考的地勘报告，地下水对混凝土具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋长期浸水和干湿交替时均具有微腐蚀性。场地土对建筑材料具有微腐蚀性。

2.2.7.9..2设计采用的结构标准图和技术规定

本工程设计执行国家现行规范和标准图集、有关技术规定。

| 序号 | 图 集 名 称 | 图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑结构荷载规范》 | GB 50009-2012 |  |
| 2 | 《建筑地基基础设计规范》 | GB 50007-2011 |  |
| 3 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 79-2012 |  |
| 4 | 《砌体结构设计规范》 | GB 50003-2011 |  |
| 5 | 《混凝土结构设计规范》 | GB 50010-2010 |  |
| 6 | 《建筑抗震设计规范》 | GB 50011-2010 |  |
| 7 | 《钢结构设计规范》 | GB 50017-2003 |  |
| 8 | 《石油化工建（构）筑物结构荷载规范》 | GB 51006-2014 |  |
| 9 | 《化工设备基础设计规定》 | HG/T 20643-2012 |  |
| 10 | 《化工工程管架、管墩设计规范》 | GB 51019-2014 |  |
| 11 | 《石油化工钢储罐地基与基础设计规范》 | SH/T3068-2007 |  |
| 12 | 《工业建筑防腐蚀设计规范》 | GB 50046-2008 |  |
| 13 | 《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》 | SH/T 3132-2002 |  |
| 14 | 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 | CECS 138:2002 |  |
| 15 | 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（2012年版） | CECS 102:2002 |  |
| 16 | 《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》 | GB 50018-2002 |  |
| 17 | 《动力机器基础设计规范》 | GB 50040-96 |  |
| 18 | 《建筑设计防火规范》 | GB 50016-2014（2018年版） |  |

2.2.7.9..3天然地基方案的确定

根据建厂场地工程地质资料，本项目有良好的工程地质条件。

a、区域地貌简单，自然分区明显，厂地平坦，地质构造单一，无断层等不良地质现象存在。

b、本项目区域地基承载力特征值为15~35t/m2。

c、卵石层下为强度很高的稳定基岩，不存在软弱下卧层问题。

综上所述，本项目所有建筑物及设备基础采用天然地基的方案。

2.2.7.9.4建、构筑物结构选型原则

在满足工艺设备的安装、生产、检修要求及建筑物的防火、防爆、防腐等条件下，新建厂房主要采用现浇钢筋砼框架结构，改建厂房采用钢结构顶。

2.2.7.9.5  结构构件选型原则

为节约土地，保护耕地，根据本工程的使用要求及当地的材料供应情况，本工程的维护结构根据各装置性质选用。有防火要求的结构构件，采用钢筋混凝土构件，界区内所有建、构筑物除特殊规定外，均按一级耐火等级考虑。

2.2.7.9.6 管架

本项目全厂管架采用纵梁式管架，钢筋砼柱，钢纵梁，设置为一层、二层等，以利布置管线及电缆桥架等。这样，可避免与地下管线相碰，轻巧美观，以满足现代化工厂的要求。

2.2.7.10建、构筑物的安全等级为二级。

按照现行建筑结构规范，本工程结构形式为钢结构，主体结构本项目各建、构筑物的设计使用年限为50年。结构重要性系数1.0

2.2.7.11荷载  本工程结构设计所采用的主要标准及规范参照设计要求设计

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）、

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）、《建筑抗震设计规范》（GB500011-2010）、《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB500068-2018）、《工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50153-2008）、

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）、

《建设地基处理技术规范规范》（JGJ 79-2012）、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB 50046-2018）

楼、地面活荷载按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）及各专业提供的操作与检修荷载。

基本风压： 0.35kN/m2

基本雪压： 0.50kN/m2

2.2.7.12主要材料：

混凝土： 建筑物为C25或C30，构筑物为C30，垫层为C20，均采用商品混凝土。

钢  筋：直径d≤10mm为HPB300， 直径d≥12mm为HRB335，HRB400。

焊  条：E43型（HPB300/Q235），E50型（HRB335），E55型（HRB400）。

填充墙：240厚采用页岩多孔砖，强度等级为MU10，M7.5混合砂浆砌筑。

栏  杆：采用直径大于20mm的圆钢。

钢盖板、钢格板：热镀锌钢格栅板。

2.2.7.13标准规范及图集

主要采用现行的国家标准规范、规程、标准图集和浙江省地方标准及图集。

2.2.8给排水

2.2.8.1自然条件资料：

土壤最大冻结深度（自然地面下）：10mm。

地下水水位标高（地表下）	：0.2~0.4m。

本地区降雨量计算公式：

2.2.8.2 给水排水

（1）设计依据

a）发包人提出的设计要求。

b）总图、工艺专业提供的条件。

d）有关规范：

《石油化工设计防火标准》           GB50160-2008（2018年版）

《建筑设计防火规范》               GB50016-2014（2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》   GB 50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》        GB50140-2005

《建筑给水排水设计规范》           GB 50015-2003（2009年版）

《室外给水设计标准》               GB50013-2018

《室外排水设计规范》              GB50014-2006（2016年版）

《污水综合排放标准》              GB8978-1996

《水体污染防控紧急措施设计导则》  中国石化建标[2006]43号

《化工建设项目环境保护设计规范》  GB50483-2009

2.2.8.3设计范围

为本项目配套的给排水设计、消防设计。设计内容包括生产水、消防水、雨水、低浓度生产废水管网设计。

设计给水管网包括：循环冷却水管网、软化水管网等管网系统。

设计排水管网包括清洁雨水排水（兼作消防事故排水）管网、低浓度生产废水（含初期雨水）管网等两个。

2.2.8.4项目概况及供排水现状

本项目拟建在浙江衢州巨塑化工有限公司厂区。本项目新建的工艺生产装置有：压缩机厂房。

厂区目前建有较为完善的给排水系统，厂区的给排水系统具体情况如下：

（1）本项目建设地：

已建有生活水、生产新鲜水合用管网系统、循环水管网系统、稳高压消防水管网系统、雨水管网系统、生产污水管网系统及消防事故水收集系统，工艺装置所需循环水就近由现有循环水装置提供；

排水：

（1）本项目建设地：

a、厂区内清净雨水通过氯化钙区域排放口，收集后排入巨化公司西排渠 ；

b、蒸发冷凝废水进入厂区冷凝水处理装置处理后依托电化厂C类排口排入衢州清越环保污水处理厂处理；

c、场地设有消防事故废水收集系统及事故水缓冲池。消防事故废水主要储存在排水沟、缓冲池。

d、生活污水收集后，设泵提升送巨环公司污水处理厂。

2.2.8.5 项目给水

（1）给水水源

巨化公司建厂时配套建设水厂一座，位于巨化集团公司厂区东南部，占地约100亩，它不仅是巨化集团公司的自备水厂，还承担巨化周边区域的供水职能。该水厂为生活用水水厂和工业用水水厂合建，水厂内建有生活给水和生产给水两个给水系统，生活给水系统主要供巨化生活区及周边区域的生活用水，生产给水系统主要供巨化公司下属各单位的生产新鲜水及生活用水。两种给水系统水源均取自距巨化公司约8公里处的乌溪江黄坛口水库发电尾水，取水口设在石室堰。除雨季外水质为低温、低浊、低硬度水，全年水温低于25C。水库来水经巨化公司引水总干渠自流进入巨化公司水厂，沉淀后由水厂供水车间生产给水泵加压送出，通过公司现有两个生产新鲜水环状供水管网供给巨化公司下属的各厂生产新鲜水及生活用水，出厂水压0.32~0.37MPa。2014年巨化公司水厂的生活水泵房、生产水泵房实施改造，目前已改造完成并投入运行，改造后的生活水系统的供水能力可达5万吨/日（其中供衢州高新园区及巨化西片区能力1.8万吨/日），改造后生产水系统供水能力可达到50万吨/日。

目前巨塑生产厂区的生产用水和生活用水由DN1200干管组成的环网接出的一根DN500和一根DN400管道供给，管道在生产厂区内已形成环状管网。

（2）项目给水

按用水水质要求及排水水质不同，本项目用水有生产用水、消防水、循环水共计三种。

本项目给水分为生产用水主要为压缩机出口蒸汽喷水，采用蒸汽冷凝水回补；循环水主要为机泵冷却水，就近接入循环水站；消防水由聚荟消防水站及配套的稳高压消防水系统供给，可依托现有消防管网系统，或进行局部改造。

2.2.8.6项目排水

排水有生产清净下水及雨水、低浓度生产废水、消防事故废水三种。

（1）生产清净下水及雨水

本项目在现有场地内建设，原有雨水系统的管道（渠）能力及相关排水设施已考虑本项目雨水量，项目清净场地雨水，通过新设计的排水沟，纳入厂区现有雨水排水沟，最终进入巨化公司西排渠。雨水支管，采用钢骨架聚乙烯塑料复合管，热熔连接。

（2）低浓度生产废水

本项目生产单元排出的生产废水，主要为场地冲洗排水及含盐蒸汽冷凝水，排水量较少。废水经管道收集后，先重力流排入生产单元附近的地下废水收集池，然后用废水泵提升送到电化厂厂区现有的中和处理站，再集中用泵加压送巨化公司污水处理厂，处理达标后经巨化公司现有的排水暗管外排。泵出口压力流污水输送管敷设在外管架上，具体详见外管专业设计内容。

埋地敷设管道采用钢骨架聚乙烯塑料复合管，热熔连接；架空敷设管道采用孔网钢带聚乙烯塑料复合管，热熔连接。

3）消防事故污水

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》GB 50483-2019要求，本项目建设地已建有配套消防事故水收集系统。

2.2.8.7公用工程

本项目电信、火灾报警、公用工程、辅助生产设施等均依托原有系统，新建建筑物根据工艺专业要求设置暖通排风系统。

## 2.3.2 项目节能分析与措施

### 2.3.2.1系统的绝热设计

为了减少蒸汽输送过程中产生的热损，本项目总图布局上综合考虑，尽量减少冷热媒的输送距离，选用导热系数小的绝热材料，减少能耗损失，对于输送冷热媒的管路系统的绝热厚度均根据装置冷热损的要求进行详细核算。

### 2.3.2.2 供、变电系统的节能措施

选用节电型低压电器，如RT20系列熔断器、LC1系列接触器、LRD系列热继电器、AD1系列信号灯、节能灯具等。

### 2.4.2.3 供、变电的能效指标，泵类、风机和空气压缩机等通用机械设备的能效指标

（1）泵类能效指标：泵类不低于GB19761-2009规定的能效指标。通风机不低于GB19762-2007规定的二级能效指标。

（2）三相异步电动机能效指标：

中小型三相异步电动机能效不低于 GB 18613-2012规定的二级能效标准

高压三相笼型异步电动机能效不低于GB 30254-2013规定的二级能效标准

（3）电气专业选择节能型的LED灯，提高照明度，节约用电。

（4）自控专业按要求配装能源计量仪表，节约各项能源的用量。

（5）电力系统尽量采用高压配电，减小回路输电电流耗损；选用节能变压器，终端配变电所按照用电负荷合理分布，靠近负荷中心，以减少线路损耗。

（6）生产机组等电力设备和系统实行经济运行。采用电机增设变频控制器调速节电和电力电子节电技术；选用质优、价廉的节能器材，提高电能利用效率。

（7）选用节电型低压电器，如RT20系列熔断器、JR20系列、T系列热继电器、AD1系列信号灯、节能灯具等。

### 2.4.2.4建筑节能降耗主要措施

（1）建筑设计充分满足夏季防热、冬季保暖的要求。

（2）总平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。

（3）建筑平、立面设计规整，凹凸面不多，以减少外表面积，减小体型系数。厂房建筑强化自然采光设计，屋顶设有条形采光带和无动力风帽，建筑外窗在满足采光要求的前提下，尽量减少开窗面积，维护墙体采用高、低双层采光窗，节约电能。

（4）建筑外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算，以保证传热阻大于当地节能部门要求的最小传热阻，并重点处理好柱、梁嵌入处、散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥的部位。屋面保温材料采用质量可靠的预制保温隔热板。

## 2.4.3节水措施

本项目在设计过程中，根据各工艺系统对水量和水质的要求，合理安排全厂用水、排水，建立合理的水量平衡系统，做到一水多用，废水回用，减少全厂耗水量。主要的节水措施如下：

（1）设计贯彻节约用水原则，尽量循环使用，减少生产直流水的用量，提高水的重复使用率。根据生产过程中产生的不同性质的污、废水，采取不同的处理方式处理后统一收集，升压后复用。

（2）蒸汽压缩机出口降温水采用蒸汽冷凝水，减少废水排放。

（3）选用节能型和质量优的疏水阀、隔离阀，减少和避免漏水、冒汽，降耗节能。

## 2.4.4项目能耗分析

### 2.4.4.1能耗指标

（1）能耗指标折算依据

《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008

本报告提出的技术方案为基础的平均能耗进行折算。

（2）单位能耗指标：标煤热值29309Kj/kg（7000kcal/kg）

# 2.5环境保护

## 2.5.1 项目所在地区环境质量现状

本项目拟建于浙江衢州巨塑化工有限公司厂区内。衢州市位于浙江西部，钱塘江上游，地处浙、闽、赣、皖四省交界，南衔福建南平，西邻江西上饶、景德镇，北连安徽黄山，东通金华、杭州、上海，融入长江三角洲经济圈，素有“四省通衢、浙西门户”之称，是浙西的政治、经济、文化中心。衢州高新园区位于衢州南部，浙赣铁路、320国道贯穿区内，距杭衢高速公路东出口、衢州民航站仅12公里，交通非常便利。

项目用地由衢江河谷平原和丘陵组成，平原海拔一般在60~65米之间，最低海拔59米，丘陵海拔在70~85米之间，最高处海拔89.36米。北部以平原为主，中部有两条岗状丘陵。分别宽1000米和400米，海拔在70~80米之间，最高海拔83.97米。南部以丘陵为主，丘陵为两条冲沟分成三部分。其中东部和中部位于本次规划范围内，海拔在70~91米之间，最高处海拔98.36米，丘陵前为河谷平原，海拔在60~70米之间。

丘陵一般呈台地状，顶部相对下缓，前沿往往形成陡坎，丘陵与平原的分界比较明显。

巨塑所在地区地貌属平原丘陵，地势平缓、地貌简单，高程在75.40左右（巨化独立高程，下同）。

（1）大气环境现状

衢州市的大气环境质量较好，工业燃料为天然气、原油、汽油和柴油为主，废气排放污染程度较好，污染程度不是很严重，环境质量较好。

（2）地面水环境现状

衢州市饮用水现为集中地表饮用水三类水质标准，城市饮用水源水质达到水质标准率为100％。

（3）噪声现状

厂址周围声学环境良好，厂界区内外环境噪音昼夜均达到国家规定的噪声标准。

## 2.5.2 执行的有关环境保护法律、法规和标准

### 2.5.2.1环境质量标准

（1）空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级大气标准，该标准中没有的执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）。

（2）地面水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类地面水标准。

（3）环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（4）《工业企业噪声卫生标准》（允许噪声≤85dB）。

（5）厂区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G812348-2008）Ⅲ类区标准。

### 2.5.2.2污染物排放标准

（1）废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准。

（2）废水进污水处理厂管网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-2002）中的三级标准。

（3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的Ⅲ类标准。

## 2.5.3 主要污染源及主要污染物

本项目主装置采用密闭操作，主要污染源为新增含盐蒸汽冷凝废水、场地冲洗水等。

### 2.5.3.1 废水

本项目生产中废水主要来源于新增含盐蒸汽冷凝废水、地面冲洗水等。

（1）生产废水

经巨塑现有冷凝废水处理装置处理后部分回用，其余通过电化厂C类废水排口排入衢州清越环保污水处理厂处理。

（2）地面冲洗水

本项目车间地坪需要定期冲洗，废水产生量约为200t/a。

### 2.5.3.2废气

（1）有组织废气

本项目不涉及有组织废气排放。

（2）无组织废气

无组织废气是指大气污染物不经排气筒或排气筒高度低于15m的排放源排放，它主要由物料跑、冒、滴、漏产生，主要部位在于系统的阀门、法兰、泵和其他连接器等的不严密处，排放具有不规律性。无组织排放量的大小主要与工艺技术水平、设备、管线质量和运行状况以及生产操作管理水平等有关。

本项目设备较先进，生产装置中无组织排放的废气很少。

### 2.5.3.3 固体废物及废液

（1）建设项目副产物产生情况

本项目不新增固体废物。

### 2.5.3.4 噪声

厂区主要噪声源为生产中的动力设备及机械传动设备如反应釜电机、压缩机、风机、各类泵等，主要生产设备噪声源强在75～85dB(A)之间。

表11.3-4  主要生产设备噪声源强

| 声 源 | 源强(dB) |
| --- | --- |
| 压缩机 | 80～85 |
| 风机 | 80～85 |
| 泵 | 75～80 |

## 2.5.4 环境保护治理措施及方案

本项目采用国内先进的工艺技术，是对生产过程中产生的“三废”均通过成熟可靠的环保技术尽可能加以综合利用，对不可能综合利用的，均按环境和排放标准的要求进行治理，使“三废”排放符合国家排放标准，满足清洁生产、保护环境要求。

（1）在工艺生产流程中直接引入“三废”处理设备，以回收有用的工艺物料，降低排放量。

（2）对直接冷却水和化学污水进行清污分流。

### 2.5.4.1 废水治理

（1）区域内采用清污分流措施，各生产装置界内排放的工业废水、生活污水需先经过预处理，达到污水厂接纳指标后经污水管网送污水处理厂进行处理。

（2）禁止在规划的区域内任意设置排污水口。

（3）为了防止突发事故造成污染物外泄对环境的污染，设置专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，被污染的消防水、冲洗水等直接流入事故水池等待处理。

| 序号 | 废水（液） 名 称 | 组成及特性数据 | 排 放 特 性 |  |  |  | 排放数量 （最大）t/a | 排放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度 ℃ | 压力 MPa | 连续 | 间断 |  |  |  |
| 1 | 蒸汽冷凝水 | 少量氯化钙 | 常温 |  |  | √ | 5119.8 |  | 部分回用，部分送污水厂 |
| 4 | 场地清洗水 |  | 常温 | 常压 |  | √ | 200 |  | 送污水厂 |

### 2.5.4.2 废气治理

（1）无组织废气

为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、生产、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个主要环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。主要无组织排放源如下：

- 操作过程物料转移时，打开密闭容器会有无组织挥发；

- 管路、设备泄漏；

针对上述无组织排放源，对项目提出如下具体控制措施：

- 加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成对环境的污染；

- 加强管道、阀门、设备的密闭检修。

### 2.5.4.3噪声治理

项目设计优先选用低噪设备，动力设备功率均较小，主要噪声源为风机、泵类、压缩机等，经基础减震、消声器消声、建筑物隔离等隔音措施降噪后，噪声值要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G812348-2008）＜85dB(A)要求。除此之外增加以下噪声处理措施：

①把好设备选型关，注意选择噪声较小的设备。

②采取相应的噪声控制措施，如真空泵、风机等采用消声、隔声措施。

# 2.6职业卫生与安全

## 2.6.1 执行的法律法规、部门规章及标准规范

### 2.6.1.1国家、行业及地方相关法律、法规、规章、规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第13号[2014]

- 《中华人民共和国消防法》（2019年修订）中华人民共和国主席令第二十九号

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）中华人民共和国主席令第二十四号

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第65号[2007]

- 《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号[2014]

- 《中华人民共和国行政许可法》中华人民共和国主席令第7号[2003]

- 《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号[2014]

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号[2013年]

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号[2009年]

- 《浙江省安全生产条例》（2016年修订）浙江省人民代表大会常务委员会公告第45号[2016年]

- 《浙江省消防条例》（2016年修订）浙江省人民代表大会常务委员会公告第40号[2016年]

- 《浙江省危险化学品安全管理实施办法》浙江省人民政府令第184号

- 《浙江省人民代表大会常务委员会关于修改<浙江省松材线虫病防治条例>等七件地方性法规的决定》浙江省人民代表大会常务委员会公告第17号[2014]

- 《中华人民共和国大气污染防治法》中华人民共和国主席令第31号[2015]

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第352号[2002年]

- 《公路安全保护条例》国务院令第593号[2011年]

- 《铁路安全管理条例》国务院令第639号[2013年]

- 《安全生产许可证条例》国务院令第397号[2004年]

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修改[2015]

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第41号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改[2015]，国家安全生产监督管理总局令第89号修改[2017]

- 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》国家安全生产监督管理总局安监总危化[2006]10号

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》国家发改委令第21号[2013]

- 《关于印发<石化和化学工业“十二五”发展规划>的通知》工信部规[2011]583号

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第45号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改[2015]

- 《防雷减灾管理办法》中国气象局令第3号[2000]

- 《危险化学品目录（2015版）》国家安全生产监督管理总局等十部门公告2015年第5号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三[2015]80号

- 《高毒物品目录》卫生部卫法监发[2003]142号

- 《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令第445号[2005]

- 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》国家安全生产监督管理总局令第5号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》安监总厅管三[2014]70号

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》中华人民共和国国务院令第190号[1995.12.27]

- 《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》中华人民共和国化学工业部令第12号[1997]

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三[2011]95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三[2011]142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三[2013]12号

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）国家安监总局

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）公安部公告[2017]

- 《爆炸危险场所安全规定》原劳动部劳部发[1995]56号

- 《建设工程消防监督管理规定》公安部令第106号[2009]

- 《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》国家质量监督检验检疫总局公告2014年第114号

- 《特种设备质量监督与安全监察规定》质技监局令第13号

- 《气瓶安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局第46号[2003.4]

- 《漏电保护器安全监察规定》劳动部劳安字[1990]16号

- 《起重机械安全监察规定》国家质量监督检验检疫总局令第92号

- 《厂内机动车辆监督检验规程》国质检锅[2002]16号

- 《生产经营单位安全培训规定》2006年国家安全监管总局令第3号公布，国家安全监管总局令第63号修正[2013]，国家安全生产监督管理总局令第80号修改[2015]

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安全生产监督管理总局令第30号，国家安全生产监督管理总局令第80号修改[2015]

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第40号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改[2015]

- 《危险化学品输送管道安全管理规定》国家安全生产监督管理总局令第43号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改[2015]

- 《危险化学品安全使用许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第57号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改[2015] ，国家安全生产监督管理总局令第89号修改[2017]

- 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》国家安全生产监督管理总局公告2014年第13号

- 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 国家安全生产监督管理局，安监管危化字[2004]43号

- 《生产安全事故应急预案管理办法》国应急管理部令第2号[2019.7.11]

- 《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办[2008]26号

- 《危险化学品登记管理办法》国家安全生产监督管理总局令第53号[2012]

- 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》国家安全生产监督管理总局令第60号[2013]

- 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》安监总政法第15号[2017]

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第77号[2015]

- 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第79号[2015]

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》国家安全生产监督管理总局令第80号[2015]

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号

- 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）国家安全监管总局

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三[2013]88号

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三[2014]68号

- 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》安监总管三[2014]94号

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三[2014]116号

- 《关于印发《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的通知》安监总管三[2013]39号

- 《关于印发《用人单位劳动防护用品管理规范》的通知》安监总厅安健[2015]124号

- 《国家危险废物名录》环境保护部部令[2016]39号

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》安监总管三[2016]62号

- 《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》浙江省人民政府令第259号[2009.4.10]

- 《浙江省安全生产监督管理局关于印发<浙江省危险化学品重大危险源监督管理实施细则（试行）>的通知》（浙安监管危化[2012]145号）

- 《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》浙安监管危化[2007]110号

- 《浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》浙安监管危化[2008]200号

- 《浙江省人民政府批转省安全生产委员会关于切实加强危险化学品安全生产工作意见的通知》浙政发[2009]27号[2009.4.27]

- 《浙江省安全生产监督管理局关于印发<浙江省重大危险源登记备案管理办法（试行）>和<浙江省开展重大危险源登记备案工作方案>的通知》浙安监管应急[2010]121号[2010.5.28]

- 《省安全监管局、省公安厅、省环保厅关于切实加强剧毒化学品安全管理工作的通知》浙安监管危化[2009]176号

- 《关于印发浙江省化工行业生产管理规范指导意见的通知》浙经信医化[2011]759号[2011.12.28]

- 《国家安全监管总局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》安监总管三[2016]62号[2016.6.3]

- 《浙江省安全生产监督管理局关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹较大以上事故工作方案的通知》浙安监管危化[2016]68号[2016.7.29]

- 《浙江省应急管理厅关于危化品建设项目设计规范适用问题的复函》浙应急危化函[2019]8号[2019.7.8]

- 《浙江省应急管理厅关于执行76号文有关标准适用问题的指导意见》浙应急危化[2019]96号[2019.8.11]

- 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》应急[2019]78号[2019.8.12]

- 国务院安委办 应急管理部《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办[2019]11号）

### 2.6.1.2执行的主要技术标准、规范

- 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

- 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

- 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010（2011年版）

- 《3～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011

- 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

- 《用电安全导则》GB/T13869-2008

- 《特低电压（ELV)限值》GB/T3805-2008

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《化工企业静电接地设计技术规程》HG/T20675-1990

- 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2017

- 《化工企业腐蚀场所电力设计规程》HG/T20666-1999

- 《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2018

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

- 《工业金属管道设计规定》GB50316-2000（2008年版）

- 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

- 《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008

- 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSG D0001-2009

- 《压力管道使用登记管理规则》TSG D5001-2009

- 《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2008

- 《起重机械使用管理规则》TSG Q5001-2009

- 《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

- 《压力容器》GB150-2011

- 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T8196-2003

- 《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053.1～3-2009

- 《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《安全色》GB2893-2008

- 《安全色光通用规则》GB/T14778-2008

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《化学品生产单位吊装作业、动火作业、动土作业、断路作业、高处作业、设备检修作业、盲板抽堵作业、受限空间作业安全规范》AQ3021～3028-2008

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ3018-2008

- 《危险货物品名表》GB12268-2012

- 《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T7778-2008

- 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》HG20660-2000

- 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995

- 《毒害性商品储藏养护技术条件》GB17916-2013

- 《腐蚀性商品储藏养护技术条件》 GB17915-2013

- 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-2013

- 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T194-2007

- 《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511-2014

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009

- 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T223-2009

- 《石油化工金属管道布置设计规范》SH3012-2011

- 《石油化工工艺装置设备布置设计通则》SH3011-2011

- 《石油化工储运罐区设计规范》SH/T3007-2014

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

- 《缺氧危险作业安全规程》GB8958-2006

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

- 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003

- 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ2.1-2007

- 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》GBZ2.2-2007

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

- 《危险化学品重大危险源 安全监控通用技术规范》AQ3035-2010

- 《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013

- 《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008

- 《防护服装 化学防护服的选择、使用和维护》GB/T24536-2009

- 《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》GB30000.18-2013

- 《化学品生产单位特殊作业安全规程》GB30871-2014

- 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》GB/T16483-2008

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013

- 《碱类物质泄漏的处理处置方法 第1部分：氢氧化钠》HG/T4334.1-2012

- 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010

- 《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB50493-2019

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 《爆炸危险场所防爆安全导则》GB/T29304-2012

- 《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T50770-2013

- 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011

- 《移动式压力容器安全技术监察规程》第1号修改单TSG R0005-2011/XG1-2014

- 《移动式压力容器安全技术监察规程》第2号修改单TSG R0005-2011/XG2-2017

- 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018

- 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2016

以上标准如有更新，采用新版。

## 2.6.2 编制原则

认真贯彻执行“生产必须安全，安全促进生产”的原则和“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针。

在确定工艺方案时，尽量采用先进的生产工艺路线，提高自动化和机械化水平，以减轻操作工人的劳动强度。采用密封性能好的设备设施，以减少污染物的扩散，改善劳动环境。

严格划分生产防火区域，在工艺、设备、电气、仪表、土建、给排水、暖通、外管、总图等设计中，严格按照所定的生产危险区域防爆防火等级进行设备选型、管道敷设和建、构筑物等的设计。

## 2.6.3 生产过程中的危害因素分析

### 12.3.1项目涉及危险工艺和危险化学品的情况

根据《国家安全监管总局关于公布重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号、安监总管三[2013]3号）的规定，本项目的工艺不属于属于首批重点监管的危险化工工艺。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和安监总管三〔2013〕12号《第二批重点监管危险化学品名录》的规定，本项目不涉及重点监管的危险化学品。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2019，本项目不构成危险化学品重大危险源。

2.6.3.2爆炸危险物

本项目生产过程中不涉及爆炸危险物。

2.6.3.3静电、雷电的危害

生产过程中，在有易燃易爆危险品存在的场合，静电放电、雷电放电均可成为引起燃烧、爆炸的点火源，导致火灾、爆炸事故的发生。

### 2.6.3.4化学腐蚀的危害

本项目不涉及腐蚀性介质。

### 2.6.3.5有毒有害物的危害

本项目不涉及有毒有害介质。

### 2.6.3.6用电

本区域内各用电设备根据相应的防爆要求进行选择，设备、管道做好防静电要求。

### 2.6.3.7噪声

本区域内的噪音声源主要为生产中的动力设备、机械传动设备如压缩机、各类机泵等，主要噪声源强在75-85dB（A）之间。

### 2.6.3.8机械伤害

对反应釜、机泵、风机等高速转动或旋转的机械，以及设备直爬梯、平台设有扶手和护围。

## 2.6.4主要防护措施

### 2.6.4.1原则

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须与主体工程“三同时”，并严格执行安全卫生、劳动保护方面的有关规定、规范和标准，严防有毒、有害和易燃、易爆物质对人身的伤害，提高生产水平。

### 2.6.4.2爆炸及火灾危害物的防范措施

（1）在总图布置上严格遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）要求布置。

（2）设置安全仪表系统（SIS系统），能在装置各项关键操作参数超过设定值时，采取紧急切断甚至紧急停车。

（3）根据工艺特性，考虑突然断仪表气的情况下，合理选择气动调节阀和气动切断阀的事故开闭状态。

### 2.6.4.3静电、雷电防范措施

各用电设备，可燃气体、液体设备、管道均作防静电和接地保护，并与全厂接地网相联。

### 2.6.4.4机械及附落意外伤害防范措施

对高速转动或旋转的机械另部件设计可靠的防护器、挡板或安全围拦。直爬梯、平台设有扶手和护围。

### 2.6.4.5人身防护措施

（1）各操作平台、梯子等设有护栏以保证操作人员安全。

（2）在各主要生产厂房设有事故淋浴冲洗（洗眼器）装置。

（3）所有压力容器严格按国家劳动部门颁发的《压力容器安全技术监察规程》设计、制造、管理。

2.7抗震

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）、《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本工程所在衢州市抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g，所涉及的建构筑物按抗震设计。

3 设备、材料采购

3.1 采购范围

本项目设计范围的所有设备（含工艺设备、电气设备、自控设备）、材料

3.2 工艺设备制造及采购

3.2.1 工艺设备采购原则

*3.2.1.1非标设备主要材料品牌及厂家

| 序号 | 设备名称 | 厂家及品牌（或相同同档次以上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锻件 | 江苏圣贤锻造有限责任公司、无锡宏达重工股份有限公司、宜兴市万华法兰锻造有限公司、山西恒冠重工集团有限公司 |
| 2 | 不锈钢板材 | 山西太钢不锈钢股份有限公司、宝钢宝山钢铁股份有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、浦项张家港不锈钢股份有限公司 |
| 3 | 不锈钢换热管 | 浙江久立特材科技股份有限公司、江苏银环精密钢管有限公司、 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 4 | 碳钢板材 | 南京钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、江西新余钢铁股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司 |
| 5 | 碳钢换热管 | 常熟市无缝钢管有限公司、无锡东群钢管有限公司、大连羽田钢管有限公司 |
| 6 | 复合板 | 南京宝泰特种材料股份有限公司、黄山顺钛新材料有限公司、 四川惊雷科技股份有限公司、郑州宇光复合材料有限公司 |

*3.2.1.2 传动设备配套电机厂家推荐

1、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

2、湘潭电机股份有限公司

3、无锡东元电机有限公司

中小型三相异步电动机能效不低于 GB 18613-2020规定的二级能效标准

高压三相笼型异步电动机能效不低于GB 30254-2020规定的二级能效标准

要求品牌原产地的电机，不接受收购、兼并、及控股的公司

3.2.1.3 设备配套齿轮减速机、轴承、机封、气封品牌推荐

齿轮减速机：	“SUMITOMO”、“SEW”、“NORD”、“ LIGHTNIN”、“EKATO”

轴承：	SKF、FAG、NSK

机封：	“浙江中吉”、“成都化新”“Flowserve”、“John Crane”

气封	：“浙江中吉”、“成都一通”

3.2.1.4设备采购原则

| 序号 | 设备名称 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
|  | 化工离心泵 | 杭州碱泵有限公司、西安泵阀总厂有限公司、襄阳五二五泵业有限公司、杭州格瑞泵业有限公司（格兰富） |
|  | 衬塑离心泵 | 上海致钰流体设备有限公司（瑞希特）、安徽卧龙泵阀股份有限公司、杭州碱泵有限公司 |
|  | 衬塑磁力泵 | 易威奇泵业国际贸易（上海）有限公司、上海达辉机械有限公司（CP）、上海致钰流体设备有限公司（瑞希特）、上海协丞化工机械有限公司、安徽卧龙泵阀股份有限公司、江苏科曼机械制造有限公司、衢州维德新材料有限公司 |

3.3综合材料采购

3.3.1  材料采购可参考巨化集团有限公司年度框架协议供应商，亦可由中标人另行组织招标或比价采购。

3.3.2 无巨化集团有限公司框架协议供应商或需另行招标、比价采购的材料，推荐品牌及参考厂家：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌或厂家（或同等以上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | 浙江久立特材科技股份有限公司 江苏银环精密钢管股份有限公司 江苏武进不锈钢管厂集团有限公司 浙江青山钢管有限公司 上海新行不锈钢管有限公司 |
| 2 | 金属通用高压球阀 | 超达阀门集团股份有限公司 伯特利阀门集团有限公司 广东明珠流体机械有限公司 浙江石化阀门有限公司 特技阀门集团有限公司 |
| 3 | 安全阀 （碳钢、 不锈钢） | 吴江市东吴机械有限责任公司 永一阀门集团有限公司 罗浮阀门集团有限公司 |
| 4 | 衬 F46 阀门 | 浙江大氟隆阀门有限公司 浙江有氟密阀门有限公司 浙江永联阀门有限公司 江苏明江阀业有限公司 上海耐腐阀门集团有限公司 浙江钜晶阀门有限公司 |
| 5 | 管件（碳钢、不锈钢） | 江苏润扬管件有限责任公司(润扬重工) 江苏华阳金属管件有限公司 江阴市南方管件制造有限公司 河北圣天管件集团有限公司 河北沧海核装备科技股份有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公 司 亚达管道系统股份有限公司（仅限不锈钢） |
| 6 | 法兰（碳钢、不锈钢） | 浙江大齐机械有限公司 浙江柯庆法兰锻造有限公司 江苏苏锦锻造有限公司 宜兴市万华法兰锻造有限公司 河北圣天管件集团有限公司 亚达管道系统股份有限公司 浙江松海法兰制造有限公司（仅限不锈钢） |

3.3.3施工图中综合材料表、电气设备材料表中的所有材料设备必须由中标人统一采购，不得由专业分包方自行采购。

3.3.4仪表综合材料阀门管件推荐品牌及参考厂家：盐城三禾、镇江中贯、盐城中波、扬中华宏，并要求阀体、手柄旋柄及紧固螺丝全部要求304不锈钢。

3.3.5项目所有管道、设备连接螺栓均需采用全螺纹特氟龙螺柱，强度8.8级。

3.3.6项目三效出口乏汽，一效进口蒸汽应设流量表，年累计蒸汽质量流量数据传输至DCS。

3.4 电气设备

3.4.1一般技术规范

3.4.1.1合同执行要求

本标的电气设备范围，应是机电设备采购、安装及调试工程内，为满足工艺要求的所有电气设备的设计（电气设计应符合巨化集团电网要求）、制造、测试、供货、运输、安装、调试、培训、检维修、交付使用、质保期内保修，以及为上述电气设备所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在招标文件上注明。

3.4.2电气设备基本要求及参照标准

3.4.2.1电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合电气一般技术规范以及各设备专用技术规范的要求。

3.4.2.2所供电气设备以及所提供的电气设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的供配电系统。

3.4.2.3中标人投标时应提供所有电气设备和主要元器件的原产地、厂家、名称、规格型号等关键说明，并提供该产品型式试验报告。其中高低压开关柜及电缆供货厂家建议参考推荐品牌厂家，如另行选择，则应提供三家以上企业在化工行业中的优良业绩，提供合同复印件及相关用户单位的业绩证明。

3.4.2.4主要设备

（1） 继电保护及自动化系统  35kV系统采用集中组屏，6kV开关柜二次部分采用微机保护综合自动化装置，系统采用分层分布式结构，各智能化单元均分散安装开关柜上。电气主要元器件的控制、测量、信号采集采用硬接线及总线通讯方式接入原变电所深圳中电PECSTAR扩容后综合自动化系统。保护装置选用美国SEL-351A，测控装置选用深圳中电PMC-6700。

（2）低压开关柜（若有） 选用不低于低压抽出式开关柜高级型MNS2.0系列。低压开关柜主要元器件按以下要求配置：

（一）框架断路器

*品质选择：按图纸参数并参照下表选用，抽出式且不带机械联锁，不带失压保护，带测量模块、带通讯模块、带信号模块、带电源、间隔衬垫等。

| 额定框架电流1600A以上 | 额定框架电流1600A以下 |
| --- | --- |
| ABB公司Emax2系列+T-LSI | ABB公司Emax2系列+D-LSI |
| 施耐德公司MTZ系列+Mic5.0X | 施耐德公司MTZ系列+Mic5.0X |
| 西门子公司3WL系列+ETU45B | 西门子公司3WL系列+ETU45B |
| 三菱AE系列+WS1+DP1 |  |

框架开关的基本要求：

额定绝缘电压Ui=1000V；

额定冲击耐受电压Uimp=12kV；

额定工作电压Ue=690V（50/60Hz）；

污染等级3级（IEC60664-1）。

极限分断能力≥65kA（AC380/415V）；

短时耐受电流Icw=100kA（0.5s）

Icw=100kA（1s）

Icw=100kA（3s）

分断时间25ms；

闭合时间＜80ms；

框架开关机械寿命不小于10000次

保护模式：

1）长延时：电流整定Ir=0.4In~In，整定步长1A；

时间整定tr=0.5s~25s，整定步长0.5s当6倍Ir时

2）短延时：整定值Isd=1.5~10Ir，整定步长0.5倍Ir，精确度±10%

延时整定值tsd=0/0.1/0.2/0.3/0.4（I2t Off/ I2t On）

3）瞬时：整定值Ii=2~15In，整定步长0.5倍In和关闭，精确度±10%

4）测量功能：满足集成式1级精度电能测量功能，其中电流、电压0.5%，功率、电能1%。

诊断和维护功能：包括分合闸线圈是否连接可靠；电动分合闸是否成功；内置和外置电流互感器是否连接可靠；控制单元是否运行正常等等。

（二）塑壳断路器

*品质选择：按图纸参数选用施耐德NSX系列H级产品、ABB XT系列H级产品、西门子3VA1系列H级产品、日本三菱塑壳断路器NF系列HEP级产品品牌之一。保护功能满足系统图要求。塑壳断路器、交流接触器与热继电器的组成配合需参照IEC 2类配合表选用。并确保开关柜额定短时耐受电流及时间满足50kA，1s。

塑壳断路器的基本要求：

极限分断能力≥65kA（AC380/415V）；

机械寿命：

1）壳架电流为100A的不小于50000次；

2）壳架电流为160A的不小于40000次；

3）壳架电流为250A的不小于20000次；

4）壳架电流为400A及以上的不小于15000次。

电气寿命（415V）：

1）壳架电流为100A的不小于30000次；

2）壳架电流为160A的不小于20000次；

3）壳架电流为250A的不小于10000次；

4）壳架电流为400A及以上的不小于7000次。

（三）交流接触器

*品质选择：按图纸参数（AC3）选用施耐德LC1系列、ABB A系列、西门子3RT系列、GE CL系列品牌之一产品。

交流接触器须满足以下基本要求：

1）额定工作电压为690V或1000V；

2）可添加全系列通用附加模块，最少构成4个N/C或N/O瞬动辅助触点；

（四）热继电器

品质选择：按图纸参数选用施耐德LRD系列、ABB TA系列、西门子3RU系列、GE RT系列品牌之一产品。

热继电器须满足以下基本要求：

1）带有手动或自动复位功能的补偿继电器；

2）带有继电器脱扣指示器；

3）实际电流为设置电流IR7.2倍时的脱扣时间按照20级选型

（五）转换开关、控制开关及指示灯

品质选择：按照图纸参数选用ABB、施耐德、GE、欧姆龙、上海二工品牌之一。

转换开关、控制开关基本参数：

工频耐受电压AC1890V，50Hz状况下1min；

额定绝缘电压Ui=660V

接触电阻：硬银触点≤50mΩ；

机械寿命：一般按钮不少于100万次，转换开关不少于30万次，

电气寿命：≥60万次（1200次/小时）

指示灯基本参数：

工频耐受电压AC1890V，50Hz状况下1min；

绝缘电阻≥100mΩ；

连续工作寿命≥30000小时；

光亮度≥100CD/m2

（六）电流互感器

品质要求：选择电流互感器行业国内外头部企业优质产品。

技术参数：

型号满足图纸参数要求

容量必须满足二次负载要求，且不低于10VA（特殊型号容量不满足，必须得到招标方许可）。

精度要求0.5级。

（3） 低压动力配电箱户内型(户外型)及设备接线箱的设计和制作由经ISO9001认证电气设备专业制造厂生产。柜内元器件技术和档次要求同低压开关柜内主要元器件要求相同。

（4）机械设备配套的电气控制箱设计和制作应由经ISO9001认证电气设备专业制造厂生产。柜内元器件技术和档次要求同低压开关柜内主要元器件要求相同。

（5） 国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志，并提供认证证书。

3.4.3参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准.

| JGJ46 | 施工现场临时用电安全技术规范 |
| --- | --- |
| IEC60056 | 高压交流断路器 |
| IEC60071 | 绝缘配合 |
| IEC60269 | 低压电容器 |
| IEC60871-1 | 高压电容器 |
| IEC60423 | 金属穿线管和固定件 |
| IEC60446 | 根据颜色和数字鉴别导线 |
| IEC60298 | 额定电压 1KV 以上至 72.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| IEC60439 | 低压开关设备和控制设备组件 |
| IEC60034 | 旋转电机 |
| IEC60529 | 外壳防护等级 |
| IEC60694 | 高压开关设备和控制设备通用条款 |
| IEC60051 | 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 |
| IEC60099-5 | 避雷器 |
| IEC60129 | 交流断路器和接地开关 |
| IEC60255 | 继电器 |
| IEC60265 | 高压开关---额定电压为 52KV 及以下的高压开关 |
| IEC60269 | 低压熔断器 |
| IEC60282 | 高压熔断器 |
| IEC60439 | 交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器 |
| GB311.1～6 | 高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术 |
| GB1207 | 电压互感器 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB1984 | 交流高压断路器 |
| GB1985 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| GB3906 | 3～35KV交流金属封闭开关设备 |
| GB7261 | 继电器及继电保护装置基本试验方法 |
| GB11022 | 高压开关设备通用技术条件 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化锌避雷器 |
| GB50034 | 建筑照明设计标准 |
| GB50052 | 供配电系统设计规范 |
| GB50053 | 20KV及以下变电所设计规范 |
| GB50054 | 低压配电设计规范 |
| GB50055 | 通用用电设备配电设计规范 |
| GB50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| GB50058 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 |
| GB50060 | 3～110kV高压配电装置设计规范 |
| GB50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB50063 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| GB50064 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 |
| GB50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB50147 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| GB50148 | 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| GB50149 | 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| GB50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| GB50170 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| GB50171 | 电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| GB50174 | 电子计算机房设计规范 |
| GB 50194 | 建设工程施工现场供用电安全规范 |
| GB50217 | 电力工程电缆设计规范 |
| GB50227 | 并联电容器装置设计规范 |
| GB50254 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| GB50256 | 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 |
| GB50257 | 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 |
| GB50303 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB50343 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 |
| GB 12158 | 防止静电事故通用导则 |
| 装箱资料 | 各种电气设备的使用说明及安装说明 |

上述所有的规范、标准应是现行的有效版本。中标人应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计、供货、安装和施工。当各标准之间存在差异时，应以较高标准作为参照标准。中标人如使用替代标准，应提交所用的标准并对其进行说明。只有当所用的标准等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能被接受。

★3.4.4设备的一致性

在整个工程设计、施工期间，除非另有规定，每项电气设备、装置、仪表及附件的型号和制造应保持一致性。

同类设备均应采用同一品牌同一系列产品。

在原变配电所做局部改造的电气设备必须保持与原设备相同的控制机理及结构，同时保证可互换。

3.4.5标签、标识及通告

3.4.5.1对所有的电气设备、装置（如熔断器、继电器、按钮及断路器等）以及附件都应做详细标签并获项目监理批准。

3.4.5.2应提供经批准的标识、通告和简图来提示危险情况的警告并帮助操作人员履行他们的职责。

3.4.5.3中标人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须用中文或中、英文对照表示。

3.4.5.4每个设备均应有制造厂家的铭牌，铭牌及其支架采用S30408，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他可完全识别此项设备的资料。

3.4.6设备防腐保护

中标人应考虑设备运行环境的严重腐蚀性。户外安装的以及腐蚀较严重的构筑物内的电气设备箱体均采用SUS304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.5mm，箱（柜）体表面采用酸洗钝化并静电粉喷；或采用同等机械强度和耐腐蚀性的玻璃纤维加强的聚碳酸酯材料制成。除非另有规定，在切割、钻孔、焊接完成后切割、焊接面均应进行防腐处理，所有金属托架、支柱均应采用热镀锌型钢。

3.4.7电气设备推荐品牌及参考厂家：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌或厂家（或同等以上） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 宝胜、上上、汉缆 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 （分断能力≥65kA） | 施耐德 NSX系列H级 ABB XT H级 西门子 3VA1系列H级 |  |  |
| 3 | 低压交流接触器、热继电器 | 施耐德 LC1系列/LRD系列 ABB AX/TA（E) 西门子3RU系列 |  |  |
| 4 | 低压电动机 | 参见传动设备配套电机厂家推荐 |  |  |
| 5 | 三防灯具 | 华荣科技、正辉、尚为 |  |  |
| 6 | 桥架 | 太平洋、中冠、祥君 |  |  |
| 7 | 三防电器 | 华荣、新黎明、合隆 |  |  |
| 8 | 应急疏散灯具 | 库柏、德安、华荣科技、创正防爆、尚为 |  |  |

3.5 自控仪表设备

3.5 自控仪表设备

3.5.1仪表及自控设备的一般要求

3.5.1.1范围

本节涉及的工程范围包括本项目所有自动控制系统和检测仪表的提供、安装、调试及开车指导。

3.5.1.2仪表选型

仪表选型在满足工艺要求的前提下，本着技术先进、安全可靠、维护方便和经济合理的原则进行。现场仪表防爆等级不低于设计标准，具有国家防爆合格证的产品；防护等级不低于IP66，安装在地下管线上的传感器防护等级不低于IP68。除温度外仪表均以4~20mADC信号送至DCS系统，四线制仪表供电优先采用24VDC电源供电。

3.5.1.3气动阀选型

要求执行机构必须配置原装进口柏勒夫（Bellofram）或圣汉斯免维护气缸活塞执行机构。附件电磁阀采用管接式原装进口低功耗或高温级线圈产品，金属材质，电压24VDC；空气过滤减压阀建议选用原装进口产品，要求全金属壳体，压力表要求为不锈钢外壳，气源接口螺纹为1/4〞NPT内螺纹；气动切断阀所用的限位开关（阀位反馈）为采用原装进口品牌APL-410N系列或同档次产品，电气接线口为1/2〞NPT或M20×1.5内螺纹，一个电气进线口其它配304盲塞；用于釜温或配料等关键测量点的调节阀定位器要求选用西门子、山武智能定位器，其它采用韩国永泰机械电气阀门定位器；要求阀门全行程动作时间DN80及以下在8秒内,DN65及以下在4S内；气源接头及所有螺丝材质不锈钢，除气缸外附件用不锈钢连接板固定。

3.5.1.3变送器选型

变送器需带现场显示模块，交替显示实际值及百分比数值。

3.5.2 DCS系统：为与现有装置并网及操作使用方便，DCS系统采用浙大中控产品。

3.5.3检测仪表推荐品牌及厂家

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌或厂家（或同等以上） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力差压变送器 | 横河、艾默生 |  |  |
| 2 | 质量流量计 | 艾默生 | E+H | 科隆 |
| 3 | 电磁流量计 | 横河 | 科隆 | E+H |
| 4 | 金属转子流量计 | 克罗尼、横河 |  |  |
| 5 | 雷达液位计 | E+H | 艾默生 | VGGA |
| 6 | PH计 | 日本横河 | 梅特勒.托利多 | E+H |

3.5.4控制及视频系统推荐品牌及参考厂家

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌或厂家（或同等以上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DCS | 浙大中控 |
| 2 | 软件系统 | 与DCS同一品牌 |
| 3 | 工作站PC机 | DCS厂家配套 |

原有装置DCS品牌为浙大中控，为接入匹配，本项目建议采用浙大中控。

4 施工

4.1 施工范围：本项目安装、防腐等工程施工单位由中标人自行确认，施工单位负责以下专业、内容施工，包括但不限于：室外工程、工艺、设备、管道、电气、自控仪表（含DCS控制）、消防、暖通、防腐、保温、工业电视监控系统等全部专业的施工。

4.2 施工要求：本项目施工方要求详见第二章、投标人要求 11。

4.2.1工程管理要求

4.2.1.1中标人根据各自的项目经验并结合本项目特点、现场条件，充分考虑各种可能存在的不利因素，确定不超出计划工期施工总工期及合理进度计划。

4.2.1.2 中标人需配合招标人进行施工单位现场安全、环保、质量等管理工作，如因施工单位违反招标人管理规定，招标人将按考核金额扣除中标人履约保证金。

4.2.1.3 质量要求：达到合格质量标准

4.2.1.4 工程质量验收标准：《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GBT 50252-2018）。

4.2.1.5安全文明施工管理及环境保护要求：

1、严格执行《建设项目安全文明施工标准化要求》（巨化股份〔2021〕78号）《建设项目安全文明施工管理办法》（巨化股份〔2019〕 75 号），充分考虑执行国家和地方以及浙江巨化股份有限公司有关安全生产政策、法规、条例、制度等标准文件要求，并要求现场作业人员统一着装、统一安全帽，按照浙江巨化股份有限公司建设标化工地的要求，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于施工单位或中标人原因而发生的人身伤亡、财产损失及一切事故，其责任全部由施工单位或中标人负责。

2、执行国家和地方以及浙江巨化股份有限公司有关安全生产政策、法规、条例、制度，并要求现场作业人员统一着装，安全帽款式、颜色统一，按照浙江巨化股份有限公司项目建设标化工地的要求，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于中标人原因而发生的人身伤亡、财产损失及一切事故，其责任全部由中标人负责。

4、安全文明施工基本费必须保证足额投入施工中，主要要求见附件《安全文明施工目标责任书》。

5、对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全，施工单位必须为项目部管理人员、作业人员办理工伤保险或意外伤害保险、雇主责任险等，每人保额不得低于100万元，保险未办理齐全的不得开工，项目部管理人员、作业人员进场施工前必须向发包人提交有效的、6个月内体检证明；因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书， 承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工，作业人员年龄不得超过60周岁

6、承注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近职工的安全，防止应施工不当使附近职工的人身或财产遭受损失。

7、负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如施工单位未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由施工单位或中标人承担责任和所发生的费用。

8、如由于施工单位安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由施工单位或中标人承担。

9、在项目施工、调试等涉及安全的各个阶段均应认真执行国家及巨化公司有关安全生产的法规、条例，签订并落实项目安全文明施工协议，在上述服务过程中由于中标人原因发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故责任及后果由中标人负责，具体条款按《安全文明施工协议》要求执行。

10、确保工程按合同规定的方式（或若没有作出如此规定时，则以令合理满意的方式）进行建设。中标人及施工单位不得以任何对安全构成威胁或非法地对公众构成干扰的方式履行本合同。若认为如果不提出要求，中标人及施工单位履行本合同的行为将会构成安全危险、环境危险、项目场地附近地区的人身损害或财产损失的危险，则其有权要求中标人及施工单位停止工程或其任何部分的施工，或要求中标人在自担费用和责任的情况下以不同的方式进行施工。除非另经批准，否则中标人不得使用项目场地用作实施工程以外的任何其它用途。

11、实施和管理其服务范围内的安全、卫生、消防和环保方案，并按照法律及已生效的职业健康及安全标准采取一切必要的措施提供一个安全的工作环境。中标人在服务中应防止人员伤害以及其它财产损害。

12、做好施工车辆管理，严格遵守浙江巨化股份有限公司生产区域车辆管理的有关规定。

13、对于危险性较大的分部分项工程严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部第37令）规定编制专项施工方案并经专家论证，危险性较大的分部分项工程范围执行《《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）。

14、施工临时用电严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）和电化厂临时用电管理办法。施工过程中施工用电电缆、电线、气管、水管等须架空布设，不得散落在楼地面上；每日施工结束，应将工器具、设备材料等摆放整齐，将施工垃圾、边角料等清理干净，做到工完场清。

15、在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规以及《建设项目环境保护管理办法》（巨化股份〔2019〕85号）要求做好项目建设过程的环境保护工作，采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。

16、对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，处理必须及时、处理过程须合法化，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

17、施工产生的废水、废弃物中标人不得随意排放或擅自倾倒，必须经发包人确认处理合格后才能排放或倾倒。

18、如施工单位措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。因违反有关环保法律法规造成任何经济或法律后果的 由中标人及施工单位自行承担。

4.2.2工程施工相关要求

4.2.2.1中标人应选择符合资质施工单位，并配合投标人，确保施工单位充分了解本工程内容和特点，并对项目工程管理关系进行充分分析，编制科学、合理、可行的施工组织设计，其中应包括：工程进度计划、装卸搬运、起重吊装方法、测量方法、安装方法、安装顺序、检验验收、安全措施等，应按相关管理规定及时报送监理及招标人审核；施工单位应服从监理人的指令、服从管理，并密切配合完成各项施工工作；对招标人另行发包的其它专业工程的中标人的工作应予以配合、给予各类和施工有关的便利,。

对于危险性较大的分部分项工程严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部第37令）规定编制专项施工方案并经专家论证，危险性较大的分部分项工程范围执行《《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）。其中涉及费用的内容，除非招标文件已有明示之外均须考虑并包含在投标报价中。施工过程中，严禁使用《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》中规定淘汰的施工工艺、设备和材料。

4.2.2.2按施工图提供施工场地轴线、标高、基准线对预留、预埋进行监督、检查、复核, 承担符合设计要求和施工验收的连带责任；对分格轴线测量等自测数据负完全责任。自备专业工程需要的特殊设施由中标人自行考虑。

4.2.2.3施工用电、用水及通讯

施工用水、电外部管线已由招标人统一接至本工程现场设定的配置点。具体接入位置由招标人确定，接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由施工单位负责。施工期间的通讯由中标人或施工单位自行考虑并承担与此相关的一切费用，必须满足施工及各方联系的需要。

施工单位应按其自身需要和经验，为本工程的施工和生活用电，配备一定容量的应急备用电源，中标人承担由此发生的一切购置、维修、使用费用和风险，费用已包含在投标报价中。

除合同另有规定外，施工单位应按监理人的指示，为进入现场的其他施工单位等提供施工和生活用电、用水便利。

4.2.2.4施工期间的排水由施工单位根据现场情况充分考虑防汛、防台及其他措施的需要，制定措施方案，如发生相关费用，则由中标人在投标报价中考虑，今后不得因此类事件进行相关费用的索赔。若中标人在施工中违反上述规定，引起政府有关部门的处罚，责任自负。

4.2.2.5中标人中标后，负责本标段全部材料、设备、机械、成品等的照管和保护责任，时间从开工日起，至本工程竣工验收并移交给发包人止。因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标人负责，凡由此而损及发包人和使用人利益时，中标人应负责赔偿损失。

4.2.2.6严格按照防火、防雷、防渗漏的国家标准和设计要求进行施工，保证各种试验合格的同时，完成完工后的清洗工作。

4.2.2.7按招标人的总体要求负责本项目竣工资料的汇编，并提交招标人，协助招标人做好本项目竣工验收工作。

4.2.2.8施工过程采用新技术、新工艺、新材料，必须符合现行强制性条文的规定，否则应按规定报审批准后才能实施。

4.2.2.9 压力管道施工，焊接质量按《_压力管道焊接质量管理规定》（巨化股份〔2020〕 64 号）执行，对于涉及危险介质的压力管道无损探伤比例提高至100%。

4.2.2.10 项目全过程施工、竣工、变更、试车等资料除按规定提供纸质版外，电子版需配合按时导入巨化集团PMS建设项目管理系统。

4.3 工程实施的技术标准和规范一般规定

4.3.1除本技术要求另有规定外，所有材料、设备和工程的质量均应符合招标时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

4.3.2在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，监理人认为有必要采用时，在报经招标人和设计单位批准后，应向中标人发出变更指令。

4.3.3对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当中标人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，中标人可提出申请报经监理人、设计单位、发包人和使用人审批后采用，但这种批准不免除中标人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明，并在期望监理工程师批准的日期前至少28个工作日提交。获批之前中标人仍应执行原采用的标准或规范。

4.3.4除本技术条款另有规定外，中标人及施工单位施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

4.3.5当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以监理人指示为准。

4.3.6技术条款中有关涉及工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的标准，遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的规定进行修正。

4.3.7在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示中标人或施工单位采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，应按合同条款的规定办理。

4.3.8本招标项目采用的材料、设备、施工、检验检测、验收等均须符合本工程施工图等设计文件的要求，并按现行的国家标准、相关技术规范等实施。

5 教育培训、试车及试生产

5.1 教育培训：项目投料试车前，中标人配合招标人组织开车前培训

5.2 单机试车：中标人负责单机方案的编制和试车，做好试车记录和整改

5.3 联动试车：中标人配合招标人进行联动试车，打通整个流程，做好试车记录和整改。

5.5 化工投料试车以及试生产：配合招标人组织装置的投料试车和试生产，通过72小时性能考核后移交给发包人。

6性能测试和考核

6.1系统调试确认验收合格双方签字之日起后1个月进行性能测试与考核。

6.2性能测试考核办法

系统与设备调试合格后采用72小时连续生产运行测试，同时设备于一年内实现稳定运行，未发生因设备或施工质量原因造成的超过两周检维修。72小时系统性能考核指标如下，以第三方检测结果为准：

系统性能考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压蒸汽 | 压缩机出口减温蒸汽产量≥10t/h，压力、温度达标 |
| 2 | 蒸汽压缩机组用电 | 吨均蒸汽用电量不超过设定指标5%（设定指标基于投标文件用电计算） |

7、投标技术技术文件

投标技术文件应包括但不限于下列内容：

7.1 初步技术方案

第一章 基本设计（包括经济评价、概算）

第二章 计划进度

第三章 人员培训、建筑施工、性能测试技术指导服务及启动调试

第四章 性能测试考核及工程预验收

第五章 质量保证

第六章 技术服务和售后服务的内容及措施。

第七章 执行的标准

第八章 双方分工

第九章 发包人应提供的资料清单

第十章 主要供货商清单（含备品备件清单）

7.2基本设计

各投标单位应详细提供组成系统的说明，主要技术数据和性能的详细描述等。同时各投标单位必须附各方案计算过程表。

7.3施工组织设计：

施工单位应根据各单位、各分部工程施工特点，结合自身实力和以往施工同类工程的经验，编制内容完善、重点突出、先进可行的施工方案。方案中应包括：

（1）总体方案

（2）测量放线和高程

（3）质量控制与管理

（4）分部分项工程质量的保证措施

（5）关键工序和重要部位的施工方法

（6）工期进度计划

（7）施工机具与劳务配备

（8）主要材料组织与管理

（9）施工组织与管理

（10）施工安全、文明施工、标准化工地创建

7.4 图表：

10.4.1工程项目管理机构配备情况表

10.4.2 投入本工程主要施工机械设备表

10.4.3 劳动力计划表

10.4.4 临时设施布置及临时用地表

中标人确认施工单位后，应要求施工单位根据上述顺序编制施工组织设计方案文件，可根据中标人要求对上述内容进行补充和扩展。

8、其他要求

8.1中标人、施工单位必须严格遵守国家及招标人的相关规定。

8.2 进场施工前，中标人必须与施工单位《安全文明施工协议》，确保安全文明施工。

8.4 施工过程中，施工单位需向中标人提供4套施工资料（含施工图蓝图以及整套Autocad电子版施工图），审核后移交招标人。

8.5 中标人列出项目竣工时需向发包人移交的资料清单。应包括但不限于以下资料：

8.5.1  4套竣工资料（含竣工图，竣工图需提供蓝图，同时提供电子版）。

交工资料必须满足《工业安装工程施工质量验收统一标准》 （GB/T50252-2018）、《化学工业工程建设交工技术文件规定》（HG/T20237-2014）要求。

8.5.2 所有设备资料（包括设备说明书、设备图纸、设备备品备件清单、电气仪表图纸等）。

8.5.3 提供5套完整的四规一法（工艺规程、设备检修规程、分析规程、安全技术规程、岗位操作法）等资料。

8.5.4 其他招标所需的必需资料。所有施工资料、图纸及其他资料必须符合发包人的要求。

8.5.5 所有施工过程资料均需配合完成巨化集团PMS建设项目管理系统录入。

8.6 中标人在项目竣工时需向招标人移交的设备备品备件及其清单。

8.7 本项目涉及特种设备，中标人应遵循电化厂《特种设备及安全附件管理规定》、国家相关法律法规及安全技术规范要求定期进行校验维护，并将相关技术资料提交招标人存档，由招标人进行日常记录、管理。

8.8 本项目因投标人原因装置停车，年累计次数超3次，导致年运行时间少于7000小时，按7000小时进行效益计算、分成，不足部分由投标人补足。

第七章 投标文件格式

资格及资信文件（上传在投标工具中的“资格审查申请文件”模块）：

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（2）投标保证金；

（3）资格审查资料：体系认证等；

（4）联合体协议书；（格式自拟）

（5）投标人主要业绩情况及佐证材料；

（6）2022、2023、2024年度经审计的财务报表，如未满三年则提供成立以来的经审计的财务报表；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

技术标（上传在投标工具中的“技术标”模块）：

（1）项目方案设计总说明、图纸、投资概算及关键问题解决方案等。提供包括但不限于以下图纸：总平面布置图、工艺流程图等。方案中应列出技术经济指标一览表。

（2）设备技术要求偏离表，技术响应表，点对点应答；

（3）核心设备技术性能指标的详细描述；

（4）技术支持资料，产品质量检验报告，认证证书等；

（5）技术服务和能源管理合同期内装置检维修方案，服务计划；

（6）施工组织设计：应包含安装施工方案、项目工期进度安排、施工机具人员配备、质量控制与管理、安全文明施工管理；

（7）根据招标文件中的技术要求，投标人认为需要提供的其他文件和资料；

（8）工程调试、试运行方案

商务标：（上传在投标工具中的“商务标正文”模块）

（1）投标函；

（2）项目投资金额及组成、资金来源、年运行成本、年收益测算；

（3）项目年收益、投标人投资回收期、能源管理合同分享比例表；

浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标

投 标 文 件

项目编号：NFZB-20251008

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年  月  日

## 一、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓    名：            性     别：

年    龄：            职     务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（正反面）。

## 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本 招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件：

委托代理人身份证扫描件：

投标人（盖章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

日期：

三、投标保证金

□现金支付（全部采用现金支付的，提供银行汇出扫描件）

□联保资金支付（联保资金大于项目投标保证金时，无需提供证明；联保资金小于项目投标保证金时，提供补交差额的银行汇出扫描件）

□电子保险保单（可以不提供证明）

## 四、资格审查资料

| 序号 | 相关证明材料类型 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照 |
| 2 | 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 |
| 3 | 其他 |

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行和账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、投标人应按投标人须知的相关资质要求提供证明材料。

### 质量管理体系认证情况

## 投标产品制造商若具有质量管理体系认证证书，请提供相关证书扫描件。

投标人资格承诺函

致：浙江衢州巨塑化工有限公司

（投标人名称）符合参加本次招标活动的资格条件并承诺如下。

一、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

二、投标人本次投标无如下情形：

1、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

2、投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动，近三年在招标人单位无不良业绩。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。2.关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

3.投标人与项目建设单位、施工单位、监理单位无隶属关系。

三、满足本项目的特定资格要求：

四、联合体投标情形符合招标文件要求。

本单位对上述承诺内容的真实性负责，已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

## 五、联合体协议书

### 六、业绩表

| 序号 | 服务用户 | 设备名称和型式 | 设备型号 | 进口流量t/h | 进/出口 饱和温度℃ | 项目 地点 | 签署日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须在本表后提供能证明业绩的合同复印件，内容至少包括项目名称、合同签订时间、压缩机参数、供货范围以及签章页。若不能体现上述要求，须同时提供合同配套的技术协议或数据表复印件。

2、若投标文件提供的业绩证明材料不满足上述要求，则视为无效业绩。

### 七、近年财务状况表

投标人提供近三年经专业审计完成的审计报告，至少包含现金流表、资产负债表、利润表等内容。

八、技术标

（1）项目方案设计总说明、图纸、投资概算及关键问题解决方案等。提供包括但不限于以下图纸：总平面布置图、工艺流程图等。方案中应列出技术经济指标一览表。

（2）设备技术要求偏离表，技术响应表，点对点应答；

（3）核心设备技术性能指标的详细描述；

（4）技术支持资料，产品质量检验报告，认证证书等；

（5）技术服务和能源管理合同期内装置检维修方案，服务计划；

（6）施工组织设计：应包含安装施工方案、项目工期进度安排、施工机具人员配备、质量控制与管理、安全文明施工管理；

（7）根据招标文件中的技术要求，投标人认为需要提供的其他文件和资料；

（8）工程调试、试运行方案

九、投标函

（一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了浙江衢州巨塑化工有限公司皂化清液浓缩装置三效蒸发乏汽回收余热利用节能改造项目合作实施方招标

招标文件的全部内容，愿意以：

人民币（大写）         （￥      ）的投标报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为

人民币（大写）         （￥      ）。

4、如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、（其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）          法定代表人：（法定代表人章）

地址：

网址：

电话：

传真：邮政编码：

年月日
十、项目投资金额及组成、资金来源、年运行成本、年收益测算；

## 十一、项目年收益、投标人投资回收期、能源管理合同分享比例表

投标人保证：下表所列内容为充分阅读和理解投标人须知和合同条款、招标内容的全部要求。

| 序号 | 项目 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ti投标人总投资额（万元） |  |  |
| 2 | Q项目预期年收益（万元） |  |  |
| 3 | 节能效益分成比例 | 招标人 | 投标人 |
|  | 第一阶段 | % | % |
|  | 第二阶段 | % | % |
| 4 | n投标人投资回收期 | 年 |  |
| 5 | 备注 | 1.装置运行满2年后，合同能源管理期限内，甲方可向乙方回购本项目装置，回购价由双方协商确认 2.第一阶段为乙方投资回收期前，第二阶段为乙方投资回收期后至装置设计寿命20年。 3.乙方投资回收期：以乙方投标投资回收期为准，不得大于8年。 4.乙方投资回收后第二季度分成比例按第二阶段执行。 5.效益分享期结束后，本项目涉及乙方资产无偿移交甲方。 |  |

## 注意：系统中投标报价栏目填写投标人总投资额

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：