巨化集团有限公司公用事业部

110kV及以上电气设备检维修项目

招标文件

（招标编号：NFZB-20251108）

# 招   标   人：巨化集团有限公司公用事业部 （盖章）

招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司（盖章）

日期：2025年12月

目录

电子交易须知

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	17

第四章 招标内容及要求	21

第五章 合同主要条款	26

第六章 投标文件格式	35

# 电子交易须知

本次招标采用电子投标方式，电子投标平台为“巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com）”（下同），参考操作顺序如下：

1.注册：

在“巨化数字化招采平台”完成注册。

2.CA申请：

在“巨化集团公司专用数字证书用户自助申报系统” 完成CA申请。CA数字证书申请后须邮寄实体介质，因CA邮寄时间导致延误投标的责任由投标人自行承担。

3.报名：

登录“巨化数字化招采平台”→“供应商门户”→“招标公告”→“查看”本项目招标公告→“公开报名”→“报名”，并与招标代理联系缴纳资料费。

4.编制投标文件：

根据本招标文件第二章第二节第3.1款“投标文件的组成”的要求编制“技术资信标书”和“商务经济标书”电子版。

5.投标：

使用WIN10系统的电脑登录“巨化数字化招采平台” →“寻源管理”→“我参与的”→本项目“投标控制台”→“投标”→在投标界面下载“e签宝”和“巨化电子标书制作客户端”→将“技术资信标书”和“商务经济标书”电子版在“巨化电子标书制作客户端”加密→将加密的“技术资信标书”和“商务经济标书” 上传至“投标文件上传”对应之处→编制并上传“供应商（服务商）承诺书”，填写投标界面内容→“提交”。

6.注册、投标等相关操作方法详见《电子投标供应商操作手册》，获取方式：巨化数字化招采平台首页-供应商操作手册（招标）。

7.投标人在参加电子交易过程中，有CA或平台问题的，请联系：

巨化招采平台供应商线上支持QQ群：256350034、319810100（首选）

联系电话：0570-3615336

- 不论中标与否均需邮寄或发送《退还投标保证金申请书》后方可退还投标保证金，建议尽早邮寄或发送，以免耽误投标保证金的退还。

- 招标公告

浙江南方工程咨询管理有限公司受巨化集团有限公司公用事业部项目的委托，就巨化集团有限公司公用事业部110kV及以上电气设备检维修项目进行公开招标，潜在投标人应在巨化数字化招采平台获取（下载）招标文件，并于2025年12月11 日13时30分（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NFZB-20251108

项目名称：巨化集团有限公司公用事业部110kV及以上电气设备检维修项目

招标内容：

1、公用事业部220kV主变、110kV主变、热电各机组主变、联络部变压器、厂用变压器及其附属一次、二次系统的安装、检维、试验、预试等工作。

2、公用事业部所辖110kV及以上配电装置安装、检维、试验、预试等工作。

3、公用事业部所辖110kV及以上线路安装检维、试验等工作。

4、电力通信系统各类网络（包括光纤、网线、交换机等）的保畅、维修、技改服务等工作。

5、电气事故抢修、电力电缆故障抢修，电缆敷设施工，电缆预试等工作。

6、GIS配电装置，35kV及以上高压开关柜等保护试验，高压预试等工作。

主要工作内容为非计划性抢修，暂估不超过50万元/年

二、投标人资格要求

1.基本资格要求：

1.1投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动。

1.2投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

2. 特定资格要求：

2.1投标人须具备电力工程施工总承包二级及以上资质和电力承装承修承试二级及以上资质并具有安全生产许可证的独立法人。须配备项目专职安全员1名，专职安全员具有安全生产考核合格证（C证）。

2.2项目负责人：具备机电类二级及以上建造师证书和“三类人员”B类证书。

3.本项目不允许联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间。

2.地点（网址）：巨化数字化招采平台https://juhua.ccccnet.com/

3.方式：详见“电子交易须知”。

4.招标文件价格：500元人民币，售后不退。收款单位（户名）：浙江南方工程咨询管理有限公司；开户行：建行衢化支行；账号：33001685200050002982 ；备注：“公用事业部110kV及以上检修项目资料费”。

四、递交投标文件的截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间（网址）：2025年12月11日13时30分（北京时间）

2.解密截止时间：2025年12月11日14时00分（北京时间）

3.投标地点：巨化数字化招采平台在线递交，无需到场开标。

五、投标方式

本项目采用电子招标投标方式，电子招标投标交易平台：巨化数字化招采平台。

六、投标保证金

金额：5000元整；支付方式：银行汇款、银行转帐等形式；

收款单位（户名）：浙江南方工程咨询管理有限公司；开户行：建行衢化支行；账  号：33001685200050002982；备注：“公用事业部110kV及以上检修项目保证金”

缴纳时间：投标人须在投标截止时间前递交投标保证金，确保在投标截止时间前入账。保证金交纳方名称必须和投标人名称一致，否则保证金视同未交纳。

七、公告信息发布网站

## 本次招标公告同时在巨化数字化招采平台、浙江政府采购网、浙江企业采购信息服务网上发布。

八、联系方法

招标人：巨化集团有限公司公用事业部

联系人： 吴工   联系电话：0570-3614754

招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司

地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼

联系人：傅志蕴    联系电话：13625707279（647279）

监督部门：巨化招标办公室  联系电话：0570-3091876

# 第二章  投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：巨化集团有限公司公用事业部 联系人： 吴工 联系电话：0570-3614754 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司 联系人：傅志蕴 联系电话：13625707279（647279） |
| 3 | 项目名称 | 巨化集团有限公司公用事业部110kV及以上电气设备检维修项目 |
| 4 | 资金来源 | 自有资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 服务期 | 3年 |
| 7 | *投标报价 | 1.报价方式：按费率报价。 2.报价方式：计算定额采用《电网技术改造工程预算定额2020年版》和《电网检修工程预算定额2020年版》以及《电网拆除工程预算定额2020年版》结算，投标报价是履行合同的最终价格，包含完成本服务内容所需的一切费用。 3.本次招标采购预算：详见第一章“招标公告”。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 由投标人自行前往，费用自理。 |
| 10 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日3天前以书面形式要求招标人作出书面澄清。 |
| 11 | *投标文件有效期 | 90 天 |
| 12 | *投标保证金 | 详见第一章“招标公告” |
| 13 | 投标保证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金；自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 投标人应当提供“退还投标保证金申请书”（格式见附件）。招标代理机构凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退还投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。“退还投标保证金申请书”扫描件可以发送或邮寄招标代理机构。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | *投标文件的组成 | 投标文件由技术资信文件（资格证明文件、技术文件）、商务经济文件两部分组成。 其中资格证明文件、技术文件合并上传至技术资信客户端；商务经济文件制作为上传至商务经济客户端； |
| 16 | 投标文件编制 | 投标文件应按照“投标文件格式”进行编写，并对招标文件有关资格证明、投标报价、付款条件、人员要求、投标有效期、投标保证金等实质性内容作出响应 |
| 17 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“化工云商网（巨化数字化招采平台）”，否则投标无效。 2.“纸质投标文件”： 投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子投标文件，纸质投标文件可以将技术资信文件、商务经济文件两部分装订成册直接邮寄，邮寄或送达地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼，收件人：傅志蕴，13625707279。 |
| 18 | 投标截止时间和地址 | 投标截止时间：详见第一章“招标公告”。 投标地址：巨化数字化招采平台。 |
| 19 | 开标时间和地址 | 开标时间：详见第一章“招标公告”。 开标地址：巨化数字化招采平台。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，中标候选人数：1家。 |
| 21 | 中标通知 | 在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |
| 22 | 社保证明 | 项目负责人、安全员等项目主要人员须提供投标人为其缴纳的投标截止日前近六个月的社保证明，否则作否决处理。 |
| 23 | 中标服务费 | 本项目中标服务费以中标价为计算基准，参照计价格【2002】1980号文收费标准的50%，不足肆仟按肆仟计，由中标人向招标代理机构缴纳。中标服务费在报价表中无需单列报价子项，由投标人自行在企业运营成本中考虑。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和招标代理机构。 |
| 25 | 其他 | 根据国家发改委2018年第16号令，本项目为非依法必须招标项目，按照巨化招投标管理办法的规定执行。 |
| *最高限价和风险控制价 |  |  |
| 计算定额采用《电网技术改造工程预算定额2020年版》和《电网检修工程预算定额2020年版》以及《电网拆除工程预算定额2020年版》结算，最终商务评分以结算率作为评分标准（结算率范围80%（含）~100%（含））主材参与下浮，无价材料、单列不参与下浮。 本工程招标报价最高限价为：以下列报价为基准，结算率100%作为本次招标最高报价，凡投标价高于最高报价作否决处理。 本工程招标风险控制价为：以下列报价为基准，结算率80%作为本次招标风险控制价。 投标人所报的投标结算率百分数小数部分最多保留两位小数（如XX.XX%），否则其投标予以否决。 |  |  |
| 中标公示 |  |  |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标结果在巨化数字化招采平台予以公示，公示期为3日。 |  |  |

注明：投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以附表为准。

第二节 投标人须知正文

1. 总则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次招标项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

1.2定义

“招标代理机构”系指组织本次招标的浙江南方工程咨询管理有限公司。

“招标人”系指提出本次招标的委托单位：巨化集团有限公司公用事业部。

“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

“*” 系指实质性要求条款。

1.3投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.4招标方式

本次招标采用公开招标的方式进行。

1.5投标委托

如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

1.6联合体投标

本项目不接受联合体投标。

1.7转包与分包

本项目不允许转包。

1.8特别说明

1.本次招标采用电子交易方式。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

5.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

6.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）招标内容及要求；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

根据本节第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标人未将“电子加密投标文件” 成功上传至“化工云商网（巨化数字化招采平台）”的，投标无效。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.3 招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日3天前以书面形式要求招标人澄清。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

3 投标文件

*3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由技术资信文件和商务经济文件两部分组成。

技术资信文件中必须包括：

（1）技术资信标书封面（格式见附件）

（2）▲资格证明文件：

1.投标人资格承诺函(格式见附件)；

2.招标公告中投标人资格要求的全部内容提供资料

3.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

4.投标声明书（格式见附件）；

5.提供供应商（服务商）承诺书及廉洁承诺书（格式见附件）；

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内。资格审查未通过的，投标文件作否决处理。

（3）投标保证金支付凭证；

（4）评分办法要求的其他内容；

（5）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

商务经济文件中必须包括：

（1）商务经济文件封面；

（2）投标函；

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

注：

投标人投标所使用的资格与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员或实际服务人员必须为本法人直属员工，投标人需提供上述人员的姓名、执业信息复印件及社保缴纳证明，其中“执业单位”名称须与投标人名称一致，社保所在地须与投标人营业执照注册地址一致。

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,投标人须双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.2 投标报价格式

## 投标文件应包括本须知第3条中规定的内容，投标人提交的投标文件应参照使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写。

3.3投标报价

计算定额采用《电网技术改造工程预算定额2020年版》和《电网检修工程预算定额2020年版》以及《电网拆除工程预算定额2020年版》结算，（结算率范围80%（含）~100%（含））；主材参与下浮，无价材料、单列不参与下浮。

投标人所报的投标结算率百分数小数部分最多保留两位小数（如XX.XX%），否则其投标予以否决。

3.2.2零星人工计费(不含税)：技术工（起重工、电工、电焊工等其余带证技术工种）400元/工日、普工260元/工日。 （单列费用，含税费，不下浮）。

3.2.3施工用水电费按工程总价的0.9%计算，由承包方在完成结算后单独向发包方缴纳。

*3.4 投标文件有效期

3.4.1投标有效期见本章第一节投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.4.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求。

*3.5投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.2 投标人不按招标公告要求提交投标保证金的，其投标文件招标人不予受理。

3.5.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保金。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.6.3“电子加密投标文件”：

- “电子加密投标文件”是指通过“化工云商网（巨化数字化招采平台）”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

4 投标

4.1 投标文件的签章

采用电子签章。

4.2 投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“巨化数字化招采平台”，否则投标无效。

2.“纸质投标文件”：

技术资信标书正本1份、副本2份；

商务经济标书正本1份、副本2份。

纸质投标文件可以是加盖公章的投标文件或签电子章的投标文件，纸质投标文件和电子投标文件不一致的以电子投标文件为准，但投标人有义务保持一致，否则所导致的不利评审后果由投标人自行承担。

4.3 投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

5 开标

5.1 开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“化工云商网（巨化数字化招采平台）”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

5.2 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“化工云商网（巨化数字化招采平台）”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

5.3 开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成解密。 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因招标人原因或化工云商网（巨化数字化招采平台）系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经巨化招标办公室等相关部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（2）开启符合性审查文件、技术资信文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《商务经济文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选人名单。

6 评标

6.1 组建评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标程序

1.在评标委员会中推选组长。

2. 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标将被否决，不再进入符合性审查。

4. 评标委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5. 评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评标委员会的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

6.3 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，非总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；因投标人填报失误导致出现总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，按评委认为的合理价格修正总价。

## 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标记录表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

6.5评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

2.本项目具体评标内容及评分标准等详见《评标办法》。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

*7.2.2  中标人在领取中标通知书时，向招标代理单位缴纳招标服务费。在报价表中不单列报价子项，由投标人自行在企业运营成本等或各单价中分摊。

*7.3 履约担保

7.3.1在签订协议前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约担保金。

7.3.2若中标人不能按本须知第7.3.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金。

7.4 签订协议

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面协议。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。招标人将提请巨化招投标监管部门将此不良行为记载并予以公示，且不得参加本公司下一轮相关招标。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签协议的，招标人向中标人退还投标保证金。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9 招标结束

中标人与招标人签订书面合同，并缴纳履约保证金后，即为招标结束，招标人对招标结果不负责解释。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 二、评标组织与监督

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。须统一作出评定结果时但评标委员会成员有争议且不能形成统一意见的，按少数服从多数的原则表决。

## 三、评标办法和程序

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。综合评分相等时，以商务技术分值高的优先；商务技术分值也相等的，则现场抽签确定。

技术资信得分=评标委员会所有成员总评分计算权重后的平均值。

商务经济得分=商务经济得分×商务经济得分权重。

## 四、 评审标准和程序

## 4.1资格审查

评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 4.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行技术资信评审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标候选人公示之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在技术资信标书评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求盖章的；

（2）未按招标文件的规定提交招标文件资料费或投标保证金的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“*”实质性要求的或招标文件规定不允许偏离而偏离的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位IP地址或者个人编制的；

（10）电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务经济标书评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、评审内容及标准

技术资信文件得分（满分100，占总分权重的30%）

具体评审方法如下：

| 序号 | 评审标准 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2022年1月1日至投标截止日，具有110kV及以上施工或检修或电仪安装调试工程业绩，1个业绩得20分，本项最高得100分，以合同扫描件为准，合同不能体现项目性质，应另行提供业主证明。 | 0-100分 | 15% |
| 2 | 投标人拟派驻现场组织管理模式，根据进度安排和工作内容拟安排的劳动力投入计划，用于本工程施工的机具配备计划 | 0-100分 | 10% |
| 3 | 投标人承诺在接到发包人任务单后的施工响应时间，不得超过24小时，生产或安全等紧急情况，须保准30分钟内到场。工程项目负责人必须24小时手机开机，随时待命。 | 0-100分 | 15% |
| 4 | 投标人单位拥有特殊工种作业人员种类及数量，以高压电工证为准。 | 0-100分 | 10% |
| 5 | 质量保证措施，严格按要求施工 | 0-100分 | 25% |
| 6 | 保证安全、文明施工的具体措施，包括安全事故应急预案等 | 0-100分 | 15% |
| 7 | 进度、质量、安全文明施工、项目负责人和安全员到位率的承诺及未达到承诺的要求所承担的违约责任 | 0-100分 | 10% |

2、商务经济部分得分（满分100，占总分权重的70%）

1.最佳报价：

（1）当有效投标人数量≥5家：去掉最高价，所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价；

（2）当3家≤有效投标人数量＜5家：所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价；

2.价格得分：

(1)投标人的最终报价与最佳报价相比，每上升一个百分点扣1分，每下降一个百分点扣0.5分。

注：以上报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

▲投标报价高于最高限价的，其投标文件作否决处理。

## 六、 投标文件的澄清和补正

1、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 七、 评标结果

1、评标委员会按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人1家。

2、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3、招标人确定一名中标人。若中标人主动放弃中标资格、因不可抗力不能履行合同、未按约定提交履约保证金，或在过程中被查实存在影响中标结果的违法违规行为的，招标人可按照中标候选人名单排序依次递补中标人。

4、对无正当理由放弃中标资格或存在虚假应标行为的，招标人将依据《供应商管理办法》对原中标人追究相应责任，并予以惩戒处理。

# 第四章 招标内容及要求

一、项目内容：

1、公用事业部220kV主变、110kV主变、热电各机组主变、联络部变压器、厂用变压器及其附属一次、二次系统的安装、检维、试验、预试等工作。

2、公用事业部所辖110kV及以上配电装置安装、检维、试验、预试等工作。

3、公用事业部所辖110kV及以上线路安装检维、试验等工作。

4、电力通信系统各类网络（包括光纤、网线、交换机等）的保畅、维修、技改服务等工作。

5、电气事故抢修、电力电缆故障抢修，电缆敷设施工，电缆预试等工作。

6、GIS配电装置，35kV及以上高压开关柜等保护试验，高压预试等工作。

二、要求

1、甲方应对乙方在施工现场的工作人员进行安全教育，明示危险源及紧急避险措施。乙方应严格遵守甲方的现场安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。甲方配合乙方做好必要的安全措施落实（一次设备拆搭头，现场安全措施和工作票签发等），满足施工条件。

2、甲方具备施工条件前五个工作日，通知乙方，充分沟通工作计划，以利双方做好工作准备。施工工期由双方管理人员协商确定。

3、甲方负责工程施工电源、安全措施落实、施工条件提前准备、工具和材料堆放场地协调工作。

4、乙方按照甲方乙方按照甲方零星工程单内容，按时进场，按要求组织施工，遵照国家行业规范标准完成各项工作，确保工程进度、工程质量、施工安全。。

5、乙方在甲方区域内施工，应遵守甲方的各项管理规定，服从甲方管理。

6、进场前完成三级安全教育，按规定开具票证，办理许可手续后方可开工。

7、事故或生产紧急需要时，乙方接到甲方通知，应立即响应，应承诺30分内到现场，并开展抢修工作。

8、乙方所提供维修服务中所采用的维修配件必须是原装合格全新产品、符合国家有关技术标准和规定，保证质量。

9、成交单价一经确定合同期内不予变更，响应人须按照其在响应书中做出的服务承诺履行相关义务。

10、乙方在提供维修服务中必须确保甲方信息化设备中数据的安全，在维修过程中造成数据丢失或泄密的，由成交人承担全部责任。

11、对乙方维修的设备，甲方验收时发现不符合国家有关标准或经使用出现有关质量问题时，乙方必须及时来处理，甲方有权退回返修。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

12、 因乙方自身原因对作业过程中的一切可能发生或已经发生的包括但不限于人员伤亡，机具、车辆、设备、材料的遗失，与第三方的任何纠纷及其它任何施工事故由乙方负责，并承担因此而发生的全部费用、损失等。

13、标的具体数量按实际维修量、工程量结算。

14、其他服务承诺

以上为最低服务承诺要求，乙方必须满足，在此基础上可提供其他更多的服务承诺（如质保期等）。

第五章 合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

浙江巨化热电有限公司110kV及以上电气设备检维修项目

施工合同

甲乙双方就甲方的有关电仪设备零星委托相关事宜，双方本着相互尊重、平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致签订本合同，双方共同遵守。

1、零星委托工作内容及安全、质量、进度等要求：

1.1 零星委托的工作内容根据甲方出具的委托单确定

1.2 甲方应对乙方在施工现场的工作人员进行安全教育，明示危险源及紧急避险措施。乙方应严格遵守甲方的现场安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。甲方配合乙方做好必要的安全措施落实（一次设备拆搭头，现场安全措施和工作票签发等），满足施工条件。

1.3乙方必须严格履行《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》、DL/T596《电力设备预防性试验规程》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收贵方》、GBJ233《110-500kV架空线路规范》等规范，发现问题及时与甲方沟通，工作结束后出具相应报告。

1.4甲方具备施工条件前五个工作日，通知乙方，充分沟通工作计划，以利双方做好工作准备。施工工期由双方管理人员协商确定。

1.5甲方负责乙方在工作期间所需的施工电源、安全措施落实、施工条件提前准备、工具和材料堆放场地协调工作，乙方负责施工，确保工作进度、工作质量、施工安全。

1.6因乙方自身原因对作业过程中的一切可能发生或已经发生的包括但不限于人员伤亡，机具、车辆、设备、材料的遗失，与第三方的任何纠纷及其它任何施工事故由乙方负责，并承担因此而发生的全部费用、损失等。

2 结算方式

- 工程价款：结算时按实际发生结算，暂估含税金额：伍拾万元/年。

2、定额采用及取费标准：

1）定额采用：计算定额采用《电网技术改造工程预算定额2020年版》和《电网检修工程预算定额2020年版》以及《电网拆除工程预算定额2020年版》等计价,结算率    %。

2）施工组织措施费(提前竣工增加费、优质工程增加费不计取)按规定的下限计取，其中安全文明施工费按非市区工程中限计取，专款专用不下浮，企业管理费、利润费率按规定三类的下限计取，规费、税金按9%规定计取。危险作业意外伤害保险费按规定计取。

3）人工价差：按施工期间《衢州造价信息》人工市场平均单价计取与定额人工的价差，价差只计税不取费。

4）零星人工原则上按技术工500元/天、普工300元/天计（不计税费，不下浮）。

5）材料供应：材料乙供。材料价格按施工期间《衢州造价信息》、《浙江造价信息》信息平均价计取，无信息价的材料其规格、型号、价格在使用前需经甲方书面确认后方可用于工程，并按确认的价格进入结算，未按程序确认的无价材料，以甲方自定价格进入结算。

6）如遇施工期间人工、材料价格因政策性调整的，则物价波动引起的价格调整方法按衢住建建〔2012〕127 号文执行。

7）施工用水电费按结算总价的 0.9%扣除（单列费用除外）。

8）施工过程中如使用起重汽车吊机，吊机台班执行设备技术科 2024年合同价格结算

| 吊机吨位 | 8T | 16T | 25T | 50T | 80T | 其他 | 平板叉车组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8小时价格（元） | 800 | 1100 | 1800 | 3600 | 5600 | 双方协商 | 1000 |

8.1）

8.2）签证时间以 2 小时起计（签证时间以吊机进入厂区作业点为起点，作业完成时间为终点）；超出 2 小时，以每 1 小时为一个计费单位，向上圆整。

8.3）如甲方要求配套施工起重人员时，单独需要起重技术工种按 500 元/天；普工300元/天（不计税费，不下浮）；

第8）条起重相关内容按上述结算方式计算后按中标总价84.5%结算（安全文明施工费、单列费用、无价材料不参与下浮），结算价包括施工过程中产生的固废危废环保处理费。

3、价款支付：工程竣工，验收合格，工程结算完成，扣除工程结算价3%的质保金后付款，价款支付承兑汇票，按审定的结算造价开具相对应的增值税专用发票（税率为9%，（如国家税金调整，按税前价不变，以新的税率执行）），结算工程款。

4、质保期限

工程验收合格，安装工程质保二年，如二年之内发生因安装质量引发的故障，乙方应及时响应甲方要求，并无条件免费处理或更新因安装不良而损坏的元器件。

5 违约责任

5.1文明施工、安全生产履约：乙方应严格执行国家和地方（法律法规）及衢州市等有关部门的安全文明施工规定，服从行业管理部门、业主及监理单位的监督管理。若发生的人身伤亡、财产损失及其他一切事故，因乙方原因，由乙方承担、负责；因甲方原因，由甲方承担、负责。

5.2合同履行过程中出现违约行为的，由违约方负责赔偿对方所有损失，并对违约责任方处以最高赔偿金额不超过结算10%的违约金。由于不可抗拒因素致使合同终止或延误工期，双方互不承担违约责任。

6 纠纷及解决方式

6.1 在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应协商解决。

6.2 如协商不成，依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7 廉政经营承诺

乙方作如下郑重承诺：

7.1乙方在与甲方的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向甲方相关领导和工作人员及其配偶、近亲属赠送礼金、有价证券（卡）、贵重物品、不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。

7.2 乙方在与甲方的业务往来中，不做有违“八项规定”和“四风”要求的事情。不邀请甲方公司领导和工作人员参加高消费餐饮、娱乐、旅游或以钱物为赌注的打牌、麻将等活动。

7.3 对甲方人员主动向乙方为其本人或亲属索取经济利益或有相关暗示的不良行为，乙方承诺立即向甲方如实反映（电话：0570-3096940）。反映内容如系恶意虚假，乙方须承担相应的法律责任。

7.4 乙方承诺，向甲方提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。

7.5若乙方单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，甲方有权取消与乙方的合作，同时乙方须承担由此导致的一切损失和赔偿责任。

8 知识产权

8.1如果乙方提供的产品或技术有其自己的知识产权，应提供企业知识产权权属证明，并乙方须维持其知识产权有效性的义务及相应责任；

8.2如果乙方对提供的产品或技术没有其自己的知识产权，乙方须保证不侵犯他人知识产权的义务；

8.3如乙方发生侵犯他人知识产权的情形，由其承担侵权责任，导致损失的，由乙方承担赔偿责任；

8.4本合同相关信息不得向第三方透露。

9  效力及其它

9.1 本合同于双方签字盖章之日起开始生效，截止时间：2025年12月31日。

9.2 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

9.3 如需修改或补充合同内容，经双方协商应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

本合同自双方在合同项下所有义务全面履行完成之日起自动终止。

甲方：                                          乙方：

委托代表：                                    委托代表：

二〇二五年   月   日                  二〇二五年   月   日

# 第六章 投标文件格式

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由技术资信文件和商务经济文件两部分组成。

技术资信文件中必须包括：

（1）技术资信标书封面（格式见附件）

（2）▲资格证明文件：

1.投标人资格承诺函(格式见附件)；

2.招标公告中投标人资格要求的全部内容提供资料

3.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

4.投标声明书（格式见附件）；

5.提供供应商（服务商）承诺书及廉洁承诺书（格式见附件）；

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内。资格审查未通过的，投标文件作否决处理。

（3）投标保证金支付凭证；

（4）评分办法要求的其他内容；

（5）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

商务经济文件中必须包括：

（1）商务经济文件封面；

（2）投标函；

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：                 技术资信文件

投  标  人：                                               （盖章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

年         月         日

自评分

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年  月   日

投标人资格承诺函

致：招标人

致：巨化集团有限公司

（投标人名称）符合参加本次招标活动的资格条件并承诺如下。

- 投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动。

- 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

三、投标人本次投标无如下情形：

1. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，参加同一标项投标。

2.关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

四、满足本项目的资格要求：                         。

五、联合体投标情形符合招标文件要求。

本单位对上述承诺内容的真实性负责，已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓   名：     性  别：       年   龄：     职  务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

日  期：

后附法定代表人身份证原件扫描件加盖投标单位公章。

法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：               性别 ：                年龄：

详细通讯地址：                         邮政编码：

电话：                               传真：

投标供应商：                                                        （盖章）

法定代表人：                                                        （盖章）

授权委托日期：                   年                  月                   日

粘贴法定代表人身份证原件扫描件

粘贴授权代表身份证原件扫描件

投标声明书

（采购人）、（采购代理机构） ：

根据贵方                             （项目编号：               ）的采购公告，我方提交的投标文件，宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______职务：_____________

投标人名称(盖章):___________________

开户银行：             银行账号：

法定代表人（盖章）___________

日期:_____年___月___日

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加项目的招标活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次招标活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

二、现已清楚知道并严格遵守法律法规和承诺要求。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年  月   日

廉洁承诺书

# 招标人：

# 作为贵公司潜在供应商，我单位现作如下郑重承诺：

# 1. 本单位在与贵公司的业务往来中，将严格遵守廉洁从业各项规定。不向贵方相关工作人员及其配偶、近亲属和其他特定关系人等赠送礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，不为其报销和支付各种应由个人支付的费用。

# 2. 在与贵公司的业务往来过程中，不做违反中央八项规定精神和“四风”的事情，不向贵公司工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

# 3. 对贵公司工作人员主动向我单位为其本人或亲属索取好处或有相关暗示的不良行为，我单位承诺立即向贵公司如实反映（举报电话：0570-3097581；巨化招标监管办公室投诉邮箱： 3091876@juhua.com）。反映内容如系恶意虚假，我单位愿承担相应的法律责任。

# 4. 我单位承诺，向贵公司提供的资料，真实可靠，无任何虚假内容。并通过正当途径开展业务活动，不弄虚作假、不损人利己、不影响双方信誉、不泄露双方商业机密。若我单位违反以上承诺或隐瞒相关情况，贵公司有权取消与我单位的合作，同时我单位愿承担由此导致的一切损失和赔偿责任。

# 本承诺书作为投标附件提供给招标单位。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

_______年＿月 ＿日

# 投标人自2022年1月1日以来承担过项目的业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：根据评分标准要求提供相关证明材料。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

项目负责人及人员配备一览表

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 专业类型 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |

备注：

- 后附人员相应证书扫描件及在投标人任职6个月及以上社保缴费证明；

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

商务经济文件中必须包括：

（1）商务经济文件封面；

（2）投标函；

（3）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：               商务经济文件

投  标  人：                                          （盖章）

法定代表人：                                          （签字或盖章）

年         月         日

投标函

致：（招标人）：

1、根据你方招标的  （项目名称）      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以本投标书向你方发包的 （项目名称）投标文件项目全部内容进行投标。

我方兹以：

总价结算率为：（大写）           （小写        %）（保留小数点后两位）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

项目负责人是_________（身份证号码：_________________________）。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按具体项目合同协议书中规定的工期完成，并确保工程质量达到一次性验收合格的标准并移交全部工程。

5、我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6、随本投标函一道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

7、我方已递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：    （￥：    元）。

8、在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：                       .

日期：         年      月      日

### 退还投标保证金申请书

致：浙江南方工程咨询管理有限公司

我公司参加了贵司组织的        招标项目（项目编号：         ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位（加盖单位公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）： |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 单位税号： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 电话： |  |  |
| 开票信息 | 是否同上 □是 □否 后附开票信息 |  |  |
|  | □增值税普通发票 □增值税专用发票 接收发票邮箱号： |  |  |
| 代理服务费 | 如我单位中标代理服务费缴纳方式：□另行支付 □其他（扣除） |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”在投标前发送qq邮箱:234461759@qq.com。提供PDF盖章版一份和未盖章Word版一份。

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

### 3、中标供应商的投标保证金，自合同签订后5个工作日内退还。